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องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ
อำเภอนบพิตำ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนำคำนา



		การจัดทำแผนการดำเนินงาน  กำหนดขึ้นเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น  แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณนั้น  ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในแต่ละปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานงานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานอื่นและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงานส่งผลให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

		แผนการดำเนินงานมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ (Action  Plan) สำหรับใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อควบคุมการดำเนินงาน  เนื่องจากได้แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม และระยะเวลาการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน  รวมทั้งแสดงถึงการดำเนินงานจริงให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือในการดำเนินการติดตามประเมินผล  ซึ่งต้องจัดทำเป็นประจำทุกปี  โดยต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปีและงบประมาณรายจ่ายประจำปี

		องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ  จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานขึ้น  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินงานของส่วนต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย  ระยะเวลา งบประมาณและโครงการที่ได้กำหนดไว้  รวมทั้งการใช้ทรัพยากรทางการบริหารให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้ประโยชน์สูงสุด  และสามารถสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืนต่อไป





            
          
   (นายมนัสพงค์  สุทธิเดช)
    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ
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ส่วนที่  ๑
บทนำ
----------------------------
		ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน  ซึ่งหมายถึงแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่แสดงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น  
แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ทั้งหมดที่จะดำเนินการ
ในปีงบประมาณ   ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางในการดำเนินงานชัดเจนมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/ โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปี  เป็นไปอย่างสะดวกและได้ผลมากยิ่งขึ้น
		แผนการดำเนินงานจะต้องจัดทำให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้น ๆ หรือภายใน  30 วัน นับแต่วันที่ตั้งงบประมาณดำเนินการหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  ในกรณีองค์การบริหารส่วนตำบล การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหาร

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
· เพื่อเป็นเอกสารแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่จะดำเนินการ
ประจำปีงบประมาณ
· เพื่อเป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ  ให้มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น
· เพื่อนำแผนการดำเนินงานมาใช้จำแนกรายละเอียดต่าง ๆ  ของแผนงานโครงการ  จะทำ
ให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปี  มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
	ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  (หมวด 5 ข้อ 26)  ได้กำหนดขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานไว้ ดังนี้		
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำ
ร่างแผนการดำเนินงาน  โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการจากแผนงาน/โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  นำร่างแผนการดำเนินงาน
เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ความเห็นชอบ
เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้ว  ให้ประกาศเป็นแผน
การดำเนินงาน  โดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน 15 วัน  นับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย  30 วัน

-๒-
		จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้
รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

คณะกรรมการสนับสนุน			รวบรวมโครงการ/กิจกรรม	        องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องถิ่น

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น						                          หน่วยงานอื่น  หน่วยงานอื่น

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุน			 จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุน			  เสนอร่างแผนการดำเนินงาน  เสนอร่างแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน


					เสนอร่างฯต่อผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างฯต่อผู้บริหารท้องถิ่น



ผู้บริหารท้องถิ่น			            ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ   ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ



						             ประกาศใช้


                                                            ประกาศใช้


ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน
· ได้มีแผนดำเนินงาน  (Action  Plan)  เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา  จัดทำ
หลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว  โดยแสดงถึงเป้าหมาย  รายละเอียดกิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาที่ชัดเจน  แสดงถึงการดำเนินงานจริงแบะเป็นรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
· เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อควบคุมการดำเนิน 
งานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
· เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล

**************************

 


-๓-
ส่วนที่   2
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงานประจำปี  255๗
องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน
0. แนวทางก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ
0. แนวทางก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าพื้นฐาน ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

	

๑๔

-
	

๑๐๐

-
	

๓,๑๖๐,๘๐๐

-
	

๑๐๐

-
	

ส่วนโยธา



	รวม

	๑๔
	๑๐๐
	๓,๑๖๐,๘๐๐
	๑๐๐
	

	
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
0. แนวทางส่งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้

	

๒
	

๑๐๐
	

๓๕,๐๐๐
	

๑๐๐
	

สำนักงานปลัดฯ

	รวม
	๒
	๑๐๐
	๓๕,๐๐๐
	๑๐๐
	






-๔-
	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านชุมชนและสังคม
    3.1 แนวทางจัดหาสถานที่เพื่อก่อสร้างเป็นสนามกีฬาและสถานที่ออก
          กำลังกาย แลพัฒนาการกีฬาต่าง ๆ
0. แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพ
0. แนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน
0. แนวทางจัดสวัสดิการและให้บริการอย่างทั่วถึง
	
๒

๑๐
๒
-
	
๑๔.๒๙

๗๑.๔๓
๑๔.๒๘
-

	
๑๓๐,๐๐๐

๖๓๒,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
-
	
๑๖.๒๑

๗๘.๘๐
๔.๙๙
-

	
สำนักงานปลัดฯ

สำนักงานปลัดฯ
สำนักงานปลัดฯ


	รวม

	๑๔
	๑๐๐
	๘๐๒,๐๐๐
	๑๐๐
	

	4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการ
    4.1 แนวทางจัดให้มีสถานที่ วัสดุอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการ     
    4.2 แนวทางนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการเพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว                   
    4.3 แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาท้องถิ่น 
    4.4 แนวทางเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
    4.5 แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
    4.6 แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินการคลัง
    4.7 แนวทางบริการจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

	
๔

๒

๘
๒
๑
๒
-

	
๑๑.๗๗

๑๑.๗๖

๔๗.๐๖
๑๑.๗๖
๕.๘๙
๑๑.๗๖
-
	
๒,๗๙๙,๔๐๐

๖๐,๐๐๐

๑,๒๖๕,๓๐๐
๑๐๗,๕๐๐
๕๐,๐๐๐
๒๒๐,๐๐๐
-
	
๖๒.๑๘

๑.๓๓

๒๘.๑๐
๒.๓๙
๑.๑๑
๔.๘๙
-
	
สนง.ปลัดฯ/คลัง/โยธา
สำนักงานปลัดฯ
สนง.ปลัดฯ/คลัง/โยธา
สนง.ปลัดฯ
สนง.ปลัด/คลัง/โยธา
สนง.ปลัดฯ
สนง.ปลัดฯ
คลัง

	รวม

	๑๙
	๑๐๐
	๔,๕๐๒,๒๐๐
	๑๐๐
	



	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
    5.1  แนวทางการให้บริการด้านสาธารณสุข
    5.2  แนวทางพัฒนาระบบบริหารการจัดการทางด้านสาธารณสุข
    5.3  แนวทางส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ
    ๕.๔  แนวทางป้องกันและควบคุมโรค
	
๒
๑
-
-
	
๖๖.๖๗
๓๓.๓๓
-
-
	
๙๖,๐๐๐
๙๐,๐๐๐
-
-
	
๕๑.๖๑
๔๘.๓๙
-
-

	
สำนักงานปลัดฯ
สำนักงานปลัดฯ

	รวม
	๓
	๑๐๐
	๑๘๖,๐๐
	๑๐๐
	

	6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
0. แนวทางจัดหา  ขุดเจาะบ่อบาดาล
0. แนวทางก่อสร้างปรับปรุง  บำรุงรักษาระบบประปา
0. แนวทางก่อสร้างฝาย  เพื่อกักเก็บน้ำ
0. แนวทางขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติ

	
-
๗
-
-
	
-
๑๐๐
-
-
	
-
๑,๔๒๖,๒๐๐
-
-
	
-
๑๐๐
-
-
	
-
ส่วนโยธา
-
-

	รวม
	๗
	๑๐๐
	๑,๔๒๖,๒๐๐
	๑๐๐
	

	7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม
    7.1 แนวทางส่งเสริมให้ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ได้เข้ารับการศึกษา    โดยใช้ระบบการศึกษานอกโรงเรียนและตามอัธยาศัย    
    7.2 แนวทางส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
    7.3 แนวทางอนุรักษ์และฟื้นฟูศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
         ปัญญาท้องถิ่น

	
-

๑๕
๙
	
-

๖๒.๕๐
๓๗.๕๐
	
-

๔,๑๖๖,๔๘๐
๗๙๕,๐๐๐


	
-

๘๓.๙๘
๑๖.๐๒
	
-

สำนักงานปลัดฯ
สำนักงานปลัดฯ

	รวม
	๒๔
	๑๐๐
	๔,๙๖๑,๔๘๐
	๑๐๐
	


-๔-
-๕-
	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
0. แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม
0. แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

	
-
-
	
-
-
	
-
-
	
-
-
	



	รวม
	0
	0
	0
	0
	

	รวมทั้งสิ้น
	๘๓
	๑๐๐
	๑๕,๐๗๓,๖๘๐
	๑๐๐
	



















-๖-
แผนการดำเนินงานประจำปี  255๗
องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน
     แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ	
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 255๖
	พ.ศ. 255๗

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1










	ก่อสร้างถนน คสล.สาย     ในโคร๊ะ – นาป่า

	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 600  ตร.ม. ไหล่ทางสองข้างถมด้วยดินถมและหินคลุกเฉลี่ย ข้างละ 0.50 เมตร  ตามแบบแปลนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.กะหรอ) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน       1 ป้าย/  3๑๖,๘00.-บาท
	ม.1
	ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	










-๗-
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน
        แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 255๖
	พ.ศ. 255๗

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	2









3
	ก่อสร้างถนน คสล.สาย
นายสมยศ นาคัน – 
นายนิด เกิดทอง







ก่อสร้างถนน คสล.สายจันทร์-เข้ากลุ่มออมทรัพย์

	ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว ๑๑๒  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า   ๓๓๖ ตร.ม. ไหล่ทางสองข้างถมด้วยหินคลุกและดินถมเฉลี่ย ข้างละ 0.20 เมตร ตามแบบแปลนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต. กะหรอ)  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน  1 ป้าย/๑๗๗.๕๐๐.-บาท

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.00 เมตร ยาว ๘๕  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า  ๒๕๕ ตร.ม. ไหล่ทางสองข้างถมด้วยดินถมและหินคลุกเฉลี่ย ข้างละ 0.๒0 เมตร ตามแบบแปลนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต. กะหรอ)  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน  1 ป้าย/๑๓๕,๓๐๐.-บาท
	ม.2









ม.๒
	ส่วนโยธา









ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




-๘-
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน
         แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 255๖
	พ.ศ. 255๗

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	4









5










	ก่อสร้างถนน คสล.สาย
สำนักสงฆ์ทุ่งคา








ก่อสร้างถนน คสล.สาย   นาโพธิ์-สามแยกบ้าน
นายแพะ


	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า   ๖๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางสองข้างถมด้วยดินถมและหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบต. กะหรอ) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน       1 ป้าย/๓๑๘,๒๐๐.-บาท

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า  600  ตร.ม. ไหล่ทางสองข้างถมด้วยดินถมและหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบต. กะหรอ)พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน       1 ป้าย/3๑๖,๘00.-บาท
	ม.๓









ม. ๔
	ส่วนโยธา









ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 255๖
	พ.ศ. 255๗

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	6









7













	ก่อสร้างถนน คสล.สาย   ป้าเผ็ด-คลองหมื่นซอ








ก่อสร้างถนน คสล.สาย  
อู่ทอง-บ้านสะดวด
	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า  600  ตร.ม. ไหล่ทางสองข้างถมด้วยดินถมและหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบต. กะหรอ)พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน       1 ป้าย/3๑๖,๘00.-บาท

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.00 เมตร ยาว 1๕๐ เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า  ๖๐๐  ตร.ม. ไหล่ทางสองข้างถมด้วยดินถมและหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.๕0 เมตร ตามแบบแปลนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบต. กะหรอ)พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน       1 ป้าย/๓๑๖,๘๐๐.-บาท




	ม.๕









ม. ๖
	ส่วนโยธา









ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 255๖
	พ.ศ. 255๗

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	8









9












	ก่อสร้างถนน  คสล.สาย  หนองเกียบ-บ้านสะดวด 








โครงการขยายถนนสาย
ไสรักษ์(เดิม ถนน คสล.
กว้าง ๔.๐๐ เมตรเป็น คสล. ๕.๐๐ เมตร)



	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔00 เมตร ยาว 1๕0 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๐0 ตร.ม. ไหล่สองข้างถมด้วยดินถมหรือหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.๕0 ม. ตามแบบแปลนขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.กะหรอ)พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย/๓๑๖,๘00.-บาท

ขยายถนนสายไสรักษ์ เดิมถนน คสล.
กว้าง ๔.๐๐ เมตรเป็น คสล. ๕.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๑ เมตร ระยะทาง  ๖๐๐ เมตร หนา  ๐.๑๕  เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางข้างเดียวถมด้วยดินถมและหินคลุก เฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ตามแบบแปลนขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.กะหรอ)พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย/๓๔๑,๘00.-บาท



	ม.๗









ม.๘








	ส่วนโยธา









ส่วนโยธา


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 255๖
	พ.ศ. 255๗

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	10









11












	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายเลี่ยน-ชุมชนใหม่








โครงการก่อสร้างรั้วกันตกบริเวณโค้งวัดโทตรี


	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔00 เมตร ยาว 1๕0 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๐0 ตร.ม. ไหล่สองข้างถมด้วยดินถมหรือหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.๕0 ม. ตามแบบแปลนขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.กะหรอ)พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย/๓๑๖,๘00.-บาท

ก่อสร้างรั้วกันตกบริเวณโค้งวัดโทตรี ขนาดความยาว ๖๓.๐๐  เมตร สูง  ๑.๒๐ เมตร  ตามแบบแปลนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบต.กะหรอ)พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย/๘๓,๐๐๐.-บาท

	ม.๙









ม.๗
	ส่วนโยธา









ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



-๑๒-
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 255๖
	พ.ศ. 255๗

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1๒






1๓








๑๔




	โครงการก่อสร้างรั้วกั้นสามแยกไสรักษ์





โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายนิคม-นายเชย





โครงการติดตั้งลูกระนาด(ยางชะลอความเร็ว)
	ก่อสร้างรั้วกั้นบริเวณสามแยกไสรักษ์-ปลักพลา ความยาว ๘.๐๐ เมตร สูง ๐.๙๐ เมตร ตามแบบแปลนขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.กะหรอ)พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย/๙,๒๐๐.-บาท

บุกเบิกถนนเป็นระยะทาง ๔๕๐ เมตร กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร และจะทำการขุดดินตกแต่งคันทาง พร้อมเกรดเกลี่ยล้มกองวัสดุตลอดระยะทาง ใช้ทรายหน้าตะแกรงจำนวนไม่น้อยกว่า ๑๒๖ ลบ.ม. ทำเป็นผิวจราจรและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย/๙๕,๐๐๐.-บาท

ค่าติดตั้งลูกระนาด(ยางชะลอความเร็ว)โดยทำการติดตั้งลูกระนาดชนิดยาง เพื่อชะลอความเร็ว รายละเอียดตามที่ อบต.กะหรอกำหนด/๑๐๐,๐๐๐.-บาท
	ม.๘






ม.๓








ภายในตำบล



	ส่วนโยธา






ส่วนโยธา








ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-๑๓-
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ
     แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 255๖
	พ.ศ. 255๗

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1



2



	โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพปุ๋ยชีวภาพ หมู่ที่ ๓,๗


โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพเกษตรกรตำบลกะหรอ 
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนากลุ่มอาชีพปุ๋ยชีวภาพ หมู่ที่ ๓,๗ / ๑๐,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพเกษตรกรตำบลกะหรอ/๒๕,000.-บาท 
	หมู่ที่ ๓,๗


ตำบล
กะหรอ



	สำนักปลัดฯ



สำนักปลัดฯ
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3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านชุมชนและสังคม
      แนวทางการพัฒนาที่ 1  จัดหาสถานที่เพื่อก่อสร้างเป็นสนามกีฬา และสถานที่ออกกำลังกายและพัฒนาการกีฬาต่างๆ    
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 255๖
	พ.ศ. 255๗

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1





2










	โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอ



โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬาต่าง ๆ

	อุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน ประชาชน ประจำปี 255๗ ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอนบพิตำ /
40,000.-บาท

ดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬาต่าง ๆ ให้กับศูนย์กีฬาแต่ละหมู่บ้าน  จำนวน  9  หมู่บ้าน  /90,000.-บาท

	อำเภอ
นบพิตำ




หมู่ที่ ๑ -หมู่ที่ ๙

	สำนักปลัดฯ





สำนักปลัดฯ

	
	
	
	
	
	
	[bookmark: _GoBack]
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านชุมชนและสังคม
     แนวทางการพัฒนาที่ 2  เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพ  
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 255๖
	พ.ศ. 255๗

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1




2




3



4





	โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติด



โครงการบริการประชาชนลดอุบัติเหตุจราจรตามเทศกาลต่าง ๆ 


โครงการครอบครัวอบอุ่น



โครงการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำและทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชนระดับหมู่บ้าน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการวัยรุ่นยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติด/๓0,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการบริการประชาชนลดอุบัติเหตุจราจรตามเทศกาลต่าง ๆ /32,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการครอบครัวอบอุ่น/๕0,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำและทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชนระดับหมู่บ้าน/ชุมชนทุกหมู่บ้าน และบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล/10,000.-บาท
	อบต.  กะหรอ



อบต.  กะหรอ



อบต.  กะหรอ


อบต.  กะหรอ
	สำนักปลัดฯ




สำนักปลัดฯ




สำนักปลัดฯ



สำนักปลัดฯ
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านชุมชนและสังคม
        แนวทางการพัฒนาที่ 2  เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพ  
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 255๖
	พ.ศ. 255๗

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	5



6





7



๘





	โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในตำบลกะหรอ

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม




โครงการวันท้องถิ่นไทย



โครงการพัฒนาสตรี
	เข้าร่วมกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น/๒๕0,000.-บาท


เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และสมาชิก อบต./๑๔๕,๐๐๐.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการวันท้องถิ่นไทย/๓๐,๐๐๐.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินตามโครงการพัฒนาสตรี/๓๐,๐๐๐.-บาท
	ตำบล
กะหรอ


ตำบล
กะหรอ




ตำบลกะหรอ


ตำบลกะหรอ
	สำนักปลัดฯ



สำนักปลัดฯ
	




สำนักปลัดฯ



สำนักปลัดฯ
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านชุมชนและสังคม
        แนวทางการพัฒนาที่ 2  เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพ  
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 255๖
	พ.ศ. 255๗

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๙




๑๐
	โครงการกะหรอห่วงใยใส่ใจสุขภาพ



โครงการสนับสนุนสมัชชาหมู่บ้าน/ชุมชนพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการกะหรอห่วงใยใส่ใจสุขภาพ/๑๐,๐๐๐.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอนบพิตำตามโครงการสนับสนุนสมัชชาหมู่บ้าน/ชุมชนพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด/๔๕,๐๐๐.-บาท
	ตำบลกะหรอ



อบต.
กะหรอ
	สำนักปลัดฯ




สำนักปลัดฯ
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านชุมชนและสังคม
        แนวทางการพัฒนาที่ ๓  การรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน  
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 255๖
	พ.ศ. 255๗

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑





๒
	ดำเนินการในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก 
อปพร.



โครงการรักและห่วงใยใส่ใจความปลอดภัย

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก อปพร.ในกรณีเกิดสาธารณภัยต่าง ๆ ฯลฯ/10,000.-บาท


เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการรักและห่วงใย ใส่ใจความปลอดภัย/๓๐,๐๐๐.-บาท

	อบต.
กะหรอ




อบต.
กะหรอ

	สำนักปลัดฯ





สำนักปลัดฯ
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         ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการจัดการ
     แนวทางการพัฒนาที่ 1 จัดให้มีสถานที่ วัสดุอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการ                 
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 255๖
	พ.ศ. 255๗

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1




2



3



4

	โครงการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน(วงเงินครั้งละไม่เกิน 5,000.-บาท) 

โครงการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน(วงเงินครั้งละเกิน 5,000.-บาท) 

โครงการจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ ของสำนักงาน


โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ต่าง ๆ ของสำนักงาน


	เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ/๗0,000.-บาท


เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ/๘๙๕,000.-บาท

จัดซื้อวัสดุต่าง ๆ ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ/๑,๕๐๔,๐๐๐.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆของสำนักงาน/๓๓๐,๔๐๐.-บาท

	อบต.  กะหรอ



อบต.
กะหรอ


อบต.
กะหรอ


อบต.  กะหรอ

	สำนักปลัดฯ
/คลัง/โยธา



สำนักปลัดฯ
/คลัง/โยธา


สำนักปลัดฯ
/คลัง/โยธา


สำนักปลัด/ส่วนโยธา
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4.    ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการจัดการ
       แนวทางการพัฒนาที่ 2 นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการเพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว           
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 255๖
	พ.ศ. 255๗

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1



2







	โครงการปรับปรุงดูแล
รักษา ระบบเว็บไซด์องค์การบริหารส่วนตำบล

โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC
	ดำเนินการปรับปรุงดูแลรักษา  เว็บไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ/10,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC/
๕0,000.-บาท
	อบต.
กะหรอ


อบต.
กะหรอ


	สำนักปลัดฯ



สำนักปลัดฯ
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4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการจัดการ
   แนวทางการพัฒนาที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 255๖
	พ.ศ. 255๗

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1




2





3




๔



	โครงการอบรมสัมมนาพนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภาฯและผู้บริหาร


โครงการศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิก สภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง


ดำเนินการจัดการเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ องค์การบริหารส่วนตำบล

ค่าใช้จ่ายสำหรับบริการทางด้านโทรคมนาคม
	ค่าใช้สอยโครงการอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภาฯและผู้บริหาร/ ๓๓0,000.-บาท

ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ของ อบต.กะหรอ/300,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ องค์การบริหารส่วนตำบล/๑๒๕,000.-บาท

ค่าใช้จ่ายสำหรับเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม/๙๘,๘๐๐.-บาท

	อบต.กะหรอ



อบต.
กะหรอ




อบต.
กะหรอ



อบต.
กะหรอ

	สำนักปลัดฯ/คลัง/โยธา



สำนักปลัดฯ





สำนักปลัดฯ




สำนักปลัดฯ,
คลัง,โยธา
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4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการจัดการ
    แนวทางการพัฒนาที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 255๖
	พ.ศ. 255๗

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	5




6



7



๘
	โครงการสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาตรี

ค่าใช้จ่ายสำหรับเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับ อบต.
กะหรอ

ค่าใช้จ่ายสำหรับไปรษณีย์ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ ฯลฯ

โครงการจ้างที่ปรึกษา 
หน่วยงานหรือสถาบันภายนอก

	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาตรีให้กับผู้รับทุนการศึกษาของ อบต.
กะหรอ /2๐๘,000.-บาท

ค่าใช้จ่ายสำหรับเป็นค่าไฟฟ้า ของ
สำนักงาน อบต.กะหรอ/
1๖0,000.-บาท

ค่าใช้จ่ายสำหรับเป็นค่าไปรษณีย์ 
ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ ฯลฯ/
18,๕00.-บาท

ดำเนินการจ้างหน่วยงานหรือสถาบันภายนอก เพื่อสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการของ อบต.กะหรอ/25,000.-บาท

	อบต.กะหรอ



อบต.
กะหรอ


อบต.
กะหรอ


ตำบลกะหรอ
	สำนักปลัดฯ




สำนักปลัดฯ



สำนักปลัดฯ,
คลัง,โยธา


สำนักปลัดฯ
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4.    ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการจัดการ
       แนวทางการพัฒนาที่ 4 เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน           
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 255๖
	พ.ศ. 255๗

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1





๒

	โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อและการจ้างของอำเภอ
นบพิตำ

โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ สำหรับสำนักงาน อบต.กะหรอ


	สนับสนุนโครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือการจ้าง ให้แก่ อบต.นบพิตำ/32,500.-บาท


จัดซื้อหนังสือพิมพ์ สำหรับสำนักงาน อบต. /75,000.-บาท
	อำเภอ
นบพิตำ




หมู่ที่ ๑-หมู่ที่ ๙
	สำนักปลัดฯ





สำนักปลัดฯ
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4.    ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการจัดการ
       แนวทางการพัฒนาที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน           
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 255๖
	พ.ศ. 255๗

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1












	โครงการ อบต.กะหรอเคลื่อนที่พบประชาชน



	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบต.กะหรอเคลื่อนที่พบประชาชน
/๕0,000.-บาท


	อบต.
กะหรอ



	สำนักงานปลัดฯ
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4.    ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการจัดการ
       แนวทางการพัฒนาที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินการคลัง          
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 255๖
	พ.ศ. 255๗

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1




2












	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน



โครงการมาตรการจูงใจสำหรับผู้ชำระภาษี



	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ/
๒00,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการมาตรการจูงใจสำหรับผู้ชำระภาษี/
๒0,000.-บาท


	อบต.
กะหรอ



อบต.
กะหรอ



	ส่วนการคลัง




ส่วนการคลัง
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5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
      แนวทางการพัฒนาที่ 1 การให้บริการด้านสาธารณสุข
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 255๖
	พ.ศ. 255๗

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1



2




	โครงการรณรงค์ ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก

โครงการควบคุม และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า




	ดำเนินโครงการรณรงค์ ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก / 41,000.บาท

ค่าใช้จ่ายตามโครงการควบคุม และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า   /55,000.-บาท



	อบต.  กะหรอ


อบต.
กะหรอ



	สำนักปลัดฯ



สำนักปลัดฯ




	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	













-27-
5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
      แนวทางการพัฒนาที่ 2   การพัฒนาระบบบริหารการจัดการทางด้านสาธารณสุข
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 255๖
	พ.ศ. 255๗

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1









	โครงการบริหารจัดการสาธารณสุขระดับหมู่บ้าน






	สนับสนุนการบริหารจัดการสาธารณสุขระดับหมู่บ้านละ 10,000.-บาท /90,000.-บาท



	ตำบล  กะหรอ





	สำนักปลัดฯ
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
    แนวทางการพัฒนาที่ 2  ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบประปา
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 255๖
	พ.ศ. 255๗

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1




2





3


	ค่าไฟฟ้าในงานกิจการระบบประปา



โครงการขยายท่อเมนระบบประปาบ้านในโคร๊ะ หมู่ที่ ๑ และทำการปรับปรุงระบบประปา


โครงการขยายท่อเมนระบบประปาบ้านห้วยมวง  หมู่ที่ ๓

	เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในงานกิจกรรมระบบประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.กะหรอ /
๙00,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายท่อเมนระบบประปาบ้านในโคร๊ะ หมู่ที่ ๑ และทำการปรับปรุงระบบประปา/๑๘๘,๑๐๐.-บาท


เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายท่อเมนระบบประปาบ้านห้วยมวง/๘๙,๔๐๐.-บาท
	อบต.
กะหรอ



อบต.  กะหรอ




อบต.  กะหรอ



	ส่วนโยธา




ส่วนโยธา





ส่วนโยธา
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
    แนวทางการพัฒนาที่ 2  ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบประปา
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 255๖
	พ.ศ. 255๗

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๔



๕



๖



๗


	โครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านขุนทะเล 
หมู่ที่ ๓

โครงการปรับปรุงระบบประปาคงคาวดี หมู่ที่ ๔,๘


โครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านปากเผ็ด ๒  หมู่ที่ ๕

โครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านไสสว่าง 
หมู่ที่ ๙


	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงประปาบ้านขุนทะเล /๗0,000.- บาท


เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปาคงคาวดี/๘0,000.-
บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปาบ้านปากเผ็ด ๒ /
๖๕,๔00.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปาบ้านไสสว่าง/๓๓,๓๐๐.-บาท




	อบต.
กะหรอ


อบต.  กะหรอ


อบต.  กะหรอ


อบต.  กะหรอ



	ส่วนโยธา



ส่วนโยธา



ส่วนโยธา



ส่วนโยธา

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




7.    ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
       แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ                            
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 255๖
	พ.ศ. 255๗

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1



2



3





	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน


โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน


โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน


	สนับสนุนอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน  โรงเรียนวัดคงคา / ๑,๑๘๐,๐00.-บาท

สนับสนุนอาหารกลางวันให้เด็ก
นักเรียน โรงเรียนวัดเขาน้อย /
๑๑๒,๐๐๐.-บาท

สนับสนุนอาหารกลางวันให้เด็ก
นักเรียนโรงเรียนบ้านขุนทะเล /
๒๑๒,๐๐๐.-บาท
	ร.ร.วัด
คงคา


ร.ร.วัด
เขาน้อย


ร.ร.บ้าน
ขุนทะเล

	สำนักปลัดฯ



สำนักปลัดฯ



สำนักปลัดฯ
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7.    ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
       แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ                  
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 255๖
	พ.ศ. 255๗

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๔



๕



๖



๗



๘
	โครงการสนับสนุนอาหาร(เสริม) นม


โครงการสนับสนุนอาหาร(เสริม) นม


โครงการสนับสนุนอาหาร (เสริม) นม


โครงการสนับสนุนอาหาร (เสริม) นม


โครงการสนับสนุนอาหาร(เสริม) นม

	สนับสนุนอาหารเสริม (นม) แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอู่ทอง  /4๐๙,๖๔๐.-บาท

สนับสนุนอาหารเสริม (นม) แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์เตมีย์ /5๒,๙๒0.-บาท

สนับสนุนอาหารเสริม (นม) แก่
โรงเรียนวัดคงคา/5๓๖,๙๐0.-บาท

สนับสนุนอาหารเสริม (นม) แก่
โรงเรียนวัดเขาน้อย/๕๐,๙๖๐.-บาท

สนับสนุนอาหารเสริม (นม) แก่
โรงเรียนบ้านขุนทะเล   / ๙๖,๔๖๐.-บาท

	ศพด.บ้าน
อู่ทอง


ศพด.วัด
โพธิ์เตมีย์


ร.ร.  วัด
คงคา


ร.ร. วัด
เขาน้อย


ร.ร. บ้าน
ขุนทะเล

	สำนักปลัดฯ



สำนักปลัดฯ



สำนักปลัดฯ



สำนักปลัดฯ



สำนักปลัดฯ
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7.    ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
      แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ     

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 255๖
	พ.ศ. 255๗

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๙



1๐



1๑



1๒


	โครงการจัดจ้างประกอบอาหารกลางวัน


โครงการจัดจ้างประกอบ อาหารกลางวัน


โครงการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก



โครงการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก


	จัดจ้างประกอบอาหารกลางวัน แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอู่ทอง  /
๑,๑๗๐,๔๐๐.-บาท

จัดจ้างประกอบอาหารกลางวัน แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์เตมีย์/ 
1๕๑,200.-บาท

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอู่ทอง/๒๐,000.-บาท

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์เตมีย์/๔,000.-บาท

	ศพด.บ้านอู่ทอง

ศพด.  วัดโพธิ์
เตมีย์

ศพด.บ้าน
อู่ทอง

ศพด.  วัดโพธิ์
เตมีย์

	สำนักปลัดฯ



สำนักปลัดฯ



สำนักปลัดฯ



สำนักปลัดฯ
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7.    ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
       แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ                            
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 255๖
	พ.ศ. 255๗

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1๓



๑๔



1๕




	โครงการวันบัณฑิตน้อย



โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ


โครงการในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของ ศพด.



	ดำเนินการจัดกิจกรรมบัณฑิตน้อยแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของตำบล  กะหรอ/๖0,000.-บาท

ดำเนินกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของตำบล
/๑๐0,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของ ศพด. อบต.กะหรอ/10,000.-บาท

	ตำบล กะหรอ


ตำบล
กะหรอ


ตำบล
กะหรอ

	สำนักปลัดฯ



สำนักปลัดฯ



สำนักปลัดฯ
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7.    ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
       แนวทางการพัฒนาที่ 3  อนุรักษ์และฟื้นฟูศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 255๖
	พ.ศ. 255๗

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1





2



3



	โครงการแห่หมรับ      





โครงการวันกตัญญูเชิดชูผู้สูงอายุ


โครงการส่งเสริมด้านการศาสนาแห่ผ้าขึ้นธาตุ
	อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีแห่หมรับในงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ ปี 255๗ ให้แก่ ที่ทำการปกครองอำเภอนบพิตำ
/10,000.-บาท

ดำเนินโครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ของตำบลกะหรอ
/๑๐๐,000.-บาท

อุดหนุนโครงการส่งเสริมด้านการศาสนาแห่ผ้าขึ้นธาตุ  ให้แก่ที่ทำการปกครอง อ.นบพิตำ ปี 255๗ / 10,000.-บาท

	อำเภอนบพิตำ




อบต.   กะหรอ


อำเภอ
นบพิตำ
	สำนักปลัดฯ





สำนักปลัดฯ



สำนักปลัดฯ
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7. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
    แนวทางการพัฒนาที่ 3  อนุรักษ์และฟื้นฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 255๖
	พ.ศ. 255๗

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	4



5


6



7



	โครงการประเพณีตักบาตร      
เทโว


โครงการประเพณีลอยกระทง


กิจกรรมงานรัฐพิธี พิธีทางศาสนา งานประเพณี เทศกาลต่าง ๆ 

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
	ดำเนินโครงการประเพณีตักบาตรเทโวของตำบลกะหรอ
/500,000.-บาท

ดำเนินโครงการประเพณีลอยกระทง/๘0,000.-บาท

ดำเนินการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี พิธีทางศาสนา งานประเพณี เทศกาลต่าง  ๆ/5,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ/4๕,000.-บาท

	ม. 5



ตำบล
กะหรอ

ตำบล
กะหรอ


ตำบล
กะหรอ
	สำนักปลัดฯ



สำนักปลัดฯ


สำนักปลัดฯ



สำนักปลัดฯ
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7.    ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
       แนวทางการพัฒนาที่ 3  อนุรักษ์และฟื้นฟูศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 255๖
	พ.ศ. 255๗

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	8





9





	โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ



โครงการแข่งขันว่าวไทย ประจำปี 255๗
	อุดหนุนโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ ให้แก่ ที่ทำการปกครองอำเภอนบพิตำ
/15,000.-บาท

อุดหนุนโครงการแข่งขันว่าวไทย ประจำปี 255๗ ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7
/30,000.-บาท
	ตำบล
กะหรอ




ตำบล
กะหรอ
	สำนักปลัดฯ





สำนักปลัดฯ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






  






