แผนการดำเนินงาน

พ.ศ.๒๕๕๗

องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

อำเภอนบพิตำ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนา

คำนำ

การจัดทำแผนการดำเนินงาน  กำหนดขึ้นเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น  แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณนั้น  ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในแต่ละปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานงานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานอื่นและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงานส่งผลให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

แผนการดำเนินงานมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ (Action  Plan) สำหรับใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อควบคุมการดำเนินงาน  เนื่องจากได้แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม และระยะเวลาการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน  รวมทั้งแสดงถึงการดำเนินงานจริงให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือในการดำเนินการติดตามประเมินผล  ซึ่งต้องจัดทำเป็นประจำทุกปี  โดยต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปีและงบประมาณรายจ่ายประจำปี

องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ  จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานขึ้น  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินงานของส่วนต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย  ระยะเวลา งบประมาณและโครงการที่ได้กำหนดไว้  รวมทั้งการใช้ทรัพยากรทางการบริหารให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้ประโยชน์สูงสุด  และสามารถสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืนต่อไป

(นายมนัสพงค์  สุทธิเดช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

สารบัญ

สารบัญ

เรื่อง										หน้า

ส่วนที่   ๑     บทนำ                                                                		    ๑

ส่วนที่   ๒    โครงการ/กิจกรรม                                               	 	    ๓

ส่วนที่  ๑

บทนำ

----------------------------

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน  ซึ่งหมายถึงแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่แสดงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น

แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ทั้งหมดที่จะดำเนินการ

ในปีงบประมาณ   ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางในการดำเนินงานชัดเจนมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/ โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปี  เป็นไปอย่างสะดวกและได้ผลมากยิ่งขึ้น

แผนการดำเนินงานจะต้องจัดทำให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้น ๆ หรือภายใน  30 วัน นับแต่วันที่ตั้งงบประมาณดำเนินการหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  ในกรณีองค์การบริหารส่วนตำบล การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหาร

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

- เพื่อเป็นเอกสารแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่จะดำเนินการ

ประจำปีงบประมาณ

- เพื่อเป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ  ให้มีความชัดเจนในการ

ปฏิบัติมากขึ้น

- เพื่อนำแผนการดำเนินงานมาใช้จำแนกรายละเอียดต่าง ๆ  ของแผนงานโครงการ  จะทำ

ให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปี  มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  (หมวด 5 ข้อ 26)  ได้กำหนดขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานไว้ ดังนี้

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำ

ร่างแผนการดำเนินงาน  โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการจากแผนงาน/โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  นำร่างแผนการดำเนินงาน

เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ความเห็นชอบ

เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้ว  ให้ประกาศเป็นแผน

การดำเนินงาน  โดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน 15 วัน  นับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย  30 วัน

-๒-

จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุน			รวบรวมโครงการ/กิจกรรม	        องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องถิ่น

หน่วยงานอื่น

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น						                          หน่วยงานอื่น

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุน			 จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

เสนอร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุน			  เสนอร่างแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

เสนอร่างฯต่อผู้บริหารท้องถิ่น

เสนอร่างฯต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

ผู้บริหารท้องถิ่น			            ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

ประกาศใช้

ประกาศใช้

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

- ได้มีแผนดำเนินงาน  (Action  Plan)  เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา  จัดทำ

หลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว  โดยแสดงถึงเป้าหมาย  รายละเอียดกิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาที่ชัดเจน  แสดงถึงการดำเนินงานจริงแบะเป็นรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อควบคุมการดำเนิน

งานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

- เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล

**************************

-๓-

ส่วนที่   2

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

แผนการดำเนินงานประจำปี  255๗

องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของ งบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน - แนวทางก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ - แนวทางก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าพื้นฐาน ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ | ๑๔ - | ๑๐๐ - | ๓,๑๖๐,๘๐๐ - | ๑๐๐ - | ส่วนโยธา |
| รวม | ๑๔ | ๑๐๐ | ๓,๑๖๐,๘๐๐ | ๑๐๐ |  |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ - แนวทางส่งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ | ๒ | ๑๐๐ | ๓๕,๐๐๐ | ๑๐๐ | สำนักงานปลัดฯ |
| รวม | ๒ | ๑๐๐ | ๓๕,๐๐๐ | ๑๐๐ |  |

-๔-

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของ งบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านชุมชนและสังคม 3.1 แนวทางจัดหาสถานที่เพื่อก่อสร้างเป็นสนามกีฬาและสถานที่ออก กำลังกาย แลพัฒนาการกีฬาต่าง ๆ - แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพ - แนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน - แนวทางจัดสวัสดิการและให้บริการอย่างทั่วถึง | ๒ ๑๐ ๒ - | ๑๔.๒๙ ๗๑.๔๓ ๑๔.๒๘ - | ๑๓๐,๐๐๐ ๖๓๒,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ - | ๑๖.๒๑ ๗๘.๘๐ ๔.๙๙ - | สำนักงานปลัดฯ สำนักงานปลัดฯ สำนักงานปลัดฯ |
| รวม | ๑๔ | ๑๐๐ | ๘๐๒,๐๐๐ | ๑๐๐ |  |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการ 4.1 แนวทางจัดให้มีสถานที่ วัสดุอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการ 4.2 แนวทางนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการเพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว 4.3 แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาท้องถิ่น 4.4 แนวทางเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน 4.5 แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 4.6 แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินการคลัง 4.7 แนวทางบริการจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส | ๔ ๒ ๘ ๒ ๑ ๒ - | ๑๑.๗๗ ๑๑.๗๖ ๔๗.๐๖ ๑๑.๗๖ ๕.๘๙ ๑๑.๗๖ - | ๒,๗๙๙,๔๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๑,๒๖๕,๓๐๐ ๑๐๗,๕๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ - | ๖๒.๑๘ ๑.๓๓ ๒๘.๑๐ ๒.๓๙ ๑.๑๑ ๔.๘๙ - | สนง.ปลัดฯ/คลัง/โยธา สำนักงานปลัดฯ สนง.ปลัดฯ/คลัง/โยธา สนง.ปลัดฯ สนง.ปลัด/คลัง/โยธา สนง.ปลัดฯ สนง.ปลัดฯ คลัง |
| รวม | ๑๙ | ๑๐๐ | ๔,๕๐๒,๒๐๐ | ๑๐๐ |  |

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของ งบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 5.1 แนวทางการให้บริการด้านสาธารณสุข 5.2 แนวทางพัฒนาระบบบริหารการจัดการทางด้านสาธารณสุข 5.3 แนวทางส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ ๕.๔ แนวทางป้องกันและควบคุมโรค | ๒ ๑ - - | ๖๖.๖๗ ๓๓.๓๓ - - | ๙๖,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ - - | ๕๑.๖๑ ๔๘.๓๙ - - | สำนักงานปลัดฯ สำนักงานปลัดฯ |
| รวม | ๓ | ๑๐๐ | ๑๘๖,๐๐ | ๑๐๐ |  |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ - แนวทางจัดหา ขุดเจาะบ่อบาดาล - แนวทางก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาระบบประปา - แนวทางก่อสร้างฝาย เพื่อกักเก็บน้ำ - แนวทางขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติ | - ๗ - - | - ๑๐๐ - - | - ๑,๔๒๖,๒๐๐ - - | - ๑๐๐ - - | - ส่วนโยธา - - |
| รวม | ๗ | ๑๐๐ | ๑,๔๒๖,๒๐๐ | ๑๐๐ |  |
| 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 7.1 แนวทางส่งเสริมให้ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ได้เข้ารับการศึกษา โดยใช้ระบบการศึกษานอกโรงเรียนและตามอัธยาศัย 7.2 แนวทางส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 7.3 แนวทางอนุรักษ์และฟื้นฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น | - ๑๕ ๙ | - ๖๒.๕๐ ๓๗.๕๐ | - ๔,๑๖๖,๔๘๐ ๗๙๕,๐๐๐ | - ๘๓.๙๘ ๑๖.๐๒ | - สำนักงานปลัดฯ สำนักงานปลัดฯ |
| รวม | ๒๔ | ๑๐๐ | ๔,๙๖๑,๔๘๐ | ๑๐๐ |  |

-๔-

-๕-

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของ งบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม - แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | - - | - - | - - | - - |  |
| รวม | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| รวมทั้งสิ้น | ๘๓ | ๑๐๐ | ๑๕,๐๗๓,๖๘๐ | ๑๐๐ |  |

-๖-

แผนการดำเนินงานประจำปี  255๗

องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 255๖ |  |  | พ.ศ. 255๗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ก่อสร้างถนน คสล.สาย ในโคร๊ะ – นาป่า | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. ไหล่ทางสองข้างถมด้วยดินถมและหินคลุกเฉลี่ย ข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.กะหรอ) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย/ 3๑๖,๘00.-บาท | ม.1 | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-๗-

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 255๖ |  |  | พ.ศ. 255๗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2 3 | ก่อสร้างถนน คสล.สาย นายสมยศ นาคัน – นายนิด เกิดทอง ก่อสร้างถนน คสล.สายจันทร์-เข้ากลุ่มออมทรัพย์ | ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว ๑๑๒ เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๓๓๖ ตร.ม. ไหล่ทางสองข้างถมด้วยหินคลุกและดินถมเฉลี่ย ข้างละ 0.20 เมตร ตามแบบแปลนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต. กะหรอ) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย/๑๗๗.๕๐๐.-บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.00 เมตร ยาว ๘๕ เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๕๕ ตร.ม. ไหล่ทางสองข้างถมด้วยดินถมและหินคลุกเฉลี่ย ข้างละ 0.๒0 เมตร ตามแบบแปลนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต. กะหรอ) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย/๑๓๕,๓๐๐.-บาท | ม.2 ม.๒ | ส่วนโยธา ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-๘-

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม |  | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ |  | พ.ศ. 255๖ |  |  |  |  |  |  | พ.ศ. 255๗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. |  |  | พ.ย. |  | ธ.ค. |  | ม.ค. |  | ก.พ. |  |  | มี.ค. |  |  | เม.ย. |  |  | พ.ค. |  |  | มิ.ย. |  | ก.ค. |  |  | ส.ค. |  |  | ก.ย. |  |  |
| 4 5 | ก่อสร้างถนน คสล.สาย สำนักสงฆ์ทุ่งคา ก่อสร้างถนน คสล.สาย นาโพธิ์-สามแยกบ้าน นายแพะ |  | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางสองข้างถมด้วยดินถมและหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบต. กะหรอ) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย/๓๑๘,๒๐๐.-บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. ไหล่ทางสองข้างถมด้วยดินถมและหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบต. กะหรอ)พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย/3๑๖,๘00.-บาท | ม.๓ ม. ๔ | ส่วนโยธา ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ |  | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) |  | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 255๖ |  |  |  |  |  |  | พ.ศ. 255๗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. |  |  | พ.ย. |  | ธ.ค. |  | ม.ค. |  | ก.พ. |  |  | มี.ค. |  | เม.ย. |  |  |  | พ.ค. |  |  | มิ.ย. |  |  |  | ก.ค. |  |  | ส.ค. |  |  | ก.ย. |  |
| 6 7 |  | ก่อสร้างถนน คสล.สาย ป้าเผ็ด-คลองหมื่นซอ ก่อสร้างถนน คสล.สาย อู่ทอง-บ้านสะดวด | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. ไหล่ทางสองข้างถมด้วยดินถมและหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบต. กะหรอ)พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย/3๑๖,๘00.-บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.00 เมตร ยาว 1๕๐ เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางสองข้างถมด้วยดินถมและหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.๕0 เมตร ตามแบบแปลนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบต. กะหรอ)พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย/๓๑๖,๘๐๐.-บาท |  | ม.๕ ม. ๖ | ส่วนโยธา ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ |  | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) |  | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 255๖ |  |  |  |  |  |  | พ.ศ. 255๗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. |  |  | พ.ย. |  | ธ.ค. |  | ม.ค. |  | ก.พ. |  |  | มี.ค. |  | เม.ย. |  |  | พ.ค. |  |  |  | มิ.ย. |  |  |  | ก.ค. |  |  | ส.ค. |  |  | ก.ย. |  |
| 8 9 |  | ก่อสร้างถนน คสล.สาย หนองเกียบ-บ้านสะดวด โครงการขยายถนนสาย ไสรักษ์(เดิม ถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตรเป็น คสล. ๕.๐๐ เมตร) | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔00 เมตร ยาว 1๕0 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๐0 ตร.ม. ไหล่สองข้างถมด้วยดินถมหรือหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.๕0 ม. ตามแบบแปลนขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.กะหรอ)พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย/๓๑๖,๘00.-บาท ขยายถนนสายไสรักษ์ เดิมถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตรเป็น คสล. ๕.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๑ เมตร ระยะทาง ๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางข้างเดียวถมด้วยดินถมและหินคลุก เฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ตามแบบแปลนขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.กะหรอ)พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย/๓๔๑,๘00.-บาท |  | ม.๗ ม.๘ | ส่วนโยธา ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ |  | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) |  | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 255๖ |  |  |  |  |  |  | พ.ศ. 255๗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. |  | พ.ย. |  |  | ธ.ค. |  | ม.ค. |  | ก.พ. |  | มี.ค. |  |  |  | เม.ย. |  |  |  |  | พ.ค. |  |  | มิ.ย. |  |  | ก.ค. |  |  | ส.ค. |  |  | ก.ย. |
| 10 11 |  | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายเลี่ยน-ชุมชนใหม่ โครงการก่อสร้างรั้วกันตกบริเวณโค้งวัดโทตรี | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔00 เมตร ยาว 1๕0 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๐0 ตร.ม. ไหล่สองข้างถมด้วยดินถมหรือหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.๕0 ม. ตามแบบแปลนขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.กะหรอ)พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย/๓๑๖,๘00.-บาท ก่อสร้างรั้วกันตกบริเวณโค้งวัดโทตรี ขนาดความยาว ๖๓.๐๐ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร ตามแบบแปลนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบต.กะหรอ)พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย/๘๓,๐๐๐.-บาท |  | ม.๙ ม.๗ | ส่วนโยธา ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-๑๒-

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 255๖ |  |  | พ.ศ. 255๗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1๒ 1๓ ๑๔ | โครงการก่อสร้างรั้วกั้นสามแยกไสรักษ์ โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายนิคม-นายเชย โครงการติดตั้งลูกระนาด(ยางชะลอความเร็ว) | ก่อสร้างรั้วกั้นบริเวณสามแยกไสรักษ์-ปลักพลา ความยาว ๘.๐๐ เมตร สูง ๐.๙๐ เมตร ตามแบบแปลนขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.กะหรอ)พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย/๙,๒๐๐.-บาท บุกเบิกถนนเป็นระยะทาง ๔๕๐ เมตร กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร และจะทำการขุดดินตกแต่งคันทาง พร้อมเกรดเกลี่ยล้มกองวัสดุตลอดระยะทาง ใช้ทรายหน้าตะแกรงจำนวนไม่น้อยกว่า ๑๒๖ ลบ.ม. ทำเป็นผิวจราจรและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย/๙๕,๐๐๐.-บาท ค่าติดตั้งลูกระนาด(ยางชะลอความเร็ว)โดยทำการติดตั้งลูกระนาดชนิดยาง เพื่อชะลอความเร็ว รายละเอียดตามที่ อบต.กะหรอกำหนด/๑๐๐,๐๐๐.-บาท | ม.๘ ม.๓ ภายในตำบล | ส่วนโยธา ส่วนโยธา ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-๑๓-

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 255๖ |  |  | พ.ศ. 255๗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 2 | โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพปุ๋ยชีวภาพ หมู่ที่ ๓,๗ โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพเกษตรกรตำบลกะหรอ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนากลุ่มอาชีพปุ๋ยชีวภาพ หมู่ที่ ๓,๗ / ๑๐,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพเกษตรกรตำบลกะหรอ/๒๕,000.-บาท | หมู่ที่ ๓,๗ ตำบล กะหรอ | สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-14-

3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านชุมชนและสังคม

แนวทางการพัฒนาที่ 1  จัดหาสถานที่เพื่อก่อสร้างเป็นสนามกีฬา และสถานที่ออกกำลังกายและพัฒนาการกีฬาต่างๆ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 255๖ |  |  | พ.ศ. 255๗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 2 | โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอ โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬาต่าง ๆ | อุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน ประชาชน ประจำปี 255๗ ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอนบพิตำ / 40,000.-บาท ดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬาต่าง ๆ ให้กับศูนย์กีฬาแต่ละหมู่บ้าน จำนวน 9 หมู่บ้าน /90,000.-บาท | อำเภอ นบพิตำ หมู่ที่ ๑ -หมู่ที่ ๙ | สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-15-

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านชุมชนและสังคม

แนวทางการพัฒนาที่ 2  เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 255๖ |  |  | พ.ศ. 255๗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 2 3 4 | โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติด โครงการบริการประชาชนลดอุบัติเหตุจราจรตามเทศกาลต่าง ๆ โครงการครอบครัวอบอุ่น โครงการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำและทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชนระดับหมู่บ้าน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการวัยรุ่นยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติด/๓0,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการบริการประชาชนลดอุบัติเหตุจราจรตามเทศกาลต่าง ๆ /32,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการครอบครัวอบอุ่น/๕0,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำและทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชนระดับหมู่บ้าน/ชุมชนทุกหมู่บ้าน และบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล/10,000.-บาท | อบต. กะหรอ อบต. กะหรอ อบต. กะหรอ อบต. กะหรอ | สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-16-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านชุมชนและสังคม

แนวทางการพัฒนาที่ 2  เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 255๖ |  |  | พ.ศ. 255๗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 6 7 ๘ | โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในตำบลกะหรอ โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โครงการวันท้องถิ่นไทย โครงการพัฒนาสตรี | เข้าร่วมกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น/๒๕0,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และสมาชิก อบต./๑๔๕,๐๐๐.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการวันท้องถิ่นไทย/๓๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินตามโครงการพัฒนาสตรี/๓๐,๐๐๐.-บาท | ตำบล กะหรอ ตำบล กะหรอ ตำบลกะหรอ ตำบลกะหรอ | สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-17-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านชุมชนและสังคม

แนวทางการพัฒนาที่ 2  เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 255๖ |  |  | พ.ศ. 255๗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๙ ๑๐ | โครงการกะหรอห่วงใยใส่ใจสุขภาพ โครงการสนับสนุนสมัชชาหมู่บ้าน/ชุมชนพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการกะหรอห่วงใยใส่ใจสุขภาพ/๑๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอนบพิตำตามโครงการสนับสนุนสมัชชาหมู่บ้าน/ชุมชนพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด/๔๕,๐๐๐.-บาท | ตำบลกะหรอ อบต. กะหรอ | สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-18-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านชุมชนและสังคม

แนวทางการพัฒนาที่ ๓  การรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 255๖ |  |  | พ.ศ. 255๗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ ๒ | ดำเนินการในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก อปพร. โครงการรักและห่วงใยใส่ใจความปลอดภัย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก อปพร.ในกรณีเกิดสาธารณภัยต่าง ๆ ฯลฯ/10,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการรักและห่วงใย ใส่ใจความปลอดภัย/๓๐,๐๐๐.-บาท | อบต. กะหรอ อบต. กะหรอ | สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-19-

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการจัดการ

แนวทางการพัฒนาที่ 1 จัดให้มีสถานที่ วัสดุอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 255๖ |  |  | พ.ศ. 255๗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 2 3 4 | โครงการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน(วงเงินครั้งละไม่เกิน 5,000.-บาท) โครงการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน(วงเงินครั้งละเกิน 5,000.-บาท) โครงการจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ ของสำนักงาน โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ต่าง ๆ ของสำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ/๗0,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ/๘๙๕,000.-บาท จัดซื้อวัสดุต่าง ๆ ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ/๑,๕๐๔,๐๐๐.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆของสำนักงาน/๓๓๐,๔๐๐.-บาท | อบต. กะหรอ อบต. กะหรอ อบต. กะหรอ อบต. กะหรอ | สำนักปลัดฯ /คลัง/โยธา สำนักปลัดฯ /คลัง/โยธา สำนักปลัดฯ /คลัง/โยธา สำนักปลัด/ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-20-

4.    ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการจัดการ

แนวทางการพัฒนาที่ 2 นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการเพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 255๖ |  |  | พ.ศ. 255๗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 2 | โครงการปรับปรุงดูแล รักษา ระบบเว็บไซด์องค์การบริหารส่วนตำบล โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC | ดำเนินการปรับปรุงดูแลรักษา เว็บไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ/10,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC/ ๕0,000.-บาท | อบต. กะหรอ อบต. กะหรอ | สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-21-

4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการจัดการ

แนวทางการพัฒนาที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาท้องถิ่น

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 255๖ |  |  | พ.ศ. 255๗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 2 3 ๔ | โครงการอบรมสัมมนาพนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภาฯและผู้บริหาร โครงการศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิก สภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ดำเนินการจัดการเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ องค์การบริหารส่วนตำบล ค่าใช้จ่ายสำหรับบริการทางด้านโทรคมนาคม | ค่าใช้สอยโครงการอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภาฯและผู้บริหาร/ ๓๓0,000.-บาท ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ของ อบต.กะหรอ/300,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ องค์การบริหารส่วนตำบล/๑๒๕,000.-บาท ค่าใช้จ่ายสำหรับเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม/๙๘,๘๐๐.-บาท | อบต.กะหรอ อบต. กะหรอ อบต. กะหรอ อบต. กะหรอ | สำนักปลัดฯ/คลัง/โยธา สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ, คลัง,โยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-22-

4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการจัดการ

แนวทางการพัฒนาที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาท้องถิ่น

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 255๖ |  |  | พ.ศ. 255๗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 6 7 ๘ | โครงการสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาตรี ค่าใช้จ่ายสำหรับเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับ อบต. กะหรอ ค่าใช้จ่ายสำหรับไปรษณีย์ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ ฯลฯ โครงการจ้างที่ปรึกษา หน่วยงานหรือสถาบันภายนอก | ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาตรีให้กับผู้รับทุนการศึกษาของ อบต. กะหรอ /2๐๘,000.-บาท ค่าใช้จ่ายสำหรับเป็นค่าไฟฟ้า ของ สำนักงาน อบต.กะหรอ/ 1๖0,000.-บาท ค่าใช้จ่ายสำหรับเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ ฯลฯ/ 18,๕00.-บาท ดำเนินการจ้างหน่วยงานหรือสถาบันภายนอก เพื่อสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการของ อบต.กะหรอ/25,000.-บาท | อบต.กะหรอ อบต. กะหรอ อบต. กะหรอ ตำบลกะหรอ | สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ, คลัง,โยธา สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-23-

4.    ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการจัดการ

แนวทางการพัฒนาที่ 4 เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 255๖ |  |  | พ.ศ. 255๗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 ๒ | โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อและการจ้างของอำเภอ นบพิตำ โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ สำหรับสำนักงาน อบต.กะหรอ | สนับสนุนโครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือการจ้าง ให้แก่ อบต.นบพิตำ/32,500.-บาท จัดซื้อหนังสือพิมพ์ สำหรับสำนักงาน อบต. /75,000.-บาท | อำเภอ นบพิตำ หมู่ที่ ๑-หมู่ที่ ๙ | สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-24-

4.    ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการจัดการ

แนวทางการพัฒนาที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 255๖ |  |  | พ.ศ. 255๗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการ อบต.กะหรอเคลื่อนที่พบประชาชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบต.กะหรอเคลื่อนที่พบประชาชน /๕0,000.-บาท | อบต. กะหรอ | สำนักงานปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-25-

4.    ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการจัดการ

แนวทางการพัฒนาที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินการคลัง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 255๖ |  |  | พ.ศ. 255๗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 2 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โครงการมาตรการจูงใจสำหรับผู้ชำระภาษี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ/ ๒00,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการมาตรการจูงใจสำหรับผู้ชำระภาษี/ ๒0,000.-บาท | อบต. กะหรอ อบต. กะหรอ | ส่วนการคลัง ส่วนการคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-26-

5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 1 การให้บริการด้านสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 255๖ |  |  | พ.ศ. 255๗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 2 | โครงการรณรงค์ ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โครงการควบคุม และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | ดำเนินโครงการรณรงค์ ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก / 41,000.บาท ค่าใช้จ่ายตามโครงการควบคุม และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า /55,000.-บาท | อบต. กะหรอ อบต. กะหรอ | สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-27-

5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 2   การพัฒนาระบบบริหารการจัดการทางด้านสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 255๖ |  |  | พ.ศ. 255๗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการบริหารจัดการสาธารณสุขระดับหมู่บ้าน | สนับสนุนการบริหารจัดการสาธารณสุขระดับหมู่บ้านละ 10,000.-บาท /90,000.-บาท | ตำบล กะหรอ | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-28-

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

แนวทางการพัฒนาที่ 2  ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบประปา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 255๖ |  |  | พ.ศ. 255๗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 2 3 | ค่าไฟฟ้าในงานกิจการระบบประปา โครงการขยายท่อเมนระบบประปาบ้านในโคร๊ะ หมู่ที่ ๑ และทำการปรับปรุงระบบประปา โครงการขยายท่อเมนระบบประปาบ้านห้วยมวง หมู่ที่ ๓ | เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในงานกิจกรรมระบบประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.กะหรอ / ๙00,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายท่อเมนระบบประปาบ้านในโคร๊ะ หมู่ที่ ๑ และทำการปรับปรุงระบบประปา/๑๘๘,๑๐๐.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายท่อเมนระบบประปาบ้านห้วยมวง/๘๙,๔๐๐.-บาท | อบต. กะหรอ อบต. กะหรอ อบต. กะหรอ | ส่วนโยธา ส่วนโยธา ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-29-

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

แนวทางการพัฒนาที่ 2  ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบประปา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 255๖ |  |  | พ.ศ. 255๗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๔ ๕ ๖ ๗ | โครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านขุนทะเล หมู่ที่ ๓ โครงการปรับปรุงระบบประปาคงคาวดี หมู่ที่ ๔,๘ โครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านปากเผ็ด ๒ หมู่ที่ ๕ โครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านไสสว่าง หมู่ที่ ๙ | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงประปาบ้านขุนทะเล /๗0,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปาคงคาวดี/๘0,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปาบ้านปากเผ็ด ๒ / ๖๕,๔00.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปาบ้านไสสว่าง/๓๓,๓๐๐.-บาท | อบต. กะหรอ อบต. กะหรอ อบต. กะหรอ อบต. กะหรอ | ส่วนโยธา ส่วนโยธา ส่วนโยธา ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.    ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 255๖ |  |  | พ.ศ. 255๗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 2 3 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน | สนับสนุนอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน โรงเรียนวัดคงคา / ๑,๑๘๐,๐00.-บาท สนับสนุนอาหารกลางวันให้เด็ก นักเรียน โรงเรียนวัดเขาน้อย / ๑๑๒,๐๐๐.-บาท สนับสนุนอาหารกลางวันให้เด็ก นักเรียนโรงเรียนบ้านขุนทะเล / ๒๑๒,๐๐๐.-บาท | ร.ร.วัด คงคา ร.ร.วัด เขาน้อย ร.ร.บ้าน ขุนทะเล | สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-31-

7.    ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 255๖ |  |  | พ.ศ. 255๗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ | โครงการสนับสนุนอาหาร(เสริม) นม โครงการสนับสนุนอาหาร(เสริม) นม โครงการสนับสนุนอาหาร (เสริม) นม โครงการสนับสนุนอาหาร (เสริม) นม โครงการสนับสนุนอาหาร(เสริม) นม | สนับสนุนอาหารเสริม (นม) แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอู่ทอง /4๐๙,๖๔๐.-บาท สนับสนุนอาหารเสริม (นม) แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์เตมีย์ /5๒,๙๒0.-บาท สนับสนุนอาหารเสริม (นม) แก่ โรงเรียนวัดคงคา/5๓๖,๙๐0.-บาท สนับสนุนอาหารเสริม (นม) แก่ โรงเรียนวัดเขาน้อย/๕๐,๙๖๐.-บาท สนับสนุนอาหารเสริม (นม) แก่ โรงเรียนบ้านขุนทะเล / ๙๖,๔๖๐.-บาท | ศพด.บ้าน อู่ทอง ศพด.วัด โพธิ์เตมีย์ ร.ร. วัด คงคา ร.ร. วัด เขาน้อย ร.ร. บ้าน ขุนทะเล | สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-32-

7.    ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 255๖ |  |  | พ.ศ. 255๗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๙ 1๐ 1๑ 1๒ | โครงการจัดจ้างประกอบอาหารกลางวัน โครงการจัดจ้างประกอบ อาหารกลางวัน โครงการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก โครงการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก | จัดจ้างประกอบอาหารกลางวัน แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอู่ทอง / ๑,๑๗๐,๔๐๐.-บาท จัดจ้างประกอบอาหารกลางวัน แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์เตมีย์/ 1๕๑,200.-บาท ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอู่ทอง/๒๐,000.-บาท ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์เตมีย์/๔,000.-บาท | ศพด.บ้านอู่ทอง ศพด. วัดโพธิ์ เตมีย์ ศพด.บ้าน อู่ทอง ศพด. วัดโพธิ์ เตมีย์ | สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-33-

7.    ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 255๖ |  |  | พ.ศ. 255๗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1๓ ๑๔ 1๕ | โครงการวันบัณฑิตน้อย โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โครงการในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของ ศพด. | ดำเนินการจัดกิจกรรมบัณฑิตน้อยแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของตำบล กะหรอ/๖0,000.-บาท ดำเนินกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของตำบล /๑๐0,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของ ศพด. อบต.กะหรอ/10,000.-บาท | ตำบล กะหรอ ตำบล กะหรอ ตำบล กะหรอ | สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-34-

7.    ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนาที่ 3  อนุรักษ์และฟื้นฟูศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 255๖ |  |  | พ.ศ. 255๗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 2 3 | โครงการแห่หมรับ โครงการวันกตัญญูเชิดชูผู้สูงอายุ โครงการส่งเสริมด้านการศาสนาแห่ผ้าขึ้นธาตุ | อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีแห่หมรับในงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ ปี 255๗ ให้แก่ ที่ทำการปกครองอำเภอนบพิตำ /10,000.-บาท ดำเนินโครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ของตำบลกะหรอ /๑๐๐,000.-บาท อุดหนุนโครงการส่งเสริมด้านการศาสนาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ให้แก่ที่ทำการปกครอง อ.นบพิตำ ปี 255๗ / 10,000.-บาท | อำเภอนบพิตำ อบต. กะหรอ อำเภอ นบพิตำ | สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-35-

7. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนาที่ 3  อนุรักษ์และฟื้นฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 255๖ |  |  | พ.ศ. 255๗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 5 6 7 | โครงการประเพณีตักบาตร เทโว โครงการประเพณีลอยกระทง กิจกรรมงานรัฐพิธี พิธีทางศาสนา งานประเพณี เทศกาลต่าง ๆ โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ | ดำเนินโครงการประเพณีตักบาตรเทโวของตำบลกะหรอ /500,000.-บาท ดำเนินโครงการประเพณีลอยกระทง/๘0,000.-บาท ดำเนินการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี พิธีทางศาสนา งานประเพณี เทศกาลต่าง ๆ/5,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ/4๕,000.-บาท | ม. 5 ตำบล กะหรอ ตำบล กะหรอ ตำบล กะหรอ | สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-36-

7.    ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนาที่ 3  อนุรักษ์และฟื้นฟูศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 255๖ |  |  | พ.ศ. 255๗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8 9 | โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการแข่งขันว่าวไทย ประจำปี 255๗ | อุดหนุนโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ ให้แก่ ที่ทำการปกครองอำเภอนบพิตำ /15,000.-บาท อุดหนุนโครงการแข่งขันว่าวไทย ประจำปี 255๗ ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 /30,000.-บาท | ตำบล กะหรอ ตำบล กะหรอ | สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |