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องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ
อำเภอนบพิตำ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนำคำนา



		การจัดทำแผนการดำเนินงาน  กำหนดขึ้นเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น  แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณนั้น  ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในแต่ละปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานงานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานอื่นและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงานส่งผลให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

		แผนการดำเนินงานมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ (Action  Plan) สำหรับใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อควบคุมการดำเนินงาน  เนื่องจากได้แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม และระยะเวลาการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน  รวมทั้งแสดงถึงการดำเนินงานจริงให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือในการดำเนินการติดตามประเมินผล  ซึ่งต้องจัดทำเป็นประจำทุกปี  โดยต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปีและงบประมาณรายจ่ายประจำปี

		องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ  จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานขึ้น  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินงานของส่วนต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย  ระยะเวลา งบประมาณและโครงการที่ได้กำหนดไว้  รวมทั้งการใช้ทรัพยากรทางการบริหารให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้ประโยชน์สูงสุด  และสามารถสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืนต่อไป





            
          
   (นายมนัสพงค์  สุทธิเดช)
    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ











สารบัญ

สารบัญ


	
	เรื่อง										หน้า

	ส่วนที่   ๑     บทนำ                                                                		    ๑

	ส่วนที่   ๒    โครงการ/กิจกรรม                                               	 	    ๓  































ส่วนที่  ๑
บทนำ
----------------------------
		ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน  ซึ่งหมายถึงแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่แสดงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น  
แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ทั้งหมดที่จะดำเนินการ
ในปีงบประมาณ   ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางในการดำเนินงานชัดเจนมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/ โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปี  เป็นไปอย่างสะดวกและได้ผลมากยิ่งขึ้น
		แผนการดำเนินงานจะต้องจัดทำให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้น ๆ หรือภายใน  30 วัน นับแต่วันที่ตั้งงบประมาณดำเนินการหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  ในกรณีองค์การบริหารส่วนตำบล การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหาร

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
· เพื่อเป็นเอกสารแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่จะดำเนินการ
ประจำปีงบประมาณ
· เพื่อเป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ  ให้มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น
· เพื่อนำแผนการดำเนินงานมาใช้จำแนกรายละเอียดต่าง ๆ  ของแผนงานโครงการ  จะทำ
ให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปี  มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
	ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  (หมวด 5 ข้อ 26)  ได้กำหนดขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานไว้ ดังนี้		
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำ
ร่างแผนการดำเนินงาน  โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการจากแผนงาน/โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  นำร่างแผนการดำเนินงาน
เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ความเห็นชอบ
เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้ว  ให้ประกาศเป็นแผน
การดำเนินงาน  โดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน 15 วัน  นับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย  30 วัน

-๒-
		จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้
รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

คณะกรรมการสนับสนุน			รวบรวมโครงการ/กิจกรรม	        องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องถิ่น

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น						                          หน่วยงานอื่น  หน่วยงานอื่น

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุน			 จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุน			  เสนอร่างแผนการดำเนินงาน  เสนอร่างแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน


					เสนอร่างฯต่อผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างฯต่อผู้บริหารท้องถิ่น



ผู้บริหารท้องถิ่น			            ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ   ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ



						             ประกาศใช้


                                                            ประกาศใช้


ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน
· ได้มีแผนดำเนินงาน  (Action  Plan)  เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา  จัดทำ
หลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว  โดยแสดงถึงเป้าหมาย  รายละเอียดกิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาที่ชัดเจน  แสดงถึงการดำเนินงานจริงแบะเป็นรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
· เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อควบคุมการดำเนิน 
งานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
· เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล

**************************

 


-๓-
ส่วนที่   2
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงานประจำปี  2558
องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน
0. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ
0. ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าพื้นฐาน ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

	

18
3
	

85.71
14.29
	

5,017,900
428,000

	

92.14
7.86
	

กองช่าง
กองช่าง



	
รวม

	
21
	
100
	
5,445,900
	
100
	

	
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
0. ส่งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้



	

5
	

100
	

210,000
	

100
	

สำนักงานปลัดฯ

	
รวม

	
5
	
100
	
210,000
	
100
	


-๔-
	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านชุมชนและสังคม
    3.1 จัดหาสถานที่เพื่อก่อสร้างเป็นสนามกีฬาและสถานที่ออก
          กำลังกาย แลพัฒนาการกีฬาต่าง ๆ
0. การรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน
0. จัดสวัสดิการและให้บริการอย่างทั่วถึง
0. เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพ
	
4

4
5
4
	
23.53

23.53
29.41
23.53
	
530,000

140,000
409,000
260,000
	
39.58

10.45
30.55
19.42
	
สำนักงานปลัดฯ

สำนักงานปลัดฯ
สำนักงานปลัดฯ
สำนักงานปลัดฯ

	รวม

	17
	100
	1,339,000
	100
	

	4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการ
    4.1 จัดให้มีสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการ
    4.2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
    4.3 นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการ  บริการให้มีความสะดวกรวดเร็ว 
    4.4 เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
    4.5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
    4.6 เพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินการคลัง
    4.7 บริการจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

	
4

3
1

3
5
2
1
	
21.05

15.79
5.26

15.79
26.32
10.53
5.26
	
1,689,100

840,000
10,000

187,500
181,000
130,000
25,000

	
55.15

27.43
0.33

6.12
5.91
4.24
0.82
	
สนง.ปลัดฯ/กองคลัง/กองช่าง
สำนักงานปลัดฯ
สำนักงานปลัดฯ

สำนักงานปลัดฯ
สำนักงานปลัดฯ
กองคลัง
สำนักงานปลัดฯ

	รวม

	19
	100
	3,062,600
	100
	



	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
    5.1  การให้บริการด้านสาธารณสุข
    5.2  พัฒนาระบบบริหารการจัดการทางด้านสาธารณสุข
    5.3  ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ
    ๕.๔  ป้องกันและควบคุมโรค
	
2
1
0
3
	
33.33
16.67
0
50.00
	
209,000
135,000
0
94,000
	
47.72
30.82
0
21.46
	
สำนักงานปลัดฯ
สำนักงานปลัดฯ

สำนักงานปลัดฯ

	รวม
	6
	100
	438,000
	100
	

	6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
0. จัดหา  ขุดเจาะบ่อบาดาล
0. ก่อสร้างปรับปรุง  บำรุงรักษาระบบประปา
0. ก่อสร้างฝาย  เพื่อกักเก็บน้ำ
0. ขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติ
	
0
3
0
0
	
0
100
0
0
	
0
314,000
0
0
	
0
100
0
0
	
-
กองช่าง
-
-

	รวม
	3
	100
	314,000
	100
	

	7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม
    7.1 ส่งเสริมให้ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ได้เข้ารับการศึกษา    โดยใช้ระบบการศึกษานอกโรงเรียนและตามอัธยาศัย    
    7.2 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
    7.3 อนุรักษ์และฟื้นฟูศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
         ปัญญาท้องถิ่น
    

	
0

7
8

	
0

46.67
53.33

	
0

3,854,000
760,000
	
0

83.53
16.47
	
-

สำนักงานปลัดฯ
สำนักงานปลัดฯ

	รวม
	15
	100
	4,614,000
	100
	


-5-

-6-
	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
0. เพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม

	
1
	
100.00
	
87,500
	
100.00
	
สำนักงานปลัดฯ



	รวม
	1
	100.00
	87,500
	100.00
	

	รวมทั้งสิ้น
	87
	100.00
	15,511,000
	100.00
	



















[bookmark: _GoBack]-7-
แผนการดำเนินงานประจำปี  255๘
องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน
     แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ	

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 255๗
	พ.ศ. 255๘

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1










	ก่อสร้างถนน คสล.สาย     ค้าคาย – สองตอน
(เริ่มจากสองตอน)

	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว ๒50  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑,๐00  ตร.ม. ไหล่ทางสองข้างถมด้วยดินถมและหินคลุกเฉลี่ย ข้างละ 0.50 เมตร  ตามแบบแปลนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.กะหรอ) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน       1 ป้าย/  ๕๒๘,๓๐๐.-บาท
	528,300
	ม.1
	กองช่าง
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	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 255๗
	พ.ศ. 255๘

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	2










	ก่อสร้างถนน คสล.สาย
ท่าเปรง – ปลักพลา 








	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.00 เมตร ยาว ๒๒๐  เมตร ช่วงที่ ๑ ยาว ยาว 170 เมตร ช่วงที่ 2 ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่าข้างละ 880 ตร.ม. ไหล่ทางสองข้างถมด้วยดินถมและหินคลุกเฉลี่ย ข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.กะหรอ) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย/459,400.-บาท


	459,400
	ม.๕










	กองช่าง
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	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 255๗
	พ.ศ. 255๘

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	3










4













	ก่อสร้างถนน คสล.สาย
ท่าหว้า-ปลักบัว









ก่อสร้างถนน คสล.สาย   ทุ่งคา-โรงปุ๋ย


	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า  1,0๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางสองข้างถมด้วยดินถมและหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบต. กะหรอ) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน       1 ป้าย/52๘,3๐๐.-บาท

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า  600  ตร.ม. ไหล่ทางสองข้างถมด้วยดินถมและหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต. กะหรอ) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน       1 ป้าย/3๑8,500.-บาท



	528,300










318,500
	ม.๖










ม. 3
	กองช่าง










กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 255๗
	พ.ศ. 255๘

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	5











6














	ก่อสร้างถนน คสล.สาย   นาโพธิ์-บ้านป้ากี่










ก่อสร้างถนน คสล.สาย  
นายขาว-นายกลับ
	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า  1,000  ตร.ม. ไหล่ทางสองข้างถมด้วยดินถมและหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต. กะหรอ) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน       1 ป้าย/528,300.-บาท

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 22๐ เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า  ๖6๐  ตร.ม. ไหล่ทางสองข้างถมด้วยดินถมและหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร ตามแบบแปลนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต. กะหรอ) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน       1 ป้าย/348,100.-บาท




	528,300











348,100
	ม.4











ม. 2
	กองช่าง











กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 255๗
	พ.ศ. 255๘

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	7
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	ก่อสร้างถนน  คสล.สาย  นายแตว-นายนิด 










ก่อสร้างถนน คสล.สายนายเยาว์-คลองเกียบ 
(ผช.กาญจนา)



	ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 112 เมตร หนา 0.15  เมตรหรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 336 ตร.ม. ไหล่สองข้างถมด้วยดินถมหรือหินคลุกเฉลี่ยข้างละ0.20 ม. ตามแบบแปลน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.กะหรอ)พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย/177,200.-บาท


ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม. ไหล่ทางสองข้างถมด้วยดินถมและหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.กะหรอ) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพนธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย/528,300.-บาท



	177,200











528,300
	ม.2











ม.9








	กองช่าง











กองช่าง


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 255๗
	พ.ศ. 255๘

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	9











1๐












	ก่อสร้างถนน คสล.สาย
ป้าเผ็ด-คลองหมื่นซอ










ก่อสร้างถนน คสล.สาย
ไสเหม็ด-ศาลาการยาง


	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔00 เมตร ยาว ๕0 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๐0 ตร.ม. ไหล่สองข้างถมด้วยดินถมหรือหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.๕0 ม.และทำการเรียงหินยาแนวไม่น้อยกว่า 21 ตร.ม. ตามแบบแปลนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.กะหรอ)พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย/121,500.-บาท

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. ไหล่ทางสองข้างถมด้วยดินถมและหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.กะหรอ) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย/212,200.-บาท

	121,500











212,200
	ม.๕











ม.3
	กองช่าง











กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





-๑3-
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 255๗
	พ.ศ. 255๘

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1๑
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	ขยายผิวจราจรสายไสรักษ์









บุกเบิกถนนสายเลียบหนองเกียบ(บ้านนายประเทือง)
	ขยายผิวจราจรสายไสรักษ์ ผิวจราจรกว้าง 1.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางข้างเดียวถมด้วยดินถมและหินคลุก เฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ตามแบบแปลนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.กะหรอ) พร้อมติดตั้งประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย/๓๔๗,๐๐๐.-บาท


บุกเบิกถนนเป็นระยะทาง ๔๖๐ เมตร กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร พร้อมทำการปรับเกลี่ยพื้นที่ขุดตอถางป่าเฉลี่ย 1,840.00 ตร.ม.และขุดดินตัดตกแต่งคันทางโดยปริมาณดินเดิมเฉลี่ย 230.00 ลบ.ม. ใช้วัสดุคัดเลือก(ดินลูกรัง) ไม่น้อยกว่า 140.00 ลบ.ม. ใช้ทรายหน้าตะแกรง จำนวนไม่น้อยกว่า 92.00 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดเรียบ และล้มกองวัสดุตลอดระยะทาง 
	347,000












97,300
	ม.๘












ม.๗









	กองช่าง












กองช่าง









	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



-๑4-     
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 255๗
	พ.ศ. 255๘

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
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บุกเบิกถนนสายวัดโทตรี-บ้านสะดวด
	เฉลี่ย 1,840.00 ตร.ม. พร้อมท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 8.5 (คุณภาพชั้น 3 มอก.) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80X1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อน (1 จุด) พร้อมยาแนวทุกรอยต่อและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(แบบชั่วคราว) จำนวน 1 ป้าย/97,300.-บาท

บุกเบิกถนนถนนเป็นระยะทาง 1,030 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร พร้อมทำการปรับเกลี่ยพื้นที่ขุดตอถางป่าเฉลี่ย 4,120 ตร.ม.และขุดดินตัดตกแต่งคันทางโดยใช้ปริมาณดินเดิมเฉลี่ย 515 ลบ.ม.ใช้วัสดุคัดเลือก(ดินลูกรัง) ไม่น้อยกว่า 412 ลบ.ม.ใช้ทรายหน้าตะแกรง จำนวนไม่น้อยกว่า 206.00 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ย บดอัดเรียบและล้มกองวัสดุตลอดระยะทางเฉลี่ย 

	









280,800
	









ม.7
	









กองช่าง
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	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 255๗
	พ.ศ. 255๘

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	



















	
	4,120 ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๘.๕ (คุณภาพชั้น 3 มอก.)ขนาด 0.60X๑.๐๐ เมตร จำนวน 6 ท่อน (๑ จุด) และท่อระบ้ยน้ำ คสล. ชั้น 8.๕ (คุณภาพชั้น 3 มอก.) ขนาดเส้นศูนย์กลาง ๐.๖๐X๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน (๑ จุด) และท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 8.5 (คุณภาพชั้น 3 มอก.) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐X๑.๐๐ เมตร จำนวน 18 ท่อน (3 จุดๆ ละ 6 ท่อน) พร้อมยาแนวทุกรอยต่อ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย/280,800.-บาท
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	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 255๗
	พ.ศ. 255๘

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑4





	บุกเบิกถนนสาย
ไสรักษ์ ซอย 7
	บุกเบิกถนนเป็นระยะทาง ๖๒๐ เมตร กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร พร้อมทำการปรับเกลี่ยพื้นที่ขุดตอถางป่าเฉลี่ย 2,480.00 ตร.ม.และขุดดินตัดตกแต่งคันทางโดยปริมาณดินเดิมเฉลี่ย 138.00 ลบ.ม.ใช้วัสดุคัดเลือก(ดินลูกรัง) ไม่น้อยกว่า 112.00 ลบ.ม.ใช้ทรายหน้าตะแกรง จำนวนไม่น้อยกว่า 124.00 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ย บดอัดเรียบและล้มกองวัสดุตลอดระยะทางเฉลี่ย 2,480.00 ตร.ม.และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(แบบชั่วคราว) จำนวน 1 ป้าย/98,200.-บาท


	98,200
	หมู่ที่ 8
	กองช่าง
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	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 255๗
	พ.ศ. 255๘

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก

	๑5





	โครงการบุกเบิกถนนสายแอบเสย ซอย 1 
	บุกเบิกเป็นระยะทาง 720 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.๐๐ เมตร พร้อมทำการปรับเกลี่ยพื้นที่ขุดตอ ถางป่าเฉลี่ย 2,880.00 ตร.ม. และขุดดินตัดตกแต่งคันทางโดยปริมาณดินเดิมเฉลี่ย 360.00 ลบ.ม. ใช้วัสดุคัดเลือก(ดินลูกรัง) ไม่น้อยกว่า 144.00 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดเรียบและล้มกองวัสดุตลอดระยะทางเฉลี่ย 2,880.00 ตร.ม. และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(แบบชั่วคราว)จำนวน 1 ป้าย/96,500.-บาท
	96,500
	หมู่ที่ 9
	กองช่าง
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	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 255๗
	พ.ศ. 255๘

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑6




๑7



๑8





	ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินสิ่งก่อสร้าง


โครงการติดตั้งกระจกโค้ง


โครงการจัดซื้อป้ายบอกชื่อซอยถนน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินสิ่งก่อสร้าง



เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระจกโค้งพร้อมติดตั้ง จำนวน 10 จุด

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อป้ายบอกชื่อซอยถนน จำนวน 16 ป้าย


	200,000




90,000



88,000
	อบต.
กะหรอ



ตำบล
กะหรอ


ตำบล
กะหรอ
	กองช่าง




กองช่าง



กองช่าง
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน
     แนวทางการพัฒนาที่ 2 ก่อสร้าง ขยายเขตไฟฟ้า ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 255๗
	พ.ศ. 255๘

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑



๒



๓








	ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ


โครงการขยายเขตไฟฟ้า 3 เฟสในสำนักงาน


โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ


เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้า 3 เฟส ของ อบต.กะหรอ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลกะหรอ
	30,000



350,000



48,000
	อบต.
กะหรอ


อบต.
กะหรอ


หมู่ที่ 3
ตำบล
กะหรอ
	กองช่าง



กองช่าง



กองช่าง
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๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
        แนวทางการพัฒนาที่ ๑  ส่งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้  
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 255๗
	พ.ศ. 255๘

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑





๒




๓







	โครงการฝึกอบรมการขยายพันธุ์มะนาว




โครงการฝึกอบรมการเพาะเห็ด



โครงการฝึกอบรมโรคและศัตรูยางพารา
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมการขยายพันธุ์มะนาว


เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมการเพาะเห็ด

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมโรคและศัตรูยางพารา
	10,000





10,000




10,000
	ตำบล
กะหรอ




ตำบล
กะหรอ



ตำบล
กะหรอ
	สำนักปลัดฯ





สำนักปลัดฯ




สำนักปลัดฯ
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๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
        แนวทางการพัฒนาที่ ๑  ส่งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้  
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 255๗
	พ.ศ. 255๘

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๔





๕
	โครงการส่งเสริมผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาส



โครงการฝึกอบรมการจักรสานพลาสติกและวัสดุท้องถิ่น
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ
”ส่งเสริมผู้มีรายได้น้อย


เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมการจักรสานพลาสติกและวัสดุท้องถิ่น
	30,000





150,000
	ตำบล
กะหรอ




ตำบล
กะหรอ




	สำนักปลัดฯ





สำนักปลัดฯ
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านชุมชนและสังคม
        แนวทางการพัฒนาที่ ๑  จัดหาสถานที่เพื่อก่อสร้างเป็นสนามกีฬาและสถานที่ออกกำลังกายและพัฒนาการกีฬาต่าง ๆ  
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 255๗
	พ.ศ. 255๘

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑





๒






๓





	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาหรือกรีฑาประจำตำบลกะหรอ



โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬา-กรีฑาประจำอำเภอนบพิตำ




โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้กับศูนย์กีฬาประจำหมู่บ้าน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาหรือกรีฑาขององค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ ประจำปี 2558

อุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอนบพิตำโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ประชาชน ประจำปี 2558


เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬาและอุปกรณ์สำหรับศูนย์กีฬาประจำหมู่บ้าน
	300,000





40,000






90,000
	ตำบล
กะหรอ




อ.นบพิตำ






หมู่ที่ 1-9
	สำนักปลัดฯ





สำนักปลัดฯ






สำนักปลัดฯ
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านชุมชนและสังคม
        แนวทางการพัฒนาที่ ๑  จัดหาสถานที่เพื่อก่อสร้างเป็นสนามกีฬาและสถานที่ออกกำลังกายและพัฒนาการกีฬาต่าง ๆ  
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 255๗
	พ.ศ. 255๘

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๔















	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ 
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาหรือกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ และหน่วยงานอื่น ๆ 
	100,000
	อ.นบพิตำ
	สำนักปลัดฯ
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านชุมชนและสังคม
        แนวทางการพัฒนาที่ 2  การรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 255๗
	พ.ศ. 255๘

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑






๒






๓






	โครงการบริการประชาชนลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่



โครงการบริการประชาชนลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์



โครงการฝึกอบรมสมาชิก อปพร.ตำบลกะหรอ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการบริการประชาชนลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่


เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการบริการประชาชนลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์


เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมสมาชิก อปพร.ตำบลกะหรอ
	5,000






5,000






100,000
	ตำบล
กะหรอ





ตำบล
กะหรอ





ตำบล
กะหรอ
	สำนักปลัดฯ






สำนักปลัดฯ






สำนักปลัดฯ
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านชุมชนและสังคม
        แนวทางการพัฒนาที่ 2  การรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 255๗
	พ.ศ. 255๘

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๔
















	โครงการรักและห่วงใยใส่ใจความปลอดภัย
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ”รักและห่วงใยใส่ใจความปลอดภัย
	30,000
	ตำบล
กะหรอ
	สำนักปลัดฯ
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านชุมชนและสังคม
        แนวทางการพัฒนาที่ ๓  จัดสวัสดิการและให้บริการอย่างทั่วถึง  
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 255๗
	พ.ศ. 255๘

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑






๒






๓





	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส



โครงการก่อสร้างทางลาดสำหรับคนพิการ





โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับคนพิการ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส


โดยทำการก่อสร้างขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 10.00 เมตร พร้อมราวกันตก(ตามแบบแปลน อบต.กะหรอ)

โดยทำการก่อสร้างห้องน้ำขนาด 2.10 เมตร ยาว 2 เมตร โครงหลังคาเหล็กเชื่อมต่อห้องน้ำเดิม พร้อมสุขภัณฑ์สำหรับคนพิการและผู้อายุ
	10,000










208,200
	ตำบล
กะหรอ





อบต.
กะหรอ





อบต.
กะหรอ
	สำนักปลัดฯ






กองช่าง






กองช่าง
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านชุมชนและสังคม
        แนวทางการพัฒนาที่ ๓  จัดสวัสดิการและให้บริการอย่างทั่วถึง  
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 255๗
	พ.ศ. 255๘

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	4













5






	โครงการก่อสร้างลานจอดรถสำหรับคนพิการ












โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

	โดยทำการก่อสร้างและทำการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร หนา 0.12 เมตร  ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 21.20 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือพื้นที่ลานจอกรถสำหรับคนพิการ ไม่น้อยกว่า 373.00 
ตร.ม.

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพสำหรับผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 1 คน
	184,800













6,000

	อบต.
กะหรอ












ตำบล
กะหรอ
	กองช่าง













สำนักปลัดฯ
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านชุมชนและสังคม
        แนวทางการพัฒนาที่ ๔  เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพ  
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 255๗
	พ.ศ. 255๘

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1




2




3




4





	โครงการครอบครัวสัมพันธ์




โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน



โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด



โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำทบทวนแผนชุมชนระดับหมู่บ้าน/ตำบลและบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการครอบครัวสัมพันธ์


เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็ก 


เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำและทบทวนปรับปรุงแผนชุมชนระดับหมู่บ้าน/ชุมชนทุกหมู่บ้านและบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล

	100,000




100,000




50,000




10,000
	อบต.
กะหรอ



อบต.
กะหรอ



อบต.
กะหรอ



อบต.
กะหรอ
	สำนักปลัดฯ




สำนักปลัดฯ




สำนักปลัดฯ




สำนักปลัดฯ
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๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการ
     แนวทางการพัฒนาที่ 1 จัดให้มีสถานที่ วัสดุอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการ                 
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 255๗
	พ.ศ. 255๘

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1



2




3



4




	โครงการซ่อมแซม/บำรุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์


โครงการจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ ของสำนักงาน



โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของ อบต.


โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์


	เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์


จัดซื้อวัสดุต่าง ๆ ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ


เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน อบต.


เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อบต.

	340,000



976,900




350,700



21,500
	อบต.  กะหรอ


อบต.
กะหรอ



อบต.
กะหรอ


อบต.
กะหรอ


	สำนักปลัดฯ
/คลัง/ช่าง


สำนักปลัดฯ
/คลัง/ช่าง



สำนักปลัดฯ
/คลัง/ช่าง


กองคลัง
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4.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการ
       แนวทางการพัฒนาที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาท้องถิ่น           
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 255๗
	พ.ศ. 255๘

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1







2







๓




	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน






โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษแก่บุคลากรในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน




โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรในองค์กรและผู้นำชุมชนฯลฯ


เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษแก่บุคลากรในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน


ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าธรรมเนียมลงทะเบียน
	300,000







40,000







500,000
	อบต.
กะหรอ






อบต.
กะหรอ






อบต.
กะหรอ
	สำนักปลัดฯ







สำนักปลัดฯ







สำนักปลัดฯ/กองคลัง/กองช่าง
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการ
   แนวทางการพัฒนาที่ 3 นำเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารให้มีความสะดวกรวดเร็ว
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 255๗
	พ.ศ. 255๘

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1

















	โครงการพัฒนาเว็บไซด์ของ อบต.
	เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่ต่ออายุโดเมนเนม รวมทั้งการปรับปรุงดูแลรักษาระบบเว็บไซด์ ของ อบต.กะหรอ
	10,000
	อบต.
กะหรอ
	สำนักปลัดฯ
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการ
    แนวทางการพัฒนาที่ ๔ เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 255๗
	พ.ศ. 255๘

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1




2






3






	โครงการจัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์



โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์สำหรับสนับสนุนที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน


โครงการสนับสนุนศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.ระดับอำเภอ



	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
ของ อบต.กะหรอ


เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์สำหรับสนับสนุนที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน


เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ อบต.นบพิตำ ตามโครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อและการจ้างของ อปท.ระดับอำเภอ/32,500.-บาท


	๗๕,000




80,000






32,500
	อบต.
กะหรอ



อบต.
กะหรอ





อบต.
กะหรอ





	สำนักปลัดฯ




สำนักปลัดฯ






สำนักปลัดฯ
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4.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการ
       แนวทางการพัฒนาที่ ๕ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน           
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 255๗
	พ.ศ. 255๘

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1




๒





๓


๔

	โครงการวันท้องถิ่นไทย




โครงการกะหรอเคลื่อนที่พบประชาชน




โครงการวันปิยะมหาราช


โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ


	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ”วันท้องถิ่นไทย”


เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ อบต.
กะหรอเคลื่อนที่พบประชาชน

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพวงมาลา

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

	50,000




50,000





1,000


50,000
	อบต.
กะหรอ



หมู่ที่ ๑-หมู่ที่ ๙




อ.นบพิตำ


อ.นบพิตำ
	สำนักปลัดฯ




สำนักปลัดฯ





สำนักปลัดฯ


สำนักปลัดฯ
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4.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการ
       แนวทางการพัฒนาที่ ๕ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน           
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 255๗
	พ.ศ. 255๘

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๕



















	โครงการพัฒนาสตรีตำบลกะหรอ



	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการพัฒนาสตรีตำบลกะหรอ/30,000.-บาท
	30,000
	อบต.
กะหรอ
	สำนักปลัดฯ
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4.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการ
       แนวทางการพัฒนาที่ ๖ เพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินการคลัง           
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 255๗
	พ.ศ. 255๘

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1






2












	โครงการจัดทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อบต.
กะหรอ



โครงการมาตรการจูงใจ
สำหรับผู้ชำระภาษี
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อบต.กะหรอ



เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการมาตรการจูงใจสำหรับผู้ชำระภาษี
	120,000






10,000
	ตำบล
กะหรอ





ตำบล
กะหรอ
	กองคลัง



กองคลัง
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4.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการ
       แนวทางการพัฒนาที่ ๗ บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส          
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 255๗
	พ.ศ. 255๘

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1


















	โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการต่อ อบต.
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการต่อ อบต.กะหรอ
	25,000
	อบต.
กะหรอ






	สำนักปลัดฯ
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5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
      แนวทางการพัฒนาที่ 1 การให้บริการด้านสาธารณสุข
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 255๗
	พ.ศ. 255๘

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1




2













	โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.กะหรอ



โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกะหรอ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.กะหรอ


เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกะหรอ
(สปสช)
	161,000




250,000
	อบต.  
กะหรอ



อบต.
กะหรอ



	สำนักปลัดฯ




สำนักปลัดฯ
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5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
      แนวทางการพัฒนาที่ 2   พัฒนาระบบบริหารจัดการทางด้านสาธารณสุข
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 255๗
	พ.ศ. 255๘

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1



















	โครงการบริหารจัดการสาธารณสุขระดับหมู่บ้าน






	สนับสนุนการบริหารจัดการสาธารณสุขระดับหมู่บ้านละ 15,000.-บาท 



	135,000
	ตำบล
กะหรอ





	สำนักปลัดฯ
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5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
      แนวทางการพัฒนาที่ ๔   ส่งเสริมป้องกันและควบคุมโรค
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 255๗
	พ.ศ. 255๘

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1




2





3







	โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า



โครงการอบรมการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว



โครงการรณรงค์ ควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก






	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า


เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว


เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ ควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก


	45,000




7,000





42,000
	ตำบล
กะหรอ



ตำบล
กะหรอ




ตำบล
กะหรอ
	สำนักปลัดฯ




สำนักปลัดฯ





สำนักปลัดฯ
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
    แนวทางการพัฒนาที่ 2  ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบประปา
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 255๗
	พ.ศ. 255๘

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1




2



3









	ค่าจัดซื้อท่อประปา-อุปกรณ์ต่างๆ ในงานประปา


ค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ 


ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินระบบประปาหมู่บ้าน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อท่อประปา-อุปกรณ์ต่างๆ ในงานประปา


เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ 


เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินระบบประปาหมู่บ้าน
	60,000




54,000



200,000
	อบต.
กะหรอ



อบต.
กะหรอ


อบต.
กะหรอ



	กองช่าง




กองช่าง



กองช่าง
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7.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
       แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ                            
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 255๗
	พ.ศ. 255๘

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1




2



3



4





	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


โครงการจัดงานวันบัณฑิตน้อย


โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการวันบัณฑิตน้อย

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ.
	444,920




60,000



1,295,200



607,880
	ศพด.
อบต.
กะหรอ


อบต.
กะหรอ


ศพด.
อบต.
กะหรอ

โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบล
กะหรอ

	สำนักปลัดฯ




สำนักปลัดฯ



สำนักปลัดฯ



สำนักปลัดฯ



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





-42-
7.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
       แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ                            
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 255๗
	พ.ศ. 255๘

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	5




6




7








	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน



โครงการวันเด็กแห่งชาติ




ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
กะหรอ
	เพื่ออุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ.


เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการวันเด็ก
แห่งชาติ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กะหรอ
	1,336,000




100,000




10,000
	โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบล
กะหรอ

อบต.
กะหรอ



ศพด.
อบต.
กะหรอ


	สำนักปลัดฯ




สำนักปลัดฯ




สำนักปลัดฯ
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7.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
       แนวทางการพัฒนาที่ ๓ อนุรักษ์และฟื้นฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น                  
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 255๗
	พ.ศ. 255๘

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1



2



3



4



5
	โครงการวันกตัญญูเชิดชูผู้สูงอายุ


โครงการประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ


โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรภาคฤดู
ร้อนฯ

โครงการประเพณีแห่
หมรับ


โครงการประเพณีตักบาตร
เทโว


	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการวันกตัญญูเชิดชูผู้สูงอายุ

เพื่ออุดหนุนโครงการประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอนบพิตำ

เพื่ออุดหนุนโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อนฯ

เพื่ออุดหนุนโครงการประเพณีแห่หมรับให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอนบพิตำ

เพื่ออุดหนุนโครงการประเพณีตักบาตรเทโว ประจำปี 2557 ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5

	100,000



10,000



15,000



10,000



500,000
	ตำบล
กะหรอ


วัดพระมหาธาตุฯ


วัดใหม่ไทยเจริญ


วัดพระมหาธาตุฯ


หมู่ที่ 5





	สำนักปลัดฯ



สำนักปลัดฯ



สำนักปลัดฯ



สำนักปลัดฯ



สำนักปลัดฯ
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7.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
       แนวทางการพัฒนาที่ ๓ อนุรักษ์และฟื้นฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น                  
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 255๗
	พ.ศ. 255๘

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	6





7




8
	โครงการแข่งขันว่าวไทย





โครงการประเพณีลอยกระทง



โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม
	เพื่ออุดหนุนโครงการแข่งขันว่าวไทย ประจำปี 2558 ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการประเพณีลอยกระทง

เพื่ออุดหนุนโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม อำเภอนบพิตำ ประจำปี 2558 ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอนบพิตำ
	30,000





80,000




15,000
	ตำบล
กะหรอ




ตำบล
กะหรอ



โรงเรียนนบพิตำวิทยา,วัดใหม่ไทยเจริญ
	สำนักปลัดฯ





สำนักปลัดฯ




สำนักปลัดฯ
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๘.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
       แนวทางการพัฒนาที่ ๑  เพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 255๗
	พ.ศ. 255๘

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1








	โครงการจัดซื้อถังขยะพลาสติก
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
(ถังขยะพลาสติก ) จำนวน 50 ใบ
	87,500
	ตำบล
กะหรอ
	สำนักปลัดฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	








