แผนการดำเนินงาน

พ.ศ.๒๕๕๘

องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

อำเภอนบพิตำ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนา

คำนำ

การจัดทำแผนการดำเนินงาน  กำหนดขึ้นเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น  แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณนั้น  ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในแต่ละปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานงานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานอื่นและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงานส่งผลให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

แผนการดำเนินงานมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ (Action  Plan) สำหรับใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อควบคุมการดำเนินงาน  เนื่องจากได้แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม และระยะเวลาการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน  รวมทั้งแสดงถึงการดำเนินงานจริงให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือในการดำเนินการติดตามประเมินผล  ซึ่งต้องจัดทำเป็นประจำทุกปี  โดยต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปีและงบประมาณรายจ่ายประจำปี

องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ  จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานขึ้น  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินงานของส่วนต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย  ระยะเวลา งบประมาณและโครงการที่ได้กำหนดไว้  รวมทั้งการใช้ทรัพยากรทางการบริหารให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้ประโยชน์สูงสุด  และสามารถสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืนต่อไป

(นายมนัสพงค์  สุทธิเดช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

สารบัญ

สารบัญ

เรื่อง										หน้า

ส่วนที่   ๑     บทนำ                                                                		    ๑

ส่วนที่   ๒    โครงการ/กิจกรรม                                               	 	    ๓

ส่วนที่  ๑

บทนำ

----------------------------

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน  ซึ่งหมายถึงแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่แสดงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น

แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ทั้งหมดที่จะดำเนินการ

ในปีงบประมาณ   ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางในการดำเนินงานชัดเจนมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/ โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปี  เป็นไปอย่างสะดวกและได้ผลมากยิ่งขึ้น

แผนการดำเนินงานจะต้องจัดทำให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้น ๆ หรือภายใน  30 วัน นับแต่วันที่ตั้งงบประมาณดำเนินการหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  ในกรณีองค์การบริหารส่วนตำบล การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหาร

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

- เพื่อเป็นเอกสารแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่จะดำเนินการ

ประจำปีงบประมาณ

- เพื่อเป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ  ให้มีความชัดเจนในการ

ปฏิบัติมากขึ้น

- เพื่อนำแผนการดำเนินงานมาใช้จำแนกรายละเอียดต่าง ๆ  ของแผนงานโครงการ  จะทำ

ให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปี  มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  (หมวด 5 ข้อ 26)  ได้กำหนดขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานไว้ ดังนี้

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำ

ร่างแผนการดำเนินงาน  โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการจากแผนงาน/โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  นำร่างแผนการดำเนินงาน

เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ความเห็นชอบ

เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้ว  ให้ประกาศเป็นแผน

การดำเนินงาน  โดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน 15 วัน  นับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย  30 วัน

-๒-

จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุน			รวบรวมโครงการ/กิจกรรม	        องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องถิ่น

หน่วยงานอื่น

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น						                          หน่วยงานอื่น

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุน			 จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

เสนอร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุน			  เสนอร่างแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

เสนอร่างฯต่อผู้บริหารท้องถิ่น

เสนอร่างฯต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

ผู้บริหารท้องถิ่น			            ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

ประกาศใช้

ประกาศใช้

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

- ได้มีแผนดำเนินงาน  (Action  Plan)  เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา  จัดทำ

หลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว  โดยแสดงถึงเป้าหมาย  รายละเอียดกิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาที่ชัดเจน  แสดงถึงการดำเนินงานจริงแบะเป็นรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อควบคุมการดำเนิน

งานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

- เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล

**************************

-๓-

ส่วนที่   2

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

แผนการดำเนินงานประจำปี  2558

องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของ งบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน - ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ - ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าพื้นฐาน ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ | 18 3 | 85.71 14.29 | 5,017,900 428,000 | 92.14 7.86 | กองช่าง กองช่าง |
| รวม | 21 | 100 | 5,445,900 | 100 |  |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ - ส่งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ | 5 | 100 | 210,000 | 100 | สำนักงานปลัดฯ |
| รวม | 5 | 100 | 210,000 | 100 |  |

-๔-

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของ งบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านชุมชนและสังคม 3.1 จัดหาสถานที่เพื่อก่อสร้างเป็นสนามกีฬาและสถานที่ออก กำลังกาย แลพัฒนาการกีฬาต่าง ๆ - การรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน - จัดสวัสดิการและให้บริการอย่างทั่วถึง - เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพ | 4 4 5 4 | 23.53 23.53 29.41 23.53 | 530,000 140,000 409,000 260,000 | 39.58 10.45 30.55 19.42 | สำนักงานปลัดฯ สำนักงานปลัดฯ สำนักงานปลัดฯ สำนักงานปลัดฯ |
| รวม | 17 | 100 | 1,339,000 | 100 |  |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการ 4.1 จัดให้มีสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการ 4.2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาท้องถิ่น 4.3 นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการ บริการให้มีความสะดวกรวดเร็ว 4.4 เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน 4.5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 4.6 เพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินการคลัง 4.7 บริการจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส | 4 3 1 3 5 2 1 | 21.05 15.79 5.26 15.79 26.32 10.53 5.26 | 1,689,100 840,000 10,000 187,500 181,000 130,000 25,000 | 55.15 27.43 0.33 6.12 5.91 4.24 0.82 | สนง.ปลัดฯ/กองคลัง/กองช่าง สำนักงานปลัดฯ สำนักงานปลัดฯ สำนักงานปลัดฯ สำนักงานปลัดฯ กองคลัง สำนักงานปลัดฯ |
| รวม | 19 | 100 | 3,062,600 | 100 |  |

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของ งบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 5.1 การให้บริการด้านสาธารณสุข 5.2 พัฒนาระบบบริหารการจัดการทางด้านสาธารณสุข 5.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ ๕.๔ ป้องกันและควบคุมโรค | 2 1 0 3 | 33.33 16.67 0 50.00 | 209,000 135,000 0 94,000 | 47.72 30.82 0 21.46 | สำนักงานปลัดฯ สำนักงานปลัดฯ สำนักงานปลัดฯ |
| รวม | 6 | 100 | 438,000 | 100 |  |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ - จัดหา ขุดเจาะบ่อบาดาล - ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาระบบประปา - ก่อสร้างฝาย เพื่อกักเก็บน้ำ - ขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติ | 0 3 0 0 | 0 100 0 0 | 0 314,000 0 0 | 0 100 0 0 | - กองช่าง - - |
| รวม | 3 | 100 | 314,000 | 100 |  |
| 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 7.1 ส่งเสริมให้ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ได้เข้ารับการศึกษา โดยใช้ระบบการศึกษานอกโรงเรียนและตามอัธยาศัย 7.2 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 7.3 อนุรักษ์และฟื้นฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น | 0 7 8 | 0 46.67 53.33 | 0 3,854,000 760,000 | 0 83.53 16.47 | - สำนักงานปลัดฯ สำนักงานปลัดฯ |
| รวม | 15 | 100 | 4,614,000 | 100 |  |

-5-

-6-

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของ งบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - เพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม | 1 | 100.00 | 87,500 | 100.00 | สำนักงานปลัดฯ |
| รวม | 1 | 100.00 | 87,500 | 100.00 |  |
| รวมทั้งสิ้น | 87 | 100.00 | 15,511,000 | 100.00 |  |

-7-

แผนการดำเนินงานประจำปี  255๘

องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 255๗ |  |  | พ.ศ. 255๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ก่อสร้างถนน คสล.สาย ค้าคาย – สองตอน (เริ่มจากสองตอน) | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว ๒50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑,๐00 ตร.ม. ไหล่ทางสองข้างถมด้วยดินถมและหินคลุกเฉลี่ย ข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.กะหรอ) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย/ ๕๒๘,๓๐๐.-บาท | 528,300 | ม.1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-8-

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 255๗ |  |  | พ.ศ. 255๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2 | ก่อสร้างถนน คสล.สาย ท่าเปรง – ปลักพลา | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.00 เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร ช่วงที่ ๑ ยาว ยาว 170 เมตร ช่วงที่ 2 ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่าข้างละ 880 ตร.ม. ไหล่ทางสองข้างถมด้วยดินถมและหินคลุกเฉลี่ย ข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.กะหรอ) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย/459,400.-บาท | 459,400 | ม.๕ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-9-

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 255๗ |  |  |  |  | พ.ศ. 255๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. |  | ธ.ค. |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 4 | ก่อสร้างถนน คสล.สาย ท่าหว้า-ปลักบัว ก่อสร้างถนน คสล.สาย ทุ่งคา-โรงปุ๋ย | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 1,0๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางสองข้างถมด้วยดินถมและหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบต. กะหรอ) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย/52๘,3๐๐.-บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. ไหล่ทางสองข้างถมด้วยดินถมและหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต. กะหรอ) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย/3๑8,500.-บาท | 528,300 318,500 | ม.๖ ม. 3 | กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 255๗ |  |  |  |  | พ.ศ. 255๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. |  | ธ.ค. |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 6 | ก่อสร้างถนน คสล.สาย นาโพธิ์-บ้านป้ากี่ ก่อสร้างถนน คสล.สาย นายขาว-นายกลับ | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม. ไหล่ทางสองข้างถมด้วยดินถมและหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต. กะหรอ) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย/528,300.-บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 22๐ เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๖6๐ ตร.ม. ไหล่ทางสองข้างถมด้วยดินถมและหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร ตามแบบแปลนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต. กะหรอ) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย/348,100.-บาท | 528,300 348,100 | ม.4 ม. 2 | กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 255๗ |  |  |  |  | พ.ศ. 255๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. |  | พ.ย. | ธ.ค. |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 8 | ก่อสร้างถนน คสล.สาย นายแตว-นายนิด ก่อสร้างถนน คสล.สายนายเยาว์-คลองเกียบ (ผช.กาญจนา) | ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 112 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 336 ตร.ม. ไหล่สองข้างถมด้วยดินถมหรือหินคลุกเฉลี่ยข้างละ0.20 ม. ตามแบบแปลน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.กะหรอ)พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย/177,200.-บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม. ไหล่ทางสองข้างถมด้วยดินถมและหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.กะหรอ) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพนธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย/528,300.-บาท | 177,200 528,300 | ม.2 ม.9 | กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 255๗ |  |  |  | พ.ศ. 255๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. |  | พ.ย. | ธ.ค. |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9 1๐ | ก่อสร้างถนน คสล.สาย ป้าเผ็ด-คลองหมื่นซอ ก่อสร้างถนน คสล.สาย ไสเหม็ด-ศาลาการยาง | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔00 เมตร ยาว ๕0 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๐0 ตร.ม. ไหล่สองข้างถมด้วยดินถมหรือหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.๕0 ม.และทำการเรียงหินยาแนวไม่น้อยกว่า 21 ตร.ม. ตามแบบแปลนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.กะหรอ)พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย/121,500.-บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. ไหล่ทางสองข้างถมด้วยดินถมและหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.กะหรอ) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย/212,200.-บาท | 121,500 212,200 | ม.๕ ม.3 | กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-๑3-

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 255๗ |  |  | พ.ศ. 255๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1๑ 12 | ขยายผิวจราจรสายไสรักษ์ บุกเบิกถนนสายเลียบหนองเกียบ(บ้านนายประเทือง) | ขยายผิวจราจรสายไสรักษ์ ผิวจราจรกว้าง 1.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางข้างเดียวถมด้วยดินถมและหินคลุก เฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ตามแบบแปลนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.กะหรอ) พร้อมติดตั้งประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย/๓๔๗,๐๐๐.-บาท บุกเบิกถนนเป็นระยะทาง ๔๖๐ เมตร กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร พร้อมทำการปรับเกลี่ยพื้นที่ขุดตอถางป่าเฉลี่ย 1,840.00 ตร.ม.และขุดดินตัดตกแต่งคันทางโดยปริมาณดินเดิมเฉลี่ย 230.00 ลบ.ม. ใช้วัสดุคัดเลือก(ดินลูกรัง) ไม่น้อยกว่า 140.00 ลบ.ม. ใช้ทรายหน้าตะแกรง จำนวนไม่น้อยกว่า 92.00 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดเรียบ และล้มกองวัสดุตลอดระยะทาง | 347,000 97,300 | ม.๘ ม.๗ | กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-๑4-

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 255๗ |  |  | พ.ศ. 255๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 13 | บุกเบิกถนนสายวัดโทตรี-บ้านสะดวด | เฉลี่ย 1,840.00 ตร.ม. พร้อมท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 8.5 (คุณภาพชั้น 3 มอก.) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80X1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อน (1 จุด) พร้อมยาแนวทุกรอยต่อและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(แบบชั่วคราว) จำนวน 1 ป้าย/97,300.-บาท บุกเบิกถนนถนนเป็นระยะทาง 1,030 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร พร้อมทำการปรับเกลี่ยพื้นที่ขุดตอถางป่าเฉลี่ย 4,120 ตร.ม.และขุดดินตัดตกแต่งคันทางโดยใช้ปริมาณดินเดิมเฉลี่ย 515 ลบ.ม.ใช้วัสดุคัดเลือก(ดินลูกรัง) ไม่น้อยกว่า 412 ลบ.ม.ใช้ทรายหน้าตะแกรง จำนวนไม่น้อยกว่า 206.00 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ย บดอัดเรียบและล้มกองวัสดุตลอดระยะทางเฉลี่ย | 280,800 | ม.7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-15-

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 255๗ |  |  | พ.ศ. 255๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | 4,120 ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๘.๕ (คุณภาพชั้น 3 มอก.)ขนาด 0.60X๑.๐๐ เมตร จำนวน 6 ท่อน (๑ จุด) และท่อระบ้ยน้ำ คสล. ชั้น 8.๕ (คุณภาพชั้น 3 มอก.) ขนาดเส้นศูนย์กลาง ๐.๖๐X๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน (๑ จุด) และท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 8.5 (คุณภาพชั้น 3 มอก.) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐X๑.๐๐ เมตร จำนวน 18 ท่อน (3 จุดๆ ละ 6 ท่อน) พร้อมยาแนวทุกรอยต่อ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย/280,800.-บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-16-

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 255๗ |  |  | พ.ศ. 255๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑4 | บุกเบิกถนนสาย ไสรักษ์ ซอย 7 | บุกเบิกถนนเป็นระยะทาง ๖๒๐ เมตร กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร พร้อมทำการปรับเกลี่ยพื้นที่ขุดตอถางป่าเฉลี่ย 2,480.00 ตร.ม.และขุดดินตัดตกแต่งคันทางโดยปริมาณดินเดิมเฉลี่ย 138.00 ลบ.ม.ใช้วัสดุคัดเลือก(ดินลูกรัง) ไม่น้อยกว่า 112.00 ลบ.ม.ใช้ทรายหน้าตะแกรง จำนวนไม่น้อยกว่า 124.00 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ย บดอัดเรียบและล้มกองวัสดุตลอดระยะทางเฉลี่ย 2,480.00 ตร.ม.และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(แบบชั่วคราว) จำนวน 1 ป้าย/98,200.-บาท | 98,200 | หมู่ที่ 8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-17-

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 255๗ |  |  | พ.ศ. 255๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก |
| ๑5 | โครงการบุกเบิกถนนสายแอบเสย ซอย 1 | บุกเบิกเป็นระยะทาง 720 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.๐๐ เมตร พร้อมทำการปรับเกลี่ยพื้นที่ขุดตอ ถางป่าเฉลี่ย 2,880.00 ตร.ม. และขุดดินตัดตกแต่งคันทางโดยปริมาณดินเดิมเฉลี่ย 360.00 ลบ.ม. ใช้วัสดุคัดเลือก(ดินลูกรัง) ไม่น้อยกว่า 144.00 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดเรียบและล้มกองวัสดุตลอดระยะทางเฉลี่ย 2,880.00 ตร.ม. และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(แบบชั่วคราว)จำนวน 1 ป้าย/96,500.-บาท | 96,500 | หมู่ที่ 9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-18-

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 255๗ |  |  | พ.ศ. 255๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑6 ๑7 ๑8 | ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินสิ่งก่อสร้าง โครงการติดตั้งกระจกโค้ง โครงการจัดซื้อป้ายบอกชื่อซอยถนน | เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระจกโค้งพร้อมติดตั้ง จำนวน 10 จุด เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อป้ายบอกชื่อซอยถนน จำนวน 16 ป้าย | 200,000 90,000 88,000 | อบต. กะหรอ ตำบล กะหรอ ตำบล กะหรอ | กองช่าง กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-19-

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 2 ก่อสร้าง ขยายเขตไฟฟ้า ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 255๗ |  |  | พ.ศ. 255๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ ๒ ๓ | ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โครงการขยายเขตไฟฟ้า 3 เฟสในสำนักงาน โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้า 3 เฟส ของ อบต.กะหรอ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลกะหรอ | 30,000 350,000 48,000 | อบต. กะหรอ อบต. กะหรอ หมู่ที่ 3 ตำบล กะหรอ | กองช่าง กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-20-

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนาที่ ๑  ส่งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 255๗ |  |  | พ.ศ. 255๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ ๒ ๓ | โครงการฝึกอบรมการขยายพันธุ์มะนาว โครงการฝึกอบรมการเพาะเห็ด โครงการฝึกอบรมโรคและศัตรูยางพารา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมการขยายพันธุ์มะนาว เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมการเพาะเห็ด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมโรคและศัตรูยางพารา | 10,000 10,000 10,000 | ตำบล กะหรอ ตำบล กะหรอ ตำบล กะหรอ | สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-21-

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนาที่ ๑  ส่งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 255๗ |  |  | พ.ศ. 255๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๔ ๕ | โครงการส่งเสริมผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาส โครงการฝึกอบรมการจักรสานพลาสติกและวัสดุท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ ”ส่งเสริมผู้มีรายได้น้อย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมการจักรสานพลาสติกและวัสดุท้องถิ่น | 30,000 150,000 | ตำบล กะหรอ ตำบล กะหรอ | สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-22-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านชุมชนและสังคม

แนวทางการพัฒนาที่ ๑  จัดหาสถานที่เพื่อก่อสร้างเป็นสนามกีฬาและสถานที่ออกกำลังกายและพัฒนาการกีฬาต่าง ๆ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 255๗ |  |  | พ.ศ. 255๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ ๒ ๓ | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาหรือกรีฑาประจำตำบลกะหรอ โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬา-กรีฑาประจำอำเภอนบพิตำ โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้กับศูนย์กีฬาประจำหมู่บ้าน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาหรือกรีฑาขององค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ ประจำปี 2558 อุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอนบพิตำโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ประชาชน ประจำปี 2558 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬาและอุปกรณ์สำหรับศูนย์กีฬาประจำหมู่บ้าน | 300,000 40,000 90,000 | ตำบล กะหรอ อ.นบพิตำ หมู่ที่ 1-9 | สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-23-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านชุมชนและสังคม

แนวทางการพัฒนาที่ ๑  จัดหาสถานที่เพื่อก่อสร้างเป็นสนามกีฬาและสถานที่ออกกำลังกายและพัฒนาการกีฬาต่าง ๆ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 255๗ |  |  | พ.ศ. 255๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๔ | โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาหรือกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ และหน่วยงานอื่น ๆ | 100,000 | อ.นบพิตำ | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-24-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านชุมชนและสังคม

แนวทางการพัฒนาที่ 2  การรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 255๗ |  |  | พ.ศ. 255๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ ๒ ๓ | โครงการบริการประชาชนลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ โครงการบริการประชาชนลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โครงการฝึกอบรมสมาชิก อปพร.ตำบลกะหรอ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการบริการประชาชนลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการบริการประชาชนลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมสมาชิก อปพร.ตำบลกะหรอ | 5,000 5,000 100,000 | ตำบล กะหรอ ตำบล กะหรอ ตำบล กะหรอ | สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-25-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านชุมชนและสังคม

แนวทางการพัฒนาที่ 2  การรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 255๗ |  |  | พ.ศ. 255๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๔ | โครงการรักและห่วงใยใส่ใจความปลอดภัย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ”รักและห่วงใยใส่ใจความปลอดภัย | 30,000 | ตำบล กะหรอ | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-26-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านชุมชนและสังคม

แนวทางการพัฒนาที่ ๓  จัดสวัสดิการและให้บริการอย่างทั่วถึง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 255๗ |  |  | พ.ศ. 255๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ ๒ ๓ | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส โครงการก่อสร้างทางลาดสำหรับคนพิการ โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับคนพิการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส โดยทำการก่อสร้างขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 10.00 เมตร พร้อมราวกันตก(ตามแบบแปลน อบต.กะหรอ) โดยทำการก่อสร้างห้องน้ำขนาด 2.10 เมตร ยาว 2 เมตร โครงหลังคาเหล็กเชื่อมต่อห้องน้ำเดิม พร้อมสุขภัณฑ์สำหรับคนพิการและผู้อายุ | 10,000 208,200 | ตำบล กะหรอ อบต. กะหรอ อบต. กะหรอ | สำนักปลัดฯ กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-27-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านชุมชนและสังคม

แนวทางการพัฒนาที่ ๓  จัดสวัสดิการและให้บริการอย่างทั่วถึง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 255๗ |  |  | พ.ศ. 255๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 5 | โครงการก่อสร้างลานจอดรถสำหรับคนพิการ โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ | โดยทำการก่อสร้างและทำการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร หนา 0.12 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 21.20 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือพื้นที่ลานจอกรถสำหรับคนพิการ ไม่น้อยกว่า 373.00 ตร.ม. เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพสำหรับผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 1 คน | 184,800 6,000 | อบต. กะหรอ ตำบล กะหรอ | กองช่าง สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-28-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านชุมชนและสังคม

แนวทางการพัฒนาที่ ๔  เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 255๗ |  |  | พ.ศ. 255๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 2 3 4 | โครงการครอบครัวสัมพันธ์ โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำทบทวนแผนชุมชนระดับหมู่บ้าน/ตำบลและบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการครอบครัวสัมพันธ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำและทบทวนปรับปรุงแผนชุมชนระดับหมู่บ้าน/ชุมชนทุกหมู่บ้านและบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล | 100,000 100,000 50,000 10,000 | อบต. กะหรอ อบต. กะหรอ อบต. กะหรอ อบต. กะหรอ | สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-29-

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการ

แนวทางการพัฒนาที่ 1 จัดให้มีสถานที่ วัสดุอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 255๗ |  |  | พ.ศ. 255๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 2 3 4 | โครงการซ่อมแซม/บำรุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ โครงการจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ ของสำนักงาน โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของ อบต. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ จัดซื้อวัสดุต่าง ๆ ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน อบต. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อบต. | 340,000 976,900 350,700 21,500 | อบต. กะหรอ อบต. กะหรอ อบต. กะหรอ อบต. กะหรอ | สำนักปลัดฯ /คลัง/ช่าง สำนักปลัดฯ /คลัง/ช่าง สำนักปลัดฯ /คลัง/ช่าง กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-30-

4.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการ

แนวทางการพัฒนาที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาท้องถิ่น

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 255๗ |  |  | พ.ศ. 255๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 2 ๓ | โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษแก่บุคลากรในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรในองค์กรและผู้นำชุมชนฯลฯ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษแก่บุคลากรในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าธรรมเนียมลงทะเบียน | 300,000 40,000 500,000 | อบต. กะหรอ อบต. กะหรอ อบต. กะหรอ | สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ/กองคลัง/กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-31-

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการ

แนวทางการพัฒนาที่ 3 นำเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารให้มีความสะดวกรวดเร็ว

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 255๗ |  |  | พ.ศ. 255๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการพัฒนาเว็บไซด์ของ อบต. | เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่ต่ออายุโดเมนเนม รวมทั้งการปรับปรุงดูแลรักษาระบบเว็บไซด์ ของ อบต.กะหรอ | 10,000 | อบต. กะหรอ | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-32-

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการ

แนวทางการพัฒนาที่ ๔ เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 255๗ |  |  | พ.ศ. 255๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 2 3 | โครงการจัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์สำหรับสนับสนุนที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน โครงการสนับสนุนศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.ระดับอำเภอ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ของ อบต.กะหรอ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์สำหรับสนับสนุนที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ อบต.นบพิตำ ตามโครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อและการจ้างของ อปท.ระดับอำเภอ/32,500.-บาท | ๗๕,000 80,000 32,500 | อบต. กะหรอ อบต. กะหรอ อบต. กะหรอ | สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-33-

4.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการ

แนวทางการพัฒนาที่ ๕ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 255๗ |  |  | พ.ศ. 255๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 ๒ ๓ ๔ | โครงการวันท้องถิ่นไทย โครงการกะหรอเคลื่อนที่พบประชาชน โครงการวันปิยะมหาราช โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ”วันท้องถิ่นไทย” เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ อบต. กะหรอเคลื่อนที่พบประชาชน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพวงมาลา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ | 50,000 50,000 1,000 50,000 | อบต. กะหรอ หมู่ที่ ๑-หมู่ที่ ๙ อ.นบพิตำ อ.นบพิตำ | สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-34-

4.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการ

แนวทางการพัฒนาที่ ๕ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 255๗ |  |  | พ.ศ. 255๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๕ | โครงการพัฒนาสตรีตำบลกะหรอ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการพัฒนาสตรีตำบลกะหรอ/30,000.-บาท | 30,000 | อบต. กะหรอ | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-35-

4.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการ

แนวทางการพัฒนาที่ ๖ เพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินการคลัง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 255๗ |  |  | พ.ศ. 255๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 2 | โครงการจัดทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อบต. กะหรอ โครงการมาตรการจูงใจ สำหรับผู้ชำระภาษี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อบต.กะหรอ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการมาตรการจูงใจสำหรับผู้ชำระภาษี | 120,000 10,000 | ตำบล กะหรอ ตำบล กะหรอ | กองคลัง กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-36-

4.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการ

แนวทางการพัฒนาที่ ๗ บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 255๗ |  |  | พ.ศ. 255๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการต่อ อบต. | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการต่อ อบต.กะหรอ | 25,000 | อบต. กะหรอ | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-37-

5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 1 การให้บริการด้านสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 255๗ |  |  | พ.ศ. 255๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 2 | โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.กะหรอ โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกะหรอ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.กะหรอ เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกะหรอ (สปสช) | 161,000 250,000 | อบต. กะหรอ อบต. กะหรอ | สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-38-

5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 2   พัฒนาระบบบริหารจัดการทางด้านสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 255๗ |  |  | พ.ศ. 255๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการบริหารจัดการสาธารณสุขระดับหมู่บ้าน | สนับสนุนการบริหารจัดการสาธารณสุขระดับหมู่บ้านละ 15,000.-บาท | 135,000 | ตำบล กะหรอ | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-39-

5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แนวทางการพัฒนาที่ ๔   ส่งเสริมป้องกันและควบคุมโรค

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 255๗ |  |  | พ.ศ. 255๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 2 3 | โครงการควบคุมและ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการอบรมการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว โครงการรณรงค์ ควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ ควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก | 45,000 7,000 42,000 | ตำบล กะหรอ ตำบล กะหรอ ตำบล กะหรอ | สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-40-

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

แนวทางการพัฒนาที่ 2  ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบประปา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 255๗ |  |  | พ.ศ. 255๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 2 3 | ค่าจัดซื้อท่อประปา-อุปกรณ์ต่างๆ ในงานประปา ค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินระบบประปาหมู่บ้าน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อท่อประปา-อุปกรณ์ต่างๆ ในงานประปา เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินระบบประปาหมู่บ้าน | 60,000 54,000 200,000 | อบต. กะหรอ อบต. กะหรอ อบต. กะหรอ | กองช่าง กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-41-

7.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 255๗ |  |  | พ.ศ. 255๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 2 3 4 | โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการจัดงานวันบัณฑิตน้อย โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)โรงเรียน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการวันบัณฑิตน้อย เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ. | 444,920 60,000 1,295,200 607,880 | ศพด. อบต. กะหรอ อบต. กะหรอ ศพด. อบต. กะหรอ โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบล กะหรอ | สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-42-

7.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 255๗ |  |  | พ.ศ. 255๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 6 7 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน โครงการวันเด็กแห่งชาติ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. กะหรอ | เพื่ออุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการวันเด็ก แห่งชาติ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กะหรอ | 1,336,000 100,000 10,000 | โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบล กะหรอ อบต. กะหรอ ศพด. อบต. กะหรอ | สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-43-

7.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนาที่ ๓ อนุรักษ์และฟื้นฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 255๗ |  |  | พ.ศ. 255๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 2 3 4 5 | โครงการวันกตัญญูเชิดชูผู้สูงอายุ โครงการประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรภาคฤดู ร้อนฯ โครงการประเพณีแห่ หมรับ โครงการประเพณีตักบาตร เทโว | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการวันกตัญญูเชิดชูผู้สูงอายุ เพื่ออุดหนุนโครงการประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอนบพิตำ เพื่ออุดหนุนโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อนฯ เพื่ออุดหนุนโครงการประเพณีแห่หมรับให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอนบพิตำ เพื่ออุดหนุนโครงการประเพณีตักบาตรเทโว ประจำปี 2557 ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 | 100,000 10,000 15,000 10,000 500,000 | ตำบล กะหรอ วัดพระมหาธาตุฯ วัดใหม่ไทยเจริญ วัดพระมหาธาตุฯ หมู่ที่ 5 | สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-44-

7.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนาที่ ๓ อนุรักษ์และฟื้นฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 255๗ |  |  | พ.ศ. 255๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 7 8 | โครงการแข่งขันว่าวไทย โครงการประเพณีลอยกระทง โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม | เพื่ออุดหนุนโครงการแข่งขันว่าวไทย ประจำปี 2558 ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการประเพณีลอยกระทง เพื่ออุดหนุนโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม อำเภอนบพิตำ ประจำปี 2558 ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอนบพิตำ | 30,000 80,000 15,000 | ตำบล กะหรอ ตำบล กะหรอ โรงเรียนนบพิตำวิทยา,วัดใหม่ไทยเจริญ | สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-45-

๘.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่ ๑  เพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 255๗ |  |  | พ.ศ. 255๘ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดซื้อถังขยะพลาสติก | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะพลาสติก ) จำนวน 50 ใบ | 87,500 | ตำบล กะหรอ | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |