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เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
	นางสุชาดา  ทองคงแก้ว
เลขานุการสภาฯ
	เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ  ท่านนายก อบต.กะหรอ  คณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  สำหรับวันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ขณะนี้มีสมาชิกสภาอบต. กะหรอ มาลงชื่อจำนวน  15 ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุม ขอเรียนเชิญท่านประธานสภา อบต. กะหรอ ได้จุดรูป-เทียนเพื่อ  บูชาพระรัตนตรัยต่อไป  เชิญค่ะ



	นายสานนท์  หีดเสน
ประธานสภาฯ

	(จุดธูป-เทียน บูชาพระรัตนตรัย)


	นางสุชาดา  ทองคงแก้ว
เลขานุการสภาฯ
	เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ  ก่อน การ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ  ดิฉันขออ่านประกาศสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลกะหรอ สมัยสามัญ สมัยที่  4  ประจำปี  2563 ตามที่สภา
องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 4 
ประจำปี  พ.ศ.2563  เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม  2563 เป็นต้นไป มี
กำหนด 15 วัน   ตามมติที่ประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ 
ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ  สมัยสามัญ สมัย
แรก  ประจำปี 2563  เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2563 นั้น
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา๕๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562) ประกอบกับข้อ 36 แห่ง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 จึงประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563  ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม  2563  เป็นต้นไป  มีกำหนด 15 วัน  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม  2563  ลงชื่อ นายสานนท์  หีดเสน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ โอกาสนี้  ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารตำบลกะหรอได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป  เชิญค่ะ    


	นายสานนท์  หีดเสน
ประธานสภาฯ
นายสานนท์  หีดเสน
ประธานสภาฯ
นายสานนท์  หีดเสน
ประธานสภาฯ
	ขอสวัสดีทุกท่าน  ท่านนายก  คณะผู้บริหาร สมาชิกผู้ทรงเกียรติ และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  สำหรับวันนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ 
4  ประจำปี 2563 ตามรายละเอียดที่ท่านเลขานุการได้กล่าวข้างต้นแล้ว
นะครับ  ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้   ซึ่ง
สำหรับวันนี้มีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3               ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2  เมื่อ วันที่ 3 กันยายน  2563
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
                      3.1  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา         
                            ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

 3.2  รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ                   
                            พ.ศ.2563
                      3.3 ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี 2564 เมื่อ 
                            วันที่  22 ตุลาคม  2563
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

 4.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบรับอุทิศที่ดิน

      - โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายกวี- ชุมชนใหม่
                             หมู่ที่ 9
                           - โครงการบุกเบิกถนนสายไสคา – คลองปราบ  
                             หมู่ที่ 4
ระเบียบวาระที่  5  เรื่องอื่นๆ                               



	ระเบียบวาระที่ 1
	เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ


	นายสานนท์  หีดเสน
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	- แจ้งการเข้าร่วมการประชุมประชาคมเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาศัยของผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบล
กะหรอที่ประสบภัย


	ระเบียบวาระที่ 2
	เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ ๓ ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๓  เมื่อวันที่  ๓  กันยายน 


	นายสานนท์  หีดเสน
ประธานสภาฯ

	ครับ  สำหรับบันทึกรายงานการประชุม ผมได้แจกให้กับสมาชิกทุกท่าน
ไปแล้วนะครับ ผมขอเวลาท่านสมาชิกเมื่อดูเอกสาร เพื่อทำความเข้าใจนะ
ครับ  ครับ  สมาชิกทุกท่านคงเข้าใจในเอกสารแล้วนะครับไม่ทราบว่า  
สมาชิกท่านใดต้องการแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อความใดบ้าง  
เชิญได้ครับ ครับ  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดต้องการแก้ไข  เปลี่ยนแปลง
เพิ่มเติมก็ถือว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม  นะครับ


	มติที่ประชุม
	รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เมื่อวันที่  ๓  กันยายน  ๒๕๖๓


	ระเบียบวาระที่ 3
	เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
๓.๑  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓


	นายสานนท์  หีดเสน
ประธานสภาฯ

	ครับสำหรับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ทุกท่านก็
ได้รับเอกสารแล้วนะครับ ซึ่งมีคณะกรรมการจากสภา  ๓ ท่าน คือ คุณ
เสรี  บุญยเกียรติ  คุณสมศรี  แซ่ลิ่ม  และคุณประสิทธิ์ ภักดี ไม่ทราบว่า
คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ ที่จะรายงาน เพื่อชี้แจงให้สมาชิกได้รับ
ทราบอะไรบ้าง  เชิญได้ครับ


	นางสมศรี  แซ่ลิ่ม
สมาชิกสภาหมู่ที่ 6
นางสมศรี  แซ่ลิ่ม
สมาชิกสภาหมู่ที่ 6
นางสมศรี  แซ่ลิ่ม
สมาชิกสภาหมู่ที่ 6
	เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  คณะผู้บริหารและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  
ดิฉันนางสมศรี  แซ่ลิ่ม   สมาชิกสภาหมู่ที่  ๖ ตัวแทนคณะกรรมการ  
สำหรับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีรายละเอียด
ดังนี้

ตามที่   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ     ได้ประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจำปีงบประมาณ   ๒๕๖๓ ) ในวันอังคาร ที่   ๘  ธันวาคม  ๒๕๖๓  ทางคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ  สรุปได้ดังนี้
จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ที่ตั้งไว้ในปี  ๒๕๖๓  มีทั้งหมด  ๗๗ โครงการ
แบ่งออกเป็น  ๘  ยุทธศาสตร์  ดังนี้
๑.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีทั้งหมด ๔๖  โครงการ  
จำนวนโครงการที่ดำเนินการได้ในปีงบประมาณ   ๒๕๖๓   มีจำนวน  ๓๗  โครงการ
๒.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ มีทั้งหมด  ๒  โครงการ
จำนวนโครงการที่ดำเนินการได้ในปีงบประมาณ   ๒๕๖๓   มีจำนวน  ๐  โครงการ
๓.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านชุมชนและสังคม  มีทั้งหมด  ๑๖  โครงการ
จำนวนโครงการที่ดำเนินการได้ในปีงบประมาณ   ๒๕๖๓   มีจำนวน  ๑๐  โครงการ
๔.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารและการจัดการ มีทั้งหมด  ๑๓   โครงการ  จำนวนโครงการที่ดำเนินการได้ในปีงบประมาณ   ๒๕๖๓   มีจำนวน  ๙  โครงการ
๕.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข มีทั้งหมด  ๔  โครงการ

จำนวนโครงการที่ดำเนินการได้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีจำนวน  ๔  โครงการ
๖.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ มีทั้งหมด  ๑๑  โครงการ
จำนวนโครงการที่ดำเนินการได้ในปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  มีจำนวน  ๓  โครงการ
๗.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มีทั้งหมด   ๒๘  โครงการ  จำนวนโครงการที่ดำเนินการได้ในปีงบประมาณ   ๒๕๖๓   มีจำนวน  ๑๓  โครงการ
๘.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีทั้งหมด   ๕   โครงการ จำนวนโครงการที่ดำเนินการได้ในปีงบประมาณ   ๒๕๖๕   มีจำนวน  ๑  โครงการ
รวมจำนวนโครงการทั้ง  ๘  ยุทธศาสตร์ ที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) จำนวน  ๑๒๕  โครงการ  ได้ดำเนินตามแผนพัฒนาประจำปี  ๒๕๖๓ จำนวน  ๗๗  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  ๖๑.๖๐

สรุป แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ อบต.กะหรอในภาพรวม  พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ อบต.กะหรอ ในภาพรวม ดังนี้
พอใจมากที่สุด  

คิดเป็นร้อยละ
๑๗.๘๖

พอใจมาก

คิดเป็นร้อยละ    ๒๕.๐๘
พอใจปานกลาง

คิดเป็นร้อยละ    ๓๙.๔๕
พอใจน้อย

คิดเป็นร้อยละ    ๑๔.๔๑
ประชาชนไม่มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ อบต.  คิดเป็นร้อยละ  ๓.๒๐

ปัญหา
๑. ปัญหาเรื่องฟาร์มต่าง ๆ ในตำบล บางฟาร์มมีระบบป้องกันไม่ดี จึงทำให้ตอนนี้เป็นมลพิษเยอะมาก อยากให้ทาง อบต.เรียกฟาร์มทั้งหมดในตำบลมาประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป
๒. ปัญหาของสุนัขและแมวจรจัดไม่มีเจ้าของ
๓. ไหล่ทางภายในตำบลกะหรอ เป็นหลุมเป็นบ่อการสัญจรไปมาลำบาก
๔. ปัญหาโรคโควิดระบาด

 ข้อเสนอแนะ
1. อยากให้ อบต.ออกกฎระเบียบเรื่องสิ่งแวดล้อมให้เข้มงวด
2. อยากให้ทาง อบต.กำชับเรื่องการจัดเก็บภาษี เรื่องการต่อใบอนุญาตฟาร์มให้เข้มงวด หากฟาร์มใดไม่มาต่อใบอนุญาตฟาร์มให้ถูกต้องควรให้เจ้าหน้าที่เร่งรัดติดตามให้เข้มงวดด้วย
3. โครงการอบรมพิธีกรทางศาสนาและผู้นำในศาสนพิธี  ควรเน้นเชิงปฏิบัติให้มากเพราะได้นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
4. การจัดโครงการอบรมจริยธรรม  สำหรับเด็กและเยาวชน  ควรจะเพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบันด้วย
5. โครงการเกี่ยวกับการอบรมการแก้ไขปัญหายาเสพติด  ควรจะมีชุด Test โครงการด้วย
6. อยากให้ทาง อบต.กะหรอดำเนินการฉีดยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันหมาแมวด้วย
7. อยากให้ทาง อบต.ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ปีละ   ๒  ครั้ง 
8. อบต.กะหรอ ควรออกประชาคมหมู่บ้านปีละ ๑  ครั้ง เพื่อรับฟังปัญหาของหมู่บ้าน
9. การจัดโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานควรให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เช่น ควรมีประชาคมเข้าไปดูแลการดำเนินการ มีการตรวจสอบจากภาคประชาชนด้วย
10. อบต.กะหรอควรจัดให้มีเจลล้างมือ และหน้ากากอนามัยให้กับส่วนราชการต่าง ๆ และประชาชน เพื่อป้องกันโรคโควิดที่กำลังระบาด


	นายสานนท์  หีดเสน
ประธานสภาฯ

	ครับขอบคุณสมาชิกหมู่ที่ ๖ ซึ่งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ซึ่งเป็นรายละเอียดคร่าว ๆของยุทธศาสตร์ และโครงการ
ต่าง ๆ ตามแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นะครับ


	
	๓.๒ รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓


	นายสานนท์  หีดเสน
ประธานสภาฯ

	ขอเชิญคณะผู้บริหารได้รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563


	นายมนัสพงค์  สุทธิเดช
นายกอบต.กะหรอ
นายมนัสพงค์  สุทธิเดช
นายกอบต.กะหรอ
นายมนัสพงค์  สุทธิเดช
นายกอบต.กะหรอ
นายมนัสพงค์  สุทธิเดช
นายกอบต.กะหรอ
นายมนัสพงค์  สุทธิเดช
นายกอบต.กะหรอ
นายมนัสพงค์  สุทธิเดช
นายกอบต.กะหรอ
นายมนัสพงค์  สุทธิเดช
นายกอบต.กะหรอ

	เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ผู้ทรงเกียรติ  กระผม นาย
มนัสพงค์  สุทธิเดช  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ ขอชี้แจง
รายละเอียดการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้ครับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 


- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปลักหีบ พร้อมฝังท่อระบายน้ำ หมู 
    ที่ 1  งบประมาณที่อนุมัติ 495,600บาท งบประมาณที่ดำเนินการ   
    493,000 บาท  
2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเพ็ชรอ่อน-ในโคร๊ะ    หมู่ที่  1 
   งบประมาณที่อนุมัติ 148,200บาท งบประมาณที่ดำเนินการ   
   146,000 บาท  
3. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายขาว -  นายกลับ  หมู่ที่ 2
    งบประมาณที่อนุมัติ 147,000บาท งบประมาณที่ดำเนินการ   
   146,800 บาท  
4. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายลุงนาม-ไทยบุรี  หมู่ที่ 2

    งบประมาณที่อนุมัติ 495,600บาท งบประมาณที่ดำเนินการ   
   495,000 บาท  
5. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งคา-โรงปุ๋ย  หมู่ที่ 3 งบประมาณที่  
    อนุมัติ 148,200บาท งบประมาณที่ดำเนินการ   148,000 บาท  
6. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสมมุ่ง-   นายยอง  หมู่ที่ 3

    งบประมาณที่อนุมัติ 495,600บาท งบประมาณที่ดำเนินการ   
   495,000 บาท  
7. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาโพธิ์-บ้านป้ากี่  หมู่ที่ 4 
    งบประมาณที่อนุมัติ 495,600บาท งบประมาณที่ดำเนินการ   
   495,000 บาท  

8. โครงการบุกเบิกถนนสายไสคา-คลองปราบ หมู่ที่ 4

    งบประมาณที่อนุมัติ 171,400บาท งบประมาณที่ดำเนินการ   
   171,400 บาท  (กันเงิน)
9. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสถานีอนามัยบ้านหัวทุ่ง-ศาลาประจำ
    หมู่บ้าน หมู่ที่ 5   งบประมาณที่อนุมัติ 495,600บาท งบประมาณที่ 
    ดำเนินการ   492,900 บาท  
10.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านป้าแอบ - ฝายน้ำล้น หมู่ที่ 5
    งบประมาณที่อนุมัติ 148,200บาท งบประมาณที่ดำเนินการ   
    148,000 บาท  
11.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าหว้า-ปลักบัว     หมู่ที่ 6

    งบประมาณที่อนุมัติ 349,200บาท งบประมาณที่ดำเนินการ   
    349,000 บาท  
12.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสร้วง - คลองท่าหว้า หมู่ที่  

     6  งบประมาณที่อนุมัติ 276,000บาท งบประมาณที่ดำเนินการ   
     275,000 บาท  
13.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวัดโทตรี - บ้านสะดวด หมู่ที่ 7
    งบประมาณที่อนุมัติ 495,600บาท งบประมาณที่ดำเนินการ   
    493,000 บาท  
14.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายแอบ - นางเสย หมู่ที่ 9
    งบประมาณที่อนุมัติ 147,000บาท งบประมาณที่ดำเนินการ   
   146,800 บาท  
15.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไสรักษ์ ซอย 3 หมู่ที่ 8
    งบประมาณที่อนุมัติ 147,000บาท งบประมาณที่ดำเนินการ   
    146,800 บาท  
16.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไสรักษ์ ซอย 6 หมู่ที่ 8 งบประมาณ
    ที่อนุมัติ 147,000บาท งบประมาณที่ดำเนินการ 146,800 บาท 
17.โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายกวี-ชุมชนใหม่   หมู่ที่ 9งบประมาณที่อนุมัติ 147,000บาท งบประมาณที่ดำเนินการ   
   146,800 บาท  
18.โครงการปรับปรุงถนนสายโคกยาง หมู่ที่ 7 งบประมาณที่อนุมัติ 147,000บาท งบประมาณที่ดำเนินการ   
   146,800 บาท  
19.โครงการปรับปรุงถนนสายโคกยาง หมู่ที่ 7 งบประมาณที่อนุมัติ 147,000บาท งบประมาณที่ดำเนินการ   
   146,800 บาท  
20.โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคลองท่าเปรง   หมู่ที่ 7 ตำบล
    กะหรอ งบประมาณที่อนุมัติ 147,000บาท งบประมาณที่
    ดำเนินการ   146,800 บาท  
21.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งคา-โรงปุ๋ย หมู่ที่ 3 ตำบลกะหรอ 

    งบประมาณที่อนุมัติ 147,000บาท งบประมาณที่ดำเนินการ   
    146,800 บาท  
22.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาป่า-ในโคร๊ะ หมู่ที่ 1 ตำบลกะหรอ 
    งบประมาณที่อนุมัติ 147,000บาท งบประมาณที่ดำเนินการ   
    146,800 บาท  
23.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนายขาว-นายกลับ หมู่ที่ 2 ตำบล
    กะหรอ งบประมาณที่อนุมัติ 147,000บาท งบประมาณที่
    ดำเนินการ   146,800 บาท  
24.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายแอบ-นางเสย หมู่ที่ 9 ตำบล
    กะหรอ งบประมาณที่อนุมัติ 147,000บาท งบประมาณที่
    ดำเนินการ  146,800 บาท  
25.โครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายสามแยกบินหลา-สองตอน หมู่ที่ 1    
    ตำบลกะหรอ งบประมาณที่อนุมัติ 147,000บาท งบประมาณที่
    ดำเนินการ   146,800 บาท  
26.โครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายห้วยด้วน หมู่ที่ 3 ตำบลกะหรอ 
    งบประมาณที่อนุมัติ 147,000บาท งบประมาณที่ดำเนินการ   
    146,800 บาท  
27.โครงการปรับปรุงถนนสายท่าเปรง-ปลักพลา ซอย 1 หมู่ที่ 5 ตำบล
     กะหรอ งบประมาณที่อนุมัติ 147,000บาท งบประมาณที่ 
     ดำเนินการ   146,800 บาท  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 


- แผนงานเคหะและชุมชน
1. โครงการจัดทำรางน้ำพร้อมติดตั้ง งบประมาณที่อนุมัติ 28,400บาท 
    งบประมาณที่ดำเนินการ   28,400 บาท  
2. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1-9 งบประมาณที่อนุมัติ 
    300,000บาท งบประมาณที่ดำเนินการ   289,392.63 บาท  
3. โครงการฝังท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณถนนสายท่าหว้า-ปลักบัว หมู่ที่ 
    6 ตำบลกะหรอ งบประมาณที่อนุมัติ 18,800บาท งบประมาณที่ 
    ดำเนินการ   18,000 บาท  
4. โครงการฝังท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณถนนสายบ้านนายสมโชค-คลอง
    เกียบ หมู่ที่ 3 ตำบลกะหรอ งบประมาณที่อนุมัติ 31,100บาท 
    งบประมาณที่ดำเนินการ31,000 บาท  
5. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ขนาดกว้าง 1.20x1.20x5.00 
    เมตร จำนวน 2 ช่องบริเวณถนนสายไสรักษ์ ซอย 2 หมู่ที่ 8 ตำบล
    กะหรอ งบประมาณที่อนุมัติ 255,200บาท งบประมาณที่ดำเนิน
    การ   247,000 บาท  
6. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ขนาดกว้าง 1.80x1.80x6.00 
    เมตร จำนวน 2 ช่อง บริเวณถนนสายปลักบัว-ปลักแก้ว หมู่ที่ 4,6 
    ตำบลกะหรอ งบประมาณที่อนุมัติ 350,500บาท งบประมาณที่ 
    ดำเนินการ   348,000 บาท  
7. โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบล งบประมาณ
    ที่อนุมัติ 100,000บาท งบประมาณที่ดำเนินการ   77,500 บาท  
​ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านชุมชนและสังคม 


- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชน งบประมาณ
    ที่อนุมัติ 40,000 บาท งบประมาณที่ดำเนินการ   23,775 บาท  
2. โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพให้กับผู้สูงอายุ  งบประมาณ
    ที่อนุมัติ 10,000บาท งบประมาณที่ดำเนินการ   4,275 บาท  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านชุมชนและสังคม 


- แผนงานรักษาความสงบภายใน
1. โครงการบริการประชาชนลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
    งบประมาณที่อนุมัติ 30,000บาท งบประมาณที่ดำเนินการ   
    8,850 บาท  
2. โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบล
    กะหรอ  งบประมาณที่อนุมัติ 154,000บาท งบประมาณที่
    ดำเนินการ   150,010บาท  
3. โครงการอุดหนุนการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
    ประชาชนของ อปท.ระดับอำเภอ งบประมาณที่อนุมัติ 32,500บาท  
    งบประมาณที่ดำเนินการ   32,000 บาท  
4. โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟให้กับหน่วยงาน 
    งบประมาณที่อนุมัติ 37,970บาท งบประมาณที่ดำเนินการ   
    ไม่ใช้งบประมาณ  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านชุมชนและสังคม 


- แผนงานงบกลาง
1. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ    งบประมาณที่อนุมัติ 12,000,000  บาท 
    งบประมาณที่ดำเนินการ   10,676,700  บาท
2. เบี้ยยังชีพคนพิการ งบประมาณที่อนุมัติ 4,100,000บาท  
    งบประมาณที่ดำเนินการ   3,644,600 บาท  
3. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งบประมาณที่อนุมัติ 42,000บาท  
    งบประมาณที่ดำเนินการ   20,500 บาท  
4. ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตำบลกะหรอ งบประมาณที่อนุมัติ 
    250,300บาท  งบประมาณที่ดำเนินการ   179,415 บาท  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารและการจัดการ

- แผนงานบริหารงานทั่วไป

1. โครงการคุณธรรม จริยธรรม พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู 
   ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตำบล 
    งบประมาณที่อนุมัติ 1,000บาท  งบประมาณที่ดำเนินการ   
    ไม่ใช้งบประมาณ  
2. โครงการวันท้องถิ่นไทย งบประมาณที่อนุมัติ 20,000บาท  
    งบประมาณที่ดำเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ  
3. โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี งบประมาณที่อนุมัติ 
    10,000  บาท  งบประมาณที่ดำเนินการ   6,450 บาท  
4. โครงการจัดทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การ
    บริหารส่วนตำบลกะหรองบประมาณที่อนุมัติ 450,000บาท  
    งบประมาณที่ดำเนินการ   450,000 บาท  
5. โครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
    ทางราชการ พ.ศ.2540 งบประมาณที่อนุมัติ 16,800บาท  
    งบประมาณที่ดำเนินการ   5,200 บาท  
6. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น 
    พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง งบประมาณที่อนุมัติ 
    14,850บาท  งบประมาณที่ดำเนินการ   13,949 บาท  
7. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน     (การประชุม 
    ประชาคม) งบประมาณที่อนุมัติ 25,000บาท  งบประมาณที่
    ดำเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ  
8. โครงการจัดเก็บภาษีนอกพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ
    ไม่ใช้งบประมาณ
9. โครงการคุณธรรม จริยธรรม พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู   
    ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของ อบต.กะหรอ งบประมาณที่อนุมัติ 
    1,000บาท  งบประมาณที่ดำเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

- แผนงานสาธารณสุข
1. โครงการรณรงค์และควบคุมโรคไข้เลือดออก งบประมาณที่อนุมัติ 
    15,800บาท  งบประมาณที่ดำเนินการ   15,800 บาท  
2. โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า งบประมาณที่อนุมัติ 
    39,750บาท  งบประมาณที่ดำเนินการ   39,750 บาท  
3. โครงการอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน  ตามโครงการ
    พระราชดำริด้านสาธารณสุข  งบประมาณที่อนุมัติ 180,000บาท  
    งบประมาณที่ดำเนินการ   180,000 บาท  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

- แผนงานสงบกลาง
1. โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.   กะหรอ  
    งบประมาณที่อนุมัติ 150,000บาท  งบประมาณที่ดำเนินการ   
    150,000 บาท  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

- แผนงานการพาณิชย์
1. โครงการปรับปรุงรั้วประปา  หมู่ที่ 4  งบประมาณที่อนุมัติ 24,200
    บาท  งบประมาณที่ดำเนินการ   24,200 บาท  
2. โครงการขยายท่อเมนระบบประปา หมู่ที่ 5  บ้านหัวทุ่ง ตำบลกะหรอ 
    งบประมาณที่อนุมัติ 52,000บาท  งบประมาณที่ดำเนินการ   
    52,000 บาท  
3. โครงการขยายท่อเมนระบบประปา หมู่ที่ 8 บ้านไสรักษ์ งบประมาณที่
    อนุมัติ 52,400บาท  งบประมาณที่ดำเนินการ   52,000 บาท  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
1. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง งบประมาณที่อนุมัติ 100,000 
    บาท  งบประมาณที่ดำเนินการ   96,025 บาท  
2. โครงการจัดอบรมพิธีกรทางศาสนาและผู้นำใน  ศาสนพิธี งบประมาณ
    ที่อนุมัติ 19,800บาท  งบประมาณที่ดำเนินการ   19,392 บาท  
3. อุดหนุนโครงการประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ อำเภอนบพิตำ 
    งบประมาณที่อนุมัติ 15,000บาท  งบประมาณที่ดำเนินการ     
    15,000 บาท  
4. อุดหนุนโครงการประเพณีแห่หมรับ (บุญสารทเดือนสิบ) งบประมาณที่
    อนุมัติ 50,000บาท  งบประมาณที่ดำเนินการ   50,000 บาท  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- แผนงานการศึกษา
1. ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศพด. งบประมาณที่อนุมัติ 
    815,000บาท  งบประมาณที่ดำเนินการ   726,563.34 บาท  
2. ค่าจัดซื้ออาหารกลางวัน ศพด. งบประมาณที่อนุมัติ 637,000บาท  
    งบประมาณที่ดำเนินการ   574,400 บาท  
3. ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  (ค่าจัดการเรียนการสอน) ศพด. งบประมาณที่อนุมัติ 221,000บาท  งบประมาณที่ดำเนินการ   209,100 บาท  
4. ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือ
    ค่าอุปกรณ์การเรียน,ค่าเครื่องแบบนักเรียน,ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
    งบประมาณที่อนุมัติ 146,900บาท  งบประมาณที่ดำเนินการ   
    117,520 บาท  
5. โครงการก่อสร้างผนังกั้นดินและรั้ว ศพด. งบประมาณที่อนุมัติ 
    256,000บาท  งบประมาณที่ดำเนินการ   256,000 บาท  (กัน
    เงิน)
6. อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน งบประมาณที่อนุมัติ 1,180,000
    บาท  งบประมาณที่ดำเนินการ   1,136,160 บาท  
7. โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งบประมาณที่อนุมัติ 41,000บาท  
   งบประมาณที่ดำเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ
8. โครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอู่ทอง 
    งบประมาณที่อนุมัติ 186,000บาท  งบประมาณที่ดำเนินการ   
    184,000 บาท  
9. โครงการวันเด็กแห่งชาติ งบประมาณที่อนุมัติ 100,000บาท  
    งบประมาณที่ดำเนินการ   86,601 บาท  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- แผนงานสาธารณสุข
1. โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดขยะจากถุงนม งบประมาณที่
    อนุมัติ 2,760  บาท  งบประมาณที่ดำเนินการ   2,760 บาท  
ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

- โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี  2563
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายขาว-นายกลับ หมู่ที่ 2,9 
    บ้านตลาดจันทร์ ตำบลกะหรอ กว้าง  3  เมตร  ยาว  103  เมตร    
    งบประมาณที่ได้รับ 191,900 บาท งบประมาณที่เบิกจ่ายไป 
    184,000  บาท
2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองตูล-ไสเลียบ หมู่ที่ 9 บ้านคลอง
    ตูล  กว้าง 4 เมตร  ยาว  813  เมตร เมตร  งบประมาณที่ได้รับ 
    1,234,000 บาท งบประมาณที่เบิกจ่ายไป 1,234,000  บาท
3. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งคา-ห้วยมวง หมู่ที่ 3 บ้านท่าหว้า  
    กว้าง  4 เมตร ยาว 1,820  เมตร  เมตร  งบประมาณที่ได้รับ 
    2,678,900 บาท งบประมาณที่เบิกจ่ายไป 2,678,900  บาท


	ระเบียบวาระที่ 4
	เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
4.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบรับอุทิศที่ดิน
- โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายกวี  - ชุมชนใหม่ หมู่ที่ 9
- โครงการบุกเบิกถนนสายไสคา – คลองปราบ  หมู่ที่ 4


	นายสานนท์  หีดเสน
ประธานสภาฯ

	เชิญคณะผู้บริหารได้พูดคุยชี้แจงรายละเอียดเพื่อความเข้าใจทั้งสอง
โครงการนะครับ ขอเรียนเชิญครับ

	นายมนัสพงค์  สุทธิเดช 
นายกอบต.กะหรอ
นายมนัสพงค์  สุทธิเดช 
นายกอบต.กะหรอ
นายมนัสพงค์  สุทธิเดช 
นายกอบต.กะหรอ
นายมนัสพงค์  สุทธิเดช 
นายกอบต.กะหรอ

	เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ผู้ทรงเกียรติ  กระผม นาย
มนัสพงค์  สุทธิเดช  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ รายละเอียด
ปรากฎตามบันทึกข้อความของกองช่าง ดังต่อไปนี้
1. เรื่องเดิม   






ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
1. โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายกวี – ชุมชนใหม่  หมู่ที่ 9 ตำบลกะหรอ  อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช  หน้าที่ 111/131 รายการที่ 16 ตั้งไว้  186,800.-บาท โดยทำการบุกเบิกกว้าง 4.00  เมตร  ยาว 650  เมตร  พร้อมทำการปรับเกลี่ยพื้นที่ขุดตอ  ถางป่า  2,600 ตร.ม. และขุดดินตัดตกแต่งคันทางโดยปริมาณดินเดิม 162.50 ลบ.ม. โดยใช้ดินลูกรังไม่น้อยกว่า 260 ลบ.ม.  ใช้ทรายหน้าตะแกรงจำนวนไม่น้อยกว่า  130  ลบ.ม.  ทำเป็นผิวจราจรกว้างเฉลี่ย  4.00 เมตร  พร้อมเกรดเกลี่ยและล้มกองวัสดุตลอดระยะทาง ทำการฝังท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60x1.00 เมตร จำนวน 4 จุดๆละ 6 ท่อน  รวมจำนวน 24 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน 1 ป้าย
ตามหนังสืออุทิศที่ดิน โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายกวี – ชุมชนใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลกะหรอ จำนวน  13  ราย  ดังนี้
   1. นายปรีชา  วันเพ็ญ  โฉนดที่ดิน (น.ส.4 จ.) เลขที่ 101  
   2. นางสาวลักษวรรณ  บุญเมือง
โฉนดที่ดิน (น.ส.4 จ.) เลขที่ 105  
   มีภาระผูกพันกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 

   3. นายกิตติ  สีขาว  
   4. นางนันทา  สนู  โฉนดที่ดิน (น.ส.4 จ.) เลขที่ 10705  

   5. นางวรรณดี  ทิศทองแก้ว
โฉนดที่ดิน (น.ส.4 จ.) เลขที่ 91  
   6. นางหนูจัน  ศรีรุ่ง  โฉนดที่ดิน (น.ส.4 จ.) เลขที่ 95  
   7. นางสาวประดับ  นุตผล  โฉนดที่ดิน (น.ส.4 จ.) เลขที่ 2195 
   8. นายกวี  จุลภักดี  โฉนดที่ดิน (น.ส.4 จ.) เลขที่ 8338  มีภาระ  
   ผูกพันกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 

   9. นางสุชาดา  แสนทวีสุข  โฉนดที่ดิน (น.ส.4 จ.) เลขที่ 92  มีภาระ 
   ผูกพันกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 

    10. นางสุภาพร อรรคนิตย์ โฉนดที่ดิน (น.ส.4 จ.) เลขที่ 88  

   11. นางฟอง  เปาะทองคำ โฉนดที่ดิน (น.ส.4 จ.) เลขที่ 103 
   12. นายจรูญ  วันเพ็ญ  โฉนดที่ดิน (น.ส.4 จ.) เลขที่  97  มีภาระ
   ผูกพันกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 

   13. นางกลิ่นจันทร์  ยิ้มปาน  โฉนดที่ดิน (น.ส.4 จ.) เลขที่ 2194         

2. โครงการบุกเบิกถนนสายไสคา –  คลองปราบ  หมู่ที่  4  ตำบลกะหรอ   อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช   หน้าที่  112/131  รายการที่  17   ตั้งไว้  171,400.-บาท   โดยทำการบุกเบิกกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร  ยาว 520  เมตร พร้อมทำการปรับเกลี่ยพื้นที่ ขุดตอ ถางป่า 2,080 ตร.ม. และขุดดินตัดตกแต่งคันทางโดยปริมาณดินเดิม 130  ลบ.ม.  ใช้วัสดุคัดเลือก  (ดินลูกรัง)ไม่น้อยกว่า 208 ลบ.ม.  ใช้ทรายหน้าตะแกรงจำนวนไม่น้อยกว่า  104 ลบ.ม.  ทำเป็นผิวจราจรกว้างเฉลี่ย  4.00  เมตร  พร้อมเกรดเกลี่ยและล้มกองวัสดุตลอดระยะทางทำการฝังท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.40x1.00  เมตร  (มอก. ชั้น 3)  จำนวน 6 ท่อน  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  1.00x1.00 เมตร (มอก. ชั้น 3) วางคู่  จำนวน  12  ท่อน  พร้อมยาแนวรอยต่อและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน 1 ป้ายn ตามหนังสืออุทิศที่ดิน โครงการบุกเบิกถนนสายไสคา – คลองปราบ  หมู่ที่  4 ตำบลกะหรอ จำนวน 3 ราย  ดังนี้
   1. นายจรัส  จิตสว่าง
โฉนดที่ดิน (น.ส.4 จ.) เลขที่  11474

   2. นางจิม  จันมณี 
โฉนดที่ดิน (น.ส.4 จ.) เลขที่  114  มีภาระ 
   ผูกพันกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

   3. นางเครือวัลย์  ไชยโย โฉนดที่ดิน (น.ส.4 จ.) เลขที่  11475
กองช่างได้ดำเนินการนำเข้าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ  เพื่อขออนุมัติกันเงินกรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  เนื่องจากเอกสารเกี่ยวกับโฉนดที่ดินยังไม่พร้อมในบางราย

๒. ข้อเท็จจริง 






สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ ได้มีมติที่ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 อนุมัติให้กันเงิน โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายกวี – ชุมชนใหม่  หมู่ที่ 9 ตำบลกะหรอ  อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช และโครงการบุกเบิกถนนสายไสคา – คลองปราบ  หมู่ที่ 4 ตำบลกะหรอ  อำเภอนบพิตำ  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.๒๕61 ข้อ 59 “ในกรณี ที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี” 

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ ได้ดำเนินการประสานไปยังธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์  ตามหนังสือที่ นศ 72401/525  เรื่องการอุทิศที่ดินให้องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ  ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 และหนังสือจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ที่ นศ 628/7548  เรื่องการอุทิศที่ดินให้องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ ลงวันที่ 27 สิงหาคม  2563 ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) สาขานบพิตำ ได้ดำเนินการตรวจที่ดินซึ่งธนาคารรับจำนองในรายที่ยังมีหนี้เงินกู้อยู่กับธนาคารเรียบร้อยแล้ว  จึงขอแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ ทราบว่า ธนาคารฯยินยอมให้นำที่ดิน ซึ่งธนาคารรับจำนองไว้ไปดำเนินการปลอดจำนอง เพื่อเป็นทางสาธารณประโยชน์ตามความประสงค์ของผู้อุทิศที่ดิน  ดังนี้ 
1. นางสาวลักษณวรรณ  บุญเมือง  โฉนดที่ดินเลขที่ 105 เล่ม 2 หน้า 5 ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 49.89 เมตร  เป็นพื้นที่จำนวน  99.78 ตารางเมตร
2. นางจิม  จันมณี  โฉนดที่ดินเลขที่ 11473 เล่ม 115 หน้า 73 ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 215.45 เมตร  เป็นพื้นที่จำนวน  430.90 ตารางเมตร 
สำหรับราย นายปรีชา  วันเพ็ญ  ผู้จำนองที่ดินแปลงอุทิศ  เลขที่ 101 เล่ม 2 หน้า 1 ได้มาดำเนินการไถ่ถอนจำนองจากธนาคารเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563
เพื่อให้การอุทิศที่ดินในการบุกเบิกถนนโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายกวี – ชุมชนใหม่  หมู่ที่ 9 ตำบลกะหรอ  และโครงการบุกเบิกถนนสายไสคา – คลองปราบ หมู่ที่ 4 ตำบลกะหรอ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามหนังสืออุทิศที่ดิน  เพื่อเป็นทางสาธารณประโยชน์ตามความประสงค์ของผู้อุทิศที่ดิน  รายละเอียดดังนี้

1. โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายกวี – ชุมชนใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลกะหรอ  มีผู้ประสงค์อุทิศที่ดิน จำนวน 13 ราย  ดังนี้
   1. นายปรีชา  วันเพ็ญ
โฉนดที่ดิน (น.ส.4 จ.) เลขที่ 101  
   2. นางสาวลักษวรรณ  บุญเมือง
โฉนดที่ดิน (น.ส.4 จ.) เลขที่ 105  
   มีภาระผูกพันกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 

   3. นายกิตติ  สีขาว


   4. นางนันทา  สนู โฉนดที่ดิน (น.ส.4 จ.) เลขที่ 10705  
   5. นางวรรณดี  ทิศทองแก้ว
โฉนดที่ดิน (น.ส.4 จ.) เลขที่ 91  
   6. นางหนูจัน  ศรีรุ่ง  โฉนดที่ดิน (น.ส.4 จ.) เลขที่ 95  
   7. นางสาวประดับ  นุตผล  โฉนดที่ดิน (น.ส.4 จ.) เลขที่ 2195 
   8. นายกวี  จุลภักดี  โฉนดที่ดิน (น.ส.4 จ.) เลขที่ 8338  มีภาระ   
   ผูกพันกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 

   9. นางสุชาดา  แสนทวีสุข โฉนดที่ดิน (น.ส.4 จ.) เลขที่ 92  มีภาระ
   ผูกพันกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 

   10. นางสุภาพร อรรคนิตย์
 โฉนดที่ดิน (น.ส.4 จ.) เลขที่ 88  

   11. นางฟอง  เปาะทองคำ โฉนดที่ดิน (น.ส.4 จ.) เลขที่ 103 
   12. นายจรูญ  วันเพ็ญ
 โฉนดที่ดิน (น.ส.4 จ.) เลขที่  97  มีภาระ
   ผูกพันกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 

   13. นางกลิ่นจันทร์  ยิ้มปาน  โฉนดที่ดิน (น.ส.4 จ.) เลขที่ 2194
2. โครงการบุกเบิกถนนสายไสคา – คลองปราบ  หมู่ที่  4 ตำบลกะหรอ  มีผู้ประสงค์อุทิศที่ดิน จำนวน 3 ราย  ดังนี้
   1. นายจรัส  จิตสว่าง โฉนดที่ดิน (น.ส.4 จ.) เลขที่  11474


   2. นางจิม  จันมณี โฉนดที่ดิน (น.ส.4 จ.) เลขที่  11473 
มีภาระ
   ผูกพันกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

   3. นางเครือวัลย์  ไชยโย โฉนดที่ดิน (น.ส.4 จ.) เลขที่  11475
3. ข้อพิจารณา
เพื่อให้การอุทิศที่ดินโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายกวี – ชุมชนใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลกะหรอ  และโครงการบุกเบิกถนนสายไสคา – คลองปราบ  หมู่ที่  4 ตำบลกะหรอ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เห็นควรพิจารณาอนุมัติเสนอต่อสภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบในการอุทิศที่ดินเพื่อบุกเบิกถนน  จำนวน 2 โครงการ ดังกล่าว

	นายสานนท์  หีดเสน
ประธานสภาฯ

	ครับขอขอบคุณท่านนายกมากครับสำหรับโครงการบุกเบิกถนนสายบ้าน
นายกวี- ชุมชนใหม่ หมู่ที่ ๙  มีรายละเอียดต่างๆ   พร้อมหนังสืออุทิศ มี
จำนวน ๑๓  ราย พร้อมเลขที่ของเอกสารสิทธิ์ จริงๆ แล้วน่าจะถ่าย 
เอกสารมาด้วยนะครับ แต่ไม่เป็นไรก็ถือว่าเอกสารอยู่ที่ ฝ่ายช่างโยธา  
ครบเรียบร้อยแล้วนะครับ  สมาชิกท่านใดสงสัย สามารถสอบถามได้ครับ
 ส่วนอีกโครงการคือโครงการบุกเบิกถนนไสคา- คลองปราบ หมู่ที่๔  
สมาชิกท่านใดสงสัยจะสอบถามเชิญครับ  เมื่อไม่มีผมจะขอมติเพื่ออนุมัติ
ความเห็นชอบทั้ง ๒ โครงการพร้อมกันเลยนะครับ สมาชิกท่านใด
เห็นชอบรับอุทิศที่ดิน เพื่อโครงการบุกเบิกถนนทั้ง ๒  สาย โปรดยกมือ
ครับ ขอบคุณครับ



	มติที่ประชุม
	เห็นชอบรับอุทิศที่ดิน  ๑๔    เสียง
ไม่เห็นชอบ                -     เสียง
งดออกเสียง              ๑     เสียง



	ระเบียบวาระที่ 5 

	เรื่องอื่นๆ

	นายสานนท์  หีดเสน
ประธานสภาฯ

	สำหรับเรื่องอื่นๆ จากการพูดคุยกับสมาชิกมานั้น สมาชิกอยากทราบเรื่องงบประมาณ   การช่วยเหลืออุทกภัยที่ได้รับ ขอทราบรายละเอียดเพื่อเป็นแนวทางด้วยครับ  ขอบคุณครับ


	นายมนัสพงค์  สุทธิเดช 
นายกอบต.กะหรอ
นายมนัสพงค์  สุทธิเดช 
นายกอบต.กะหรอ

	เรียนท่านประธานที่เคารพ  สมาชิกผู้ทรงเกียรติสำหรับเรื่องอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของตำบลกะหรอนั้นทาง อบต.กะหรอได้ดำเนินการเบื้องต้นโดยการแจกถุงยังชีพ  ซึ่งมีเครื่องใช้อุปโภค บริโภคที่จำเป็น โดยขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับ ที่ได้นำของไปให้ถึงชาวบ้านทุกบ้านทุกครัวเรือน แม้แต่ประชากรแฝงคิดว่าได้ช่วยเหลือเป็นการเบื้องต้น ส่วนความเสียหายอื่นๆ ได้ให้กองช่างและสมาชิกได้ออกสำรวจในพื้นที่ของตัวเองและได้เตรียมเอกสารเพื่อส่งไปยังทางอำเภอ  เรื่องของการซ่อมแซมถนนหินคลุก   ๒๐ โครงการ ซ่อมแซมไหล่ทางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ๕ โครงการ ขุดลอก  ๑ โครงการ โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการซ่อมแซมหินคลุก  ๑๘ โครงการ ซ่อมแซมโครงสร้างสันฝายและเรียงหินป้องกันตลิ่ง  ๒ โครงการ สำหรับสมาชิกท่านใดต้องการแจ้งความเสียหาย  ขอให้แจ้งฝ่ายกองช่างนะครับ สำหรับโครงการเร่งด่วนซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วคือ โครงการขุดลอกคลองเกียบ หมู่ที่ ๗ ส่วนอื่นๆ จะดำเนินการให้เร็วที่สุด เรื่องไฟฟ้าขยายเขตของปีงบ                                             ประมาณ ๒๕๖๓ กำลังดำเนินการยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ทางไฟฟ้าบอกว่าจะให้เสร็จก่อนสิ้นปีนี้  สมาชิกท่านใดจะแจ้งเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายกองช่างนะครับ ขอบคุณครับ


	นายสานนท์  หีดเสน
ประธานสภาฯ

	ครับ ขอขอบคุณท่านนายกมากครับ  สำหรับงบประมาณในการซ่อมแซมถนนช่วง เกิดภัยพิบัติจากอุทกภัย  ไม่ทราบมีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมอีกเชิญครับ


	นางสมศรี  แซ่ลิ่ม
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6
	เรียนท่านประธานที่เคารพ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ดิฉันนางสมศรี ส.อบต.หมู่ที่ ๖ ชาวบ้านฝากถามเรื่องกำแพงของศูนย์เด็กเล็กที่พังไปเนื่องจากภัยน้ำท่วมนั้น    ท่านนายกจะดำเนินการอย่างไร รูปแบบใด พ่อแม่เด็ก ชาวบ้านอยากทราบ ฝาก สอบถามมานะคะ ขอบคุณค่ะ


	นางสุชาดา  ทองคงแก้ว
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8
	เรียนท่านประธานที่เคารพ   คณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ดิฉัน นางสุชาดา ทองคงแก้ว ส.อบต.หมู่ที่ ๘ อยากฝากเรื่องการซ่อมแซมถนนชำรุดเนื่องจากน้ำท่วมบริเวณท่อบก บ้านคุณพัชรี  โดยการถ่ายรูปส่งผ่านไลน์ อบต.กะหรอ อยากทราบว่าทางช่างได้เก็บรูปเหล่านั้นไว้เป็นหลักฐานไว้หรือไม่  โดยที่ทางดิฉันไม่ได้เข้ามาเขียนเอกสารไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  เพราะท่านประธานบอกว่าให้ถ่ายรูปส่งมาให้ทาง อบต.หรือจะให้ดำเนินการอย่างไรคะ อีกอย่างหนึ่งคือราวกันตกเป็นราวเหล็กที่บริเวณคลองบรรจงได้หักไปบางส่วนไม่ทราบว่าทาง อบต. จะมาซ่อมแซมให้หรือไม่  ขอบคุณค่ะ 


	นายสมพงค์  สามารถ
สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ 1
	เรียนท่านประธานที่เคารพ คณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกระผม นายสมพงค์  สามารถ  ส.อบต.หมู่ที่ ๑ ฝากให้รถ JCB ไปดันหญ้าบนถนนสาย ปลักพลา-ในโคร๊ะ เนื่องจากถนนเส้นนี้รถใช้น้อย  ทำให้ถนนเส้นนี้คอนกรีตจะมิดแล้วฝากทางช่างให้รถ JCB ไปดำเนินการได้เลยนะครับโดยไม่ต้องเขียนคำร้องนะครับ  ฝากให้ท่านนายก ช่วยให้ช่างเข้าไปดำเนินการถมหลุมบ่อได้เลยนะครับ หลังจากน้ำท่วมรอบหลังนี้แล้วนะครับโดยที่ไม่ต้องรอให้สมาชิกมาเขียนคำร้องเพราะถนนหลายสายได้ชำรุดบางสายรถผ่านไม่ได้ มันเป็นอำนาจของนายกนะครับขอฝากด้วยครับขอบคุณครับ


	นายมนัสพงค์  สุทธิเดช 
นายกอบต.กะหรอ

	เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  สำหรับสมาชิกหมู่ที่ ๖ เรื่องกำแพงรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีปัญหา ทางคณะผู้บริหารได้ให้กองช่าง เข้าไปจัดการเร่งด่วน โดยมีรั้วชั่วคราว  แต่ในการก่อสร้างรั้วชั่วคราวของ อบต.ก็ต้องทำสัญญาและประกันสัญญา ๖ เดือน ๑ ปีหรือ ๒ ปีทาง อบต.คิดว่าตอนนี้ให้อยู่ในรั้วชั่วคราวก่อน ถ้าหมดสัญญาเมื่อใดทาง อบต.จะดำเนินการขั้นต่อไปอีกทีครับ สำหรับรั้วที่ได้มาตรฐาน  สำหรับหมู่ที่ ๘         ไสรักษ์ ซอย๒ ปีนี้น้ำแรงมากทำให้เกิดความเสียหายแม้แต่ศาลากลางน้ำ  ของหมู่บ้านก็หายไป สำหรับของหมู่ที่ ๑ ขณะนี้รถ JCB กำลังซ่อม ถ้าซ่อมเสร็จคงออกไปช่วยชาวบ้านเพื่อให้ได้รับความสะดวก แต่ถ้าเร่งด่วนต้องขอความรวมมือกับพนักงานขับรถเพราะเนื่องจากเป็นวันหยุด ขึ้นอยู่กับความสำคัญและความจำเป็นของงานนะครับ 
                                                       

	นายเกษม  สุวรรณพะโยม
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5
	เรียนท่านประท่านสภาที่เคารพ คณะผู้บริหารและสมาชิกผู้ทรงเกียรติกระผมนายเกษม สุวรรณพะโยม ส.อบต.หมู่ที่ ๕ เรื่องการถมหลุมบ่อ ฝากท่านนายกว่า การถมหลุมบ่อ  ขอให้ถมให้เต็มรถและเต็มพื้นที่ ไม่ใช่รถคันหนึ่งถมเพียงนิดหนึ่งเท่านั้น มันไม่ใช่แบบนั้นนะครับ  ช่วยถมให้เต็มๆรถหน่อยนะครับ ขอบคุณครับ 


	นายสานนท์  หีดเสน
ประธานสภาฯ

	ครับไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอะไรอีกบ้างครับถ้าไม่มี วันนี้
กระผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม วันนี้
ผมขอปิดการประชุมครับ ขอบคุณครับ   




ปิดการประชุม
เวลา  ๑๖.๑๕  น.




    (นางสุชาดา  ทองคงแก้ว)


เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ





    ผู้จดรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจรายงายการประชุมเมื่อวันที่..................................
           (นางวรรณพร  ทองมี)



 (นายสมพงค์  สามารถ)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม


          ขาดประชุม


    นายเสรี  บุญยเกียรติ

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ  ได้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว ในการประชุม
สมัย........สมัยที่......ประจำปีพ.ศ. ........... เมื่อวันที่............เดือน....................พ.ศ............





  (นายสานนท์  หีดเสน)



                 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ
