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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ
เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจำปี  2553
..................................................................................


อาศัยอำนาจความ  ข้อ  29 (3)  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  “คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผล    การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน”  นั้น



บัดนี้  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี  2553 เสร็จเรียบร้อย จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ  ประจำปี 2553 และประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้


ประกาศ  ณ  วันที่          เดือน ธันวาคม      พ.ศ.  2553
 (นายมนัสพงค์   สุทธิเดช)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ




บทนำ
การประเมินผล  หมายถึง  กระบวนการกำหนดรูปแบบในการจัดเก็บรวมรวมข้อมูลและ     นำไปใช้ในการเก็บข้อมูลที่เกิดขึ้น  เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย  เพื่อนำผล     ไปใช้ประกอบการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจทางเลือก   ที่เหมาะสมในการบริหารจัดการ
การประเมินผลมีลักษณะดังนี้
1. การนำกิจกรรมหรือการให้บริการซึ่งได้ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการมาเปรียบเทียบกับแผนงาน/
       โครงการ
2. การศึกษาปัญหาในทางปฏิบัติเพื่อแก้ไขแผนงาน/โครงการ
3. การศึกษาปัญหาในทางปฏิบัติเพื่อแก้ไขแผนงาน/โครงการให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
4. การศึกษาแผนงาน/โครงการที่ได้ดำเนินการแล้ว  เพื่อให้ทราบว่าตอบสนองต่อความต้องการหรือแก้ปัญหา  ลดปัญหาได้หรือไม่
5. การศึกษาผลกระทบทางตรงและทางอ้อม  ทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจ
6. การควบคุมและเร่งรัดการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการที่กำหนดไว้
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง



ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ  มีระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้


ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  ได้กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  เพื่อรายงานและเสนอความเห็น  ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ  ต่อผู้บริหาร  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  อย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
นอกจากนี้  พระราชกฤษฏีกา  ว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546   กำหนดแนวทาง    อันจะนำไปสู่ธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดี  ซึ่งเป็นการวางหลักประกันด้านการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  สิทธิ และเสรีภาพของประชาชนอย่างกว้างขวางในทุก ๆด้าน  และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในระบอบการเมืองการปกครอง  วางแนวทางและหลักการในการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น  และส่งเสริมความเป็นอิสระรวมทั้งความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากที่สุดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเป็นหน่วยงานหลักที่ต้องดูแลและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นให้ได้รับการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ 


ทิศทางการพัฒนา
ปีงบประมาณ  2553  องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ  ได้กำหนดทิศทางการพัฒนาของตำบลกะหรอ  ในด้านต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     ด้านเศรษฐกิจ ด้านชุมชนและสังคม  ด้านบริหารและจัดการ  ด้านสาธารณสุข  ด้านแหล่งน้ำ  ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ            สิ่งแวดล้อม  โดยมีทิศทางที่สำคัญ  ดังนี้
1.  วิสัยทัศน์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ  กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาตำบลไว้ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ตำบลกะหรอ  พ.ศ. 2554  - 2560

“กะหรอเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจยั่งยืน คุณภาพชีวิตมีมาตรฐาน สู่การพัฒนาที่มั่นคง”
2.  พันธกิจ
1. ก่อสร้างและบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม
2. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน                                                    
3. ก่อสร้างบำรุงรักษาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค    
4. ส่งเสริมการศึกษา
5. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
3. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
1. การคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็ว
2. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพียงพอ
3. มีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพียงพอ
4. ช่องทางในการรับรู้ข่าวสารของประชาชนเพิ่มขึ้น
5. สิ่งแวดล้อมดี ไม่เป็นมลพิษ
6. ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

	ที่
	ยุทธศาสตร์/แนวทาง

	
	

	1
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

	
	แนวทางที่ 1  
	ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน  ทางเท้า ท่อระบายน้ำ

	
	แนวทางที่ 2
	ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าพื้นฐาน ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

	2
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

	
	แนวทางที่ 1
	 ส่งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้

	3
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านชุมชนและสังคม

	
	แนวทางที่ 1
	จัดหาสถานที่เพื่อก่อสร้างเป็นสนามกีฬาและสถานที่ออกกำลังกาย และพัฒนาการกีฬาต่าง  ๆ 

	
	แนวทางที่ 2
	การรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน

	
	แนวทางที่ 3
	จัดสวัสดิการและให้บริการอย่างทั่วถึง

	
	แนวทางที่ 4
	เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพ

	4
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการ

	
	แนวทางที่ 1
	จัดให้มีสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการ

	
	แนวทางที่ 2
	เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาท้องถิ่น

	
	แนวทางที่ 3
	นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริการให้มีความสะดวกรวดเร็ว

	
	แนวทางที่ 4
	เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน

	
	
	

	ที่
	ยุทธศาสตร์/แนวทาง

	
	

	
	แนวทางที่ 5  
	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

	
	แนวทางที่ 6
	เพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินการคลัง

	5
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

	
	แนวทางที่ 1
	การให้บริการด้านสาธารณสุข

	
	แนวทางที่ 2
	พัฒนาระบบบริหารการจัดการทางด้านสาธารณสุข

	
	แนวทางที่ 3
	ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ

	6
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

	
	แนวทางที่ 1
	จัดหา ขุดเจาะบ่อบาดาล

	
	แนวทางที่ 2
	ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาระบบประปา

	
	แนวทางที่ 3
	ก่อสร้างฝาย เพื่อกักเก็บน้ำ

	
	แนวทางที่ 4
	ขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติ

	7
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

	
	แนวทางที่ 1
	ส่งเสริมให้ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ได้เข้ารับการศึกษาโดยใช้ระบบการศึกษานอกโรงเรียน

	
	แนวทางที่ 2
	ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ

	
	แนวทางที่ 3
	อนุรักษ์และฟื้นฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

	8
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

	
	แนวทางที่ 1
	เพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม

	
	แนวทางที่ 2
	เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล



4.1  จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี  (2553 - 2555)   ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ
	ที่
	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	 ปี 2553
	ปี 2554
	 ปี 2555

	
	
	จำนวนโครงการ
	จำนวนงบประมาณ
	จำนวนโครงการ
	จำนวนงบประมาณ
	จำนวนโครงการ
	จำนวนงบประมาณ

	1
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	
	
	
	
	
	

	
	แนวทางที่ 1  
	ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางการคมนาคม
	15
	8,260,000
	26
	15,365,000
	64
	59,164,500

	
	แนวทางที่ 2
	ก่อสร้าง ขยายเขตไฟฟ้าพื้นฐาน ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
	2
	400,000
	2
	400,000
	2
	400,000

	2
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	
	
	
	
	
	

	
	แนวทางที่ 1
	ส่งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้
	3
	280,800
	3
	280,800
	3
	280,800

	3
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านชุมชนและสังคม
	
	
	
	
	
	

	
	แนวทางที่ 1
	จัดหาสถานที่เพื่อก่อสร้างเป็นสนามกีฬาและสถานที่ออกกำลังกายและพัฒนาการกีฬาต่าง ๆ 
	6
	470,000
	6
	470,000
	6
	470,000

	
	แนวทางที่  2
	ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและสังคม
	11
	2,274,000
	11
	2,274,000
	11
	2,274,000

	4
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการ
	
	
	
	
	
	

	
	แนวทางที่ 1
	ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน 
	3
	820,000
	3
	570,000
	3
	570,000

	
	แนวทางที่ 2
	พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
	3
	155,000
	3
	155,000
	3
	155,000


	
	แนวทางที่ 3
	เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาท้องถิ่น 
	3
	550,000
	3
	550,000
	3
	550,000

	
	แนวทางที่ 4
	เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
	1
	35,000
	4
	325,000
	3
	225,000

	
	แนวทางที่ 5
	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
	2
	20,000
	2
	20,000
	2
	20,000

	
	แนวทางที่ 6
	พัฒนารายได้ของ อบต.
	3
	1,530,000
	3
	530,000
	2
	30,000

	
	แนวทางที่ 7
	ส่งเสริมประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
	-
	-
	1
	100,000
	2
	200,000

	5
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
	
	
	
	
	
	

	
	แนวทางที่ 1
	การให้บริการด้านสาธารณสุข
	4
	180,000
	4
	180,000
	4
	180,000

	
	แนวทางที่ 2
	พัฒนาระบบบริหารจัดการทางด้านสาธารณสุข
	3
	230,000
	3
	230,000
	3
	230,000

	
	แนวทางที่ 3
	ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ
	4
	160,000
	4
	160,000
	4
	160,000

	6
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
	
	
	
	
	
	

	
	แนวทางที่ 1
	จัดหา ขุดเจาะบ่อบาดาล
	-
	-
	1
	120,000
	2
	240,000

	
	แนวทางที่ 2
	ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบประปา
	2
	600,000
	9
	4,700,000
	10
	5,200,000

	
	แนวทางที่ 3
	ก่อสร้างฝายเพื่อกักเก็บน้ำ
	-
	-
	-
	-
	5
	3,800,000

	
	แนวทางที่ 4
	ขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติ
	-
	-
	-
	-
	14
	2,350,000


	ที่
	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	 ปี 2553
	ปี 2554
	 ปี 2555

	
	
	จำนวนโครงการ
	จำนวนงบประมาณ
	จำนวนโครงการ
	จำนวนงบประมาณ
	จำนวนโครงการ
	จำนวนงบประมาณ

	7
	ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
	
	
	
	
	
	

	
	แนวทางที่ 1
	ส่งเสริมให้ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ได้เข้ารับการศึกษาโดยใช้ระบบการศึกษานอกโรงเรียน
	-
	-
	-
	-
	1
	100,000

	
	แนวทางที่ 2
	ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
	10
	3,503,000
	10
	3,203,000
	10
	3,003,000

	
	แนวทางที่ 3
	อนุรักษ์และฟื้นฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
	4
	320,000
	4
	320,000
	2
	320,000

	8
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	
	
	
	
	
	

	
	แนวทางที่ 1
	เพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม
	3
	120,000
	4
	320,000
	6
	860,000

	
	แนวทางที่ 2
	เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการมูลฝอยและปฏิกูล
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	รวม
	82
	19,907,800
	106
	30,272,800
	169
	80,042,300


4.2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา  ปี  2553
	ยุทธศาสตร์ / แนวทาง
	จำนวนโครงการ
ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี
(ปี 2553)
	จำนวนโครงการ
ที่ได้ปฏิบัติตามแผนพัฒนา
ประจำปี  2553
	หมายเหตุ

	1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	
	
	

	แนวทางที่ 1  
	ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางการคมนาคม
	15
	4
	

	แนวทางที่ 2
	ก่อสร้าง ขยายเขตไฟฟ้าพื้นฐาน ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
	2
	2
	

	2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	
	
	

	แนวทางที่ 1
	ส่งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้
	3
	3
	

	3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านชุมชนและสังคม
	
	
	

	แนวทางที่ 1
	จัดหาสถานที่เพื่อก่อสร้างเป็นสนามกีฬาและสถานที่ออกกำลังกายและพัฒนาการกีฬาต่าง ๆ 
	6
	5
	

	แนวทางที่ 2
	ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและสังคม
	11
	11
	

	4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการ
	
	
	

	แนวทางที่ 1
	ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน 
	3
	3
	

	แนวทางที่ 2
	พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
	3
	3
	

	แนวทางที่ 3
	เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาท้องถิ่น 
	3
	3
	

	แนวทางที่ 4
	เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
	1
	1
	

	แนวทางที่ 5
	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
	2
	2
	

	แนวทางที่ 6
	พัฒนารายได้ของ อบต.
	3
	1
	

	แนวทางที่ 7
	ส่งเสริมประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
	-
	-
	

	5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
	
	
	

	แนวทางที่ 1
	การให้บริการด้านสาธารณสุข
	4
	4
	

	แนวทางที่ 2
	พัฒนาระบบบริหารจัดการทางด้านสาธารณสุข
	3
	1
	

	แนวทางที่  3
	ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ
	4
	2
	

	6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
	
	
	

	แนวทางที่ 1
	จัดหา ขุดเจาะบ่อบาดาล
	-
	-
	

	แนวทางที่  2
	ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบประปา
	2
	2
	

	แนวทางที่ 3
	ก่อสร้างฝายเพื่อกักเก็บน้ำ
	-
	-
	

	แนวทางที่ 4
	ขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติ
	-
	-
	

	7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
	
	
	

	แนวทางที่ 1
	ส่งเสริมให้ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ได้เข้ารับการศึกษาโดยใช้ระบบการศึกษานอกโรงเรียน
	-
	-
	

	แนวทางที่ 2
	ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
	10
	10
	

	แนวทางที่ 3
	อนุรักษ์และฟื้นฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
	4
	3
	


	ยุทธศาสตร์ / แนวทาง
	จำนวนโครงการ
ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี
(ปี 2553)
	จำนวนโครงการ
ที่ได้ปฏิบัติตามแผนพัฒนา
ประจำปี  2553
	หมายเหตุ

	8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
	
	
	

	แนวทางที่ 1
	เพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม
	3
	3
	

	แนวทางที่ 2
	เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการมูลฝอยและปฏิกูล
	-
	-
	

	
	รวม
	82
	63
	


4.3  ระดับความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายประจำปี  2553  ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ
	ยุทธศาสตร์ / แนวทาง
	จำนวนโครงการที่เสร็จ
	จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
	จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
	จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก
	จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม
	จำนวนโครงการทั้งหมดในปี 

	
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ

	1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	แนวทางที่ 1  
	ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางการคมนาคม
	4
	26.67
	-
	-
	11
	73.33
	-
	-
	-
	-
	15
	100

	แนวทางที่ 2
	ก่อสร้าง ขยายเขตไฟฟ้าพื้นฐาน ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
	2
	66.67
	-
	-
	1
	33.33
	-
	-
	-
	-
	3
	100

	2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	แนวทางที่ 1
	ส่งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้
	3
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	100

	3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านชุมชนและสังคม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	แนวทางที่ 1  
	จัดหาสถานที่เพื่อก่อสร้างเป็นสนามกีฬาและสถานที่ออกกำลังกายและพัฒนาการกีฬาต่าง ๆ 
	5
	83.33
	-
	-
	1
	16.67
	-
	-
	-
	-
	6
	100

	แนวทางที่ 2
	ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและสังคม
	11
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	11
	100

	4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและจัดการ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	แนวทางที่ 1
	ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน 
	3
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	100

	แนวทางที่ 2
	พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
	3
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	100

	แนวทางที่ 3
	เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาท้องถิ่น 
	3
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	100


	ยุทธศาสตร์ / แนวทาง
	จำนวนโครงการที่เสร็จ
	จำนวนโครงการ
ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
	จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
	จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก
	จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม
	จำนวนโครงการทั้งหมดในปี 

	
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ

	แนวทางที่ 4
	เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
	1
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	100

	แนวทางที่ 5
	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
	2
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	100

	แนวทางที่ 6
	พัฒนารายได้ของ อบต.
	1
	33.33
	-
	-
	2
	66.67
	-
	-
	-
	-
	3
	100

	แนวทางที่ 7
	ส่งเสริมประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	แนวทางที่ 1
	การให้บริการด้านสาธารณสุข
	4
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4
	100

	แนวทางที่ 2
	พัฒนาระบบบริหารจัดการทางด้านสาธารณสุข
	1
	33.33
	-
	-
	2
	66.67
	-
	-
	-
	-
	3
	100

	แนวทางที่ 3
	ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ
	2
	50
	-
	-
	2
	50
	-
	-
	-
	-
	4
	100

	6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	แนวทางที่ 1
	จัดหา ขุดเจาะบ่อบาดาล
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	แนวทางที่ 2
	ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบประปา
	2
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	100

	แนวทางที่ 3
	ก่อสร้างฝายเพื่อกักเก็บน้ำ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	แนวทางที่ 4
	ขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	แนวทางที่ 1
	ส่งเสริมให้ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ได้เข้ารับการศึกษาโดยใช้ระบบการศึกษานอกโรงเรียน
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	แนวทางที่ 2
	ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
	10
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10
	100

	แนวทางที่ 3
	อนุรักษ์และฟื้นฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
	3
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	100

	8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	แนวทางที่ 1
	เพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม
	3
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	100

	แนวทางที่ 2
	เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการมูลฝอยและปฏิกูล
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	รวม
	63
	76.83
	
	
	19
	23.17
	
	
	
	
	82
	100




ส่วนที่ 1
:
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม             
1. จากการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ   จากกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื้นที่ตำบลกะหรอ  จำนวน  100   คน  โดยใช้แบบสอบถาม  สามารถเก็บแบบสอบถามที่สมบูรณ์กลับคืนมาได้  จำนวน  100  ตัวอย่าง  โดยแยกเป็น
1.1  เพศชาย  จำนวน     72
คน  
คิดเป็นร้อยละ
  72
ของกลุ่มตัวอย่าง
1.2  เพศหญิง  จำนวน   28
คน
คิดเป็นร้อยละ
  28
ของกลุ่มตัวอย่าง
2. จากแบบสอบถามทั้งหมดจำนวน   100     ตัวอย่าง    เมื่อใช้เกณฑ์จำแนกอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม  สามารถแบ่งได้ดังนี้
2.1  อายุต่ำกว่า  20  ปี  จำนวน          5
ตัวอย่าง  คิดเป็น
    5%  ของตัวอย่างในตำบลกะหรอทั้งหมด
2.2  อายุระหว่าง  20-30 ปี จำนวน  18
ตัวอย่าง  คิดเป็น     18%  ของตัวอย่างในตำบลกะหรอทั้งหมด
2.3  อายุระหว่าง  31-40 ปี จำนวน  32
ตัวอย่าง  คิดเป็น
    32%  ของตัวอย่างในตำบลกะหรอทั้งหมด
2.4  อายุระหว่าง 41-50  ปี จำนวน  24
 ตัวอย่าง  คิดเป็น
    24%  ของตัวอย่างในตำบลกะหรอทั้งหมด
2.5  อายุระหว่าง 51- 60 ปี จำนวน    11 ตัวอย่าง  คิดเป็น     11%  ของตัวอย่างในตำบลกะหรอทั้งหมด
2.6  อายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป จำนวน  10  ตัวอย่าง  คิดเป็น   10%  ของตัวอย่างในตำบลกะหรอทั้งหมด
3. จากแบบสอบถามทั้งหมด  จำนวน 100 ตัวอย่าง  เมื่อใช้เกณฑ์การศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเกณฑ์ในการจำแนก  สามารถแบ่งได้  ดังนี้
3.1  ประถมศึกษา  

จำนวน
25
ตัวอย่าง  คิดเป็น
 25% ของตัวอย่างในตำบลกะหรอทั้งหมด
3.2  มัธยมศึกษา/เทียบเท่า  
จำนวน 
33
ตัวอย่าง  คิดเป็น
  33%  ของตัวอย่างในตำบลกะหรอทั้งหมด
3.3  อนุปริญญา/เทียบเท่า 
จำนวน  
14
ตัวอย่าง  คิดเป็น
    14%  ของตัวอย่างในตำบลกะหรอทั้งหมด
3.4  ปริญญาตรี  

จำนวน
  28
ตัวอย่าง  คิดเป็น
   28%   ของตัวอย่างในตำบลกะหรอทั้งหมด
4. จากแบบสอบถาม  จำนวน  100  ตัวอย่าง  เมื่อใช้เกณฑ์อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง  สามารถแบ่งได้ดังนี้
4.1  รับราชการ  

จำนวน    15  ตัวอย่าง 
คิดเป็น   15% 
ของตัวอย่างในตำบลกะหรอทั้งหมด
4.2  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  
จำนวน    11  ตัวอย่าง  
คิดเป็น   11%  
ของตัวอย่างในตำบลกะหรอทั้งหมด
4.3  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
จำนวน    18 ตัวอย่าง  
คิดเป็น   18%  
ของตัวอย่างในตำบลกะหรอทั้งหมด
4.4  รับจ้าง  


จำนวน  23  ตัวอย่าง 
คิดเป็น   23%  
ของตัวอย่างในตำบลกะหรอทั้งหมด
4.5  นักเรียน/นักศึกษา 
จำนวน    6  ตัวอย่าง  
 คิดเป็น    6%  
ของตัวอย่างในตำบลกะหรอทั้งหมด
4.6  เกษตรกร 

 จำนวน   27  ตัวอย่าง  
 คิดเป็น   27%  ของตัวอย่างในตำบลกะหรอทั้งหมด
ส่วนที่ 2: การประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอในภาพรวม        

จากการเก็บข้อมูล  โดยใช้แบบสอบถามในพื้นที่ตำบลกะหรอ  มีจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  100 ตัวอย่าง  ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอในภาพรวม  ในปี  2553  ดังต่อไปนี้
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
-  ประชาชน  พอใจมาก  จำนวน  28   ตัวอย่าง  
คิดเป็น     28% 
ของจำนวนตัวอย่างในพื้นที่ตำบลกะหรอทั้งหมด
-  ประชาชน  พอใจ  
จำนวน       58   ตัวอย่าง  
คิดเป็น    58% 
 ของจำนวนตัวอย่างในพื้นที่ตำบลกะหรอทั้งหมด
-  ประชาชน  ไม่พอใจ  จำนวน   14    ตัวอย่าง  
คิดเป็น    14% 
 ของจำนวนตัวอย่างในพื้นที่ตำบลกะหรอทั้งหมด
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
-  ประชาชน  พอใจมาก  จำนวน  29   ตัวอย่าง  
คิดเป็น  29%  ของจำนวนตัวอย่างในพื้นที่ตำบลกะหรอทั้งหมด
-  ประชาชน  พอใจ  
จำนวน       49    ตัวอย่าง 
คิดเป็น  49%   ของจำนวนตัวอย่างในพื้นที่ตำบลกะหรอทั้งหมด
-  ประชาชน  ไม่พอใจ  จำนวน    22     ตัวอย่าง  คิดเป็น  22%  ของจำนวนตัวอย่างในพื้นที่ตำบลกะหรอทั้งหมด
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
-  ประชาชน  พอใจมาก  จำนวน  25   ตัวอย่าง  
คิดเป็น  25% 
ของจำนวนตัวอย่างในพื้นที่ตำบลกะหรอทั้งหมด
-  ประชาชน  พอใจ  
จำนวน       75    ตัวอย่าง  คิดเป็น  75% 
 ของจำนวนตัวอย่างในพื้นที่ตำบลกะหรอทั้งหมด
-  ประชาชน  ไม่พอใจ  จำนวน      10    ตัวอย่าง คิดเป็น 10%      ของจำนวนตัวอย่างในพื้นที่ตำบลกะหรอทั้งหมด
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
-  ประชาชน  พอใจมาก  จำนวน  26   ตัวอย่าง  
คิดเป็น  26%      ของจำนวนตัวอย่างในพื้นที่ตำบลกะหรอทั้งหมด
-  ประชาชน  พอใจ  
    จำนวน   46   ตัวอย่าง  
คิดเป็น  46% 
 ของจำนวนตัวอย่างในพื้นที่ตำบลกะหรอทั้งหมด
-  ประชาชน  ไม่พอใจ  จำนวน    28   ตัวอย่าง  
คิดเป็น  28% 
 ของจำนวนตัวอย่างในพื้นที่ตำบลกะหรอทั้งหมด   
5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
-  ประชาชน  พอใจมาก  จำนวน  20   ตัวอย่าง  
คิดเป็น  20% 
ของจำนวนตัวอย่างในพื้นที่ตำบลกะหรอทั้งหมด
-  ประชาชน  พอใจ  
     จำนวน   43    ตัวอย่าง  คิดเป็น  43% 
 ของจำนวนตัวอย่างในพื้นที่ตำบลกะหรอทั้งหมด
-  ประชาชน  ไม่พอใจ  จำนวน    37   ตัวอย่าง  
คิดเป็น  37% 
 ของจำนวนตัวอย่างในพื้นที่ตำบลกะหรอทั้งหมด
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
-  ประชาชน  พอใจมาก  จำนวน  22   ตัวอย่าง  
คิดเป็น  22% 
ของจำนวนตัวอย่างในพื้นที่ตำบลกะหรอทั้งหมด
-  ประชาชน  พอใจ  
    จำนวน   43    ตัวอย่าง  คิดเป็น  43% 
 ของจำนวนตัวอย่างในพื้นที่ตำบลกะหรอทั้งหมด
-  ประชาชน  ไม่พอใจ  จำนวน    35   ตัวอย่าง  
คิดเป็น   35% 
 ของจำนวนตัวอย่างในพื้นที่ตำบลกะหรอทั้งหมด
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
-  ประชาชน  พอใจมาก  จำนวน  23   ตัวอย่าง  
คิดเป็น  23%      ของจำนวนตัวอย่างในพื้นที่ตำบลกะหรอทั้งหมด
-  ประชาชน  พอใจ  
จำนวน       52    ตัวอย่าง  คิดเป็น  52% 
 ของจำนวนตัวอย่างในพื้นที่ตำบลกะหรอทั้งหมด
-  ประชาชน  ไม่พอใจ  จำนวน    25   ตัวอย่าง  
คิดเป็น  25% 
 ของจำนวนตัวอย่างในพื้นที่ตำบลกะหรอทั้งหมด
8. การแก้ไขปัญหา  และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
-  ประชาชน  พอใจมาก  จำนวน  28   ตัวอย่าง  
คิดเป็น  28%      ของจำนวนตัวอย่างในพื้นที่ตำบลกะหรอทั้งหมด
-  ประชาชน  พอใจ  
จำนวน       57    ตัวอย่าง
คิดเป็น  57% 
 ของจำนวนตัวอย่างในพื้นที่ตำบลกะหรอทั้งหมด
-  ประชาชน  ไม่พอใจ  จำนวน    15   ตัวอย่าง  
คิดเป็น  15% 
 ของจำนวนตัวอย่างในพื้นที่ตำบลกะหรอทั้งหมด
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
-  ประชาชน  พอใจมาก  จำนวน  34   ตัวอย่าง  
คิดเป็น  34%      ของจำนวนตัวอย่างในพื้นที่ตำบลกะหรอทั้งหมด
-  ประชาชน  พอใจ  
จำนวน       48   ตัวอย่าง  
คิดเป็น  48% 
 ของจำนวนตัวอย่างในพื้นที่ตำบลกะหรอทั้งหมด
-  ประชาชน  ไม่พอใจ  จำนวน    18   ตัวอย่าง  
คิดเป็น  18% 
 ของจำนวนตัวอย่างในพื้นที่ตำบลกะหรอทั้งหมด
สรุปผลจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา


องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ  เก็บข้อมูลเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ  
อบต. กะหรอในภาพรวม  ประจำปี  2553  จากกลุ่มตัวอย่าง  100  ตัวอย่าง  สามารถสรุปผลได้ดังนี้
1. ประชาชนมีความพึงพอใจมาก  ในเรื่องต่อไปนี้  จำนวน 3 ลำดับแรก
ประชาชนมีความพึงพอใจมาก  ต่อประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  
คิดเป็นร้อยละ  34  
ประชาชนมีความพึงพอใจมาก  ต่อการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ 29
ประชาชนมีความพึงพอใจมาก  ต่อการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม  และการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  คิดเป็นร้อยละ 30
2. ประชาชนมีความพึงพอใจ  ในเรื่องต่อไปนี้  จำนวน 3 ลำดับแรก
ประชาชนมีความพอใจ  ต่อการเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม คิดเป็น
ร้อยละ  75
ประชาชนมีความพอใจ  ต่อการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม         คิดเป็น
ร้อยละ  58
ประชาชนมีความพอใจ  ต่อการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน       
 คิดเป็นร้อยละ  57
3. ประชาชนไม่พอใจ  ในเรื่องต่อไปนี้  จำนวน 3 ลำดับแรก
ประชาชนไม่พอใจ  ต่อ การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  
คิดเป็นร้อยละ  57
ประชาชนไม่พอใจ  ต่อ การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด   คิดเป็นร้อยละ 35
ประชาชนไม่พอใจ  ต่อ มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม  คิดเป็น
ร้อยละ  28

การดำเนินการโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ    ตามแผนพัฒนาสามปี  
ประจำปี  2553  สรุปได้ ดังนี้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
(   ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางการคมนาคม
	-  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายแตว – นายนิด  หมู่ที่ 2    
	งบประมาณ  
	289,000  บาท

	-  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกท่าหว้า – ปลักบัว หมู่ที่ 6
	งบประมาณ  
	288,000  บาท

	-  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไสรักษ์ – ปลักกวาง  หมู่ที่ 8
	งบประมาณ  
	289,000  บาท

	-  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนายแอบ – นางเสย  หมู่ที่ 9     
	งบประมาณ  
	288,500  บาท


· โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ ม.3 ,ม.4 และวางท่อระบายน้ำ ม.5       งบประมาณ           98,900   บาท
· โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวัดเขาน้อย – ตลาดศุกร์ หมู่ที่ 5  (ไทยเข้มแข็ง)  งบประมาณ  2,093,500 บาท
· โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกบินหลา  – สองตอน หมู่ที่ 1  (ไทยเข้มแข็ง)  งบประมาณ  1,499,000 บาท
· โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาโพธิ์ – ลานวัว หมู่ที่ 4  (ไทยเข้มแข็ง)  งบประมาณ        1,497,000 บาท
· โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  (ส่วนโยธา)                                                  งบประมาณ           194,030  บาท
(  ก่อสร้าง ขยายเขตไฟฟ้าพื้นฐาน ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
	-  โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตหมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 9      
	งบประมาณ    
	 99,400  บาท


ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ        

(  ส่งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้
	-  อุดหนุนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรและอนุรักษ์ขนมไทย   ม.2
	งบประมาณ    
	10,000  บาท

	-  อุดหนุนโครงการพัฒนาอาชีพกลุ่มแม่บ้าน  หมู่ที่ 9
	งบประมาณ    
	10,000  บาท


	-  อุดหนุนโครงการกลุ่มทำขนมจากผลิตภัณฑ์แป้งสาคู  หมู่ที่ 8
	งบประมาณ    
	10,000 บาท

	
	
	


ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านชุมชนและสังคม        

(  จัดหาสถานที่เพื่อก่อสร้างเป็นสนามกีฬา และสถานที่ออกกำลังกายและพัฒนาการกีฬาต่าง ๆ 
	-  โครงการจัดการแข่งขันกีฬากะหรอเกมส์  ประจำปี 2553
	งบประมาณ    
	250,000  บาท

	-  โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอำเภอนบพิตำ
	งบประมาณ    
	59,850  บาท


	-  อุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันกีฬา – กรีฑา ฯแก่ อ.นบพิตำ
- โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้แก่ศูนย์กีฬาหมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 9   
- อุดหนุนโครงการส่งเสริมกีฬาเซปัคตะกร้อแก่ ร.ร. บ้านขุนทะเล 
- โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬาในการฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬา
(  ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและสังคม
      -  โครงการรณรงค์ ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลต่าง ๆ 
    - โครงการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมมีส่วนร่วมของประชาชน ม.7
   - อุดหนุนโครงการทัศนศึกษา อสม. ส.อบต. แก่ สอ.บ้านหัวทุ่ง
   - อุดหนุนโครงการทัศนศึกษา อสม. ส.อบต. แก่ สอ.บ้านลานวัว
   - โครงการติดตั้งวิทยุคมนาคม ของ อบต.กะหรอ (ศูนย์ อปพร.)
   - โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
    -  โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ
   - โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกะหรอ (สปสช.)
  - อุดหนุนโครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแก่ อ.นบพิตำ
-  โครงการอาสาสมัครปกป้องสถาบัน (อสป.) ตำบลกะหรอ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการ
(  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน
    -จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้บานเลื่อนกระจก,ตู้เหล็กเก็บเอกสาร)
- จัดซื้อคุรภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพริ้นเตอร์ โต๊ะคอมฯส่วนโยธา)
- จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงระบบดิจิตอล สำหรับกิจการสภาฯ
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด
- โครงการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล
- โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง
- โครงการปรับปรุงระบบเครือข่าย LAN พร้อมติดตั้ง wireless
(  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
    - อุดหนุนโครงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. แก่ สนง.พช.จ.นครศรีฯ
   - โครงการปรับปรุง ดูแลรักษา ระบบเว็บไซด์ อบต.กะหรอ
   - อุดหนุนโครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารระดับอำเภอ ให้แก่ อบต.นบพิตำ
  (  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
       - โครงการอบรม สัมมนา ของพนักงานส่วนตำบล ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
       - โครงการศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2553
     - โครงการสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาตรี ให้กับผู้รับทุนการศึกษาของ อบต.กะหรอ
(  เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน
      -  โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีและประชาสัมพันธ์สวัสดีปีใหม่ ของ อบต.กะหรอ
    - โครงการจัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม อบต. 
(  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
       -  โครงการ อบต.กะหรอเคลื่อนที่ พบประชาชน ประจำปี 2553
(  ส่งเสริมการให้บริการประชาชน
       -  โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ สำหรับสำนักงาน อบต.
       - โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินความพึงพอใจฯ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
  (  การให้บริการด้านสาธารณสุข
        -  โครงการรณรงค์ ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
        - โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
   (  การพัฒนาระบบบริหารการจัดการด้านสาธารณสุข
         - อุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุข หมู่ที่ 1 – 9 

  (  ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ
        - อุดหนุนโครงการทัศนศึกษาธรรมของชมรมผู้สูงอายุ 
แก่ สถานีอนามัยบ้านลานวัว
        - อุดหนุนโครงการกายใจแจ่มใสผู้สูงวัยเบิกบาน
แก่ สถานีอนามัยบ้านหัวทุ่ง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
  (  ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบประปา
       -  โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ม.1,ม.3,ม.5,ม.9  
        -  โครงการต่อเติมขยายท่อเมนระบบประปา ม.1,ม.4,ม.9  
       - โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับใช้ในงานระบบประปา
       - โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในงานระบบประปา
       - โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านในโคร๊ะ หมู่ที่ 1
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
      - โครงการส่งเสริมสนับสนุนที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน
      - อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน แก่ โรงเรียนวัดคงคา
     -  อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน แก่ โรงเรียนวัดเขาน้อย
     - อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน แก่ โรงเรียนบ้านขุนทะเล
  - โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) แก่ ศพด.บ้านอู่ทอง
   - โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) แก่ ศพด.วัดโพธิ์เตมีย์
  -  โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) แก่ โรงเรียนวัดคงคา
 -  โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) แก่ โรงเรียนวัดเขาน้อย
 -  โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) แก่ โรงเรียนบ้านขุนทะเล
-  โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน แก่ ศพด.บ้านอู่ทอง
 - โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน แก่ ศพด.วัดโพธิ์เตมีย์
- โครงการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก 
 -  โครงการจัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย ประจำปี 2553
 - โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553
(  อนุรักษ์และฟื้นฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
   -   อุดหนุนโครงการแห่หมรับ แก่ อำเภอนบพิตำ
   -  โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์
  - อุดหนุนโครงการส่งเสริมด้านการศาสนาแห่ผ้าขึ้นธาต
    แก่ อำเภอนบพิตำ
-  อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโว แก่
   คณะกรรมการวัดเขาน้อย
-  โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง
 -  โครงการส่งเสริมแห่เทียนพรรษา
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4.  ยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนาสามปี  2553 - 2555





4.  ผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2553








