คำนำ


การจัดทำแผนการดำเนินงาน  กำหนดขึ้นเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น  แผนปฏิบัติการเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณนั้น  ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในแต่ละปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานงานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานอื่นและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนปฏิบัติการส่งผลให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น


แผนการดำเนินงานมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ (Action  Plan) สำหรับใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อควบคุมการดำเนินงาน  เนื่องจากได้แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม และระยะเวลาการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน  รวมทั้งแสดงถึงการดำเนินงานจริงให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือในการดำเนินการติดตามประเมินผล  ซึ่งต้องจัดทำเป็นประจำทุกปี  โดยต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปีและงบประมาณรายจ่ายประจำปี


องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ  จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานขึ้น  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินงานของส่วนต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย  ระยะเวลา งบประมาณและโครงการที่ได้กำหนดไว้  รวมทั้งการใช้ทรัพยากรทางการบริหารให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้ประโยชน์สูงสุด  และสามารถสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืนต่อไป
   (นายมนัสพงค์  สุทธิเดช)

    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

สารบัญ

เรื่อง
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ส่วนที่ 1

บทนำ
----------------------------



ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน  ซึ่งหมายถึงแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่แสดงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น  
แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ทั้งหมดที่จะดำเนินการ
ในปีงบประมาณ   ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางในการดำเนินงานชัดเจนมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/ โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปี  เป็นไปอย่างสะดวกและได้ผลมากยิ่งขึ้น


แผนการดำเนินงานจะต้องจัดทำให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้น ๆ หรือภายใน  30 วัน นับแต่วันที่ตั้งงบประมาณดำเนินการหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  ในกรณีองค์การบริหารส่วนตำบล การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหาร
วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
· เพื่อเป็นเอกสารแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่จะดำเนินการ
ประจำปีงบประมาณ
· เพื่อเป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ  ให้มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น
· เพื่อนำแผนการดำเนินงานมาใช้จำแนกรายละเอียดต่าง ๆ  ของแผนงานโครงการ  จะทำ
ให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปี  มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น
ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน


ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (หมวด 5 ข้อ 26)  ได้กำหนดขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานไว้ ดังนี้
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1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำ
ร่างแผนการดำเนินงาน  โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการจากแผนงาน/โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ 
3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  นำร่างแผนการดำเนินงาน
เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
4. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อให้ความเห็นชอบ
5. เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้ว  ให้ประกาศเป็นแผน
การดำเนินงาน  โดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน 15 วัน  นับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย  30 วัน


จากขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้

คณะกรรมการสนับสนุน


รวบรวมโครงการ/กิจกรรม
           องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น





                  หน่วยงานอื่น

คณะกรรมการสนับสนุน


 จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
คณะกรรมการสนับสนุน


  เสนอร่างแผนการดำเนินงาน
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน







เสนอร่างฯต่อผู้บริหารท้องถิ่น


ผู้บริหารท้องถิ่น


            ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ








ประกาศใช้
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ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน
· ได้มีแผนดำเนินงาน  (Action  Plan)  เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา  จัดทำ
หลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว  โดยแสดงถึงเป้าหมาย  รายละเอียดกิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาที่ชัดเจน  แสดงถึงการดำเนินงานจริงแบะเป็นรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
· เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อควบคุมการดำเนิน 
งานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
· เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล
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ส่วนที่ 2

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงานประจำปี  2552
องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ
	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ
1.2 แนวทางก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าพื้นฐาน ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

	15
3
	83.33
16.67


	14,843,000
420,000
	97.25
2.75
	ส่วนโยธา
ส่วนโยธา

	รวม
	18
	100
	15,263,000
	100
	

	2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แนวทางส่งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้

	6
	100
	255,400
	100
	สำนักงานปลัดฯ

	รวม
	6
	100
	255,400
	100
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	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านชุมชนและสังคม
    3.1 แนวทางจัดหาสถานที่เพื่อก่อสร้างเป็นสนามกีฬาและสถานที่ออก
          กำลังกาย แลพัฒนาการกีฬาต่าง ๆ
3.2 แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและสังคม 
	6
12
	 33.33
66.67
	470,000
1,641,000

	22.26
77.74
	สำนักงานปลัดฯ
สำนักงานปลัดฯ


	รวม
	18
	100
	2,111,000
	100
	

	4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการ
    4.1 แนวทางปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน     
    4.2 แนวทางพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ                   
    4.3 แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาท้องถิ่น 
    4.4 แนวทางเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
    4.5 แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
    4.6 แนวทางพัฒนารายได้ อบต.            
    4.7 แนวทางส่งเสริมประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
	4
3
4
2
2
1
1
	23.53
17.66

23.53

11.76

11.76

5.88

5.88
	5,076,400
123,800
835,000
60,000
180,000
50,000
10,000
	80.13
1.95
13.18
0.95
2.84

0.79

0.16
	สนง.ปลัดฯ/คลัง/โยธา
สำนักงานปลัดฯ
สนง.ปลัดฯ/คลัง/โยธา
สนง.ปลัดฯ
สนง.ปลัด/คลัง/โยธา
ส่วนการคลัง
สนง.ปลัดฯ/คลัง/โยธา


	รวม
	17
	100
	6,335,200
	100
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	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
    5.1  แนวทางการให้บริการด้านสาธารณสุข
    5.2  แนวทางพัฒนาระบบบริหารการจัดการทางด้านสาธารณสุข
    5.3  แนวทางส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ
	3
1
2
	50
16.67
33.33
	90,000
90,000
50,000
	39.13
 39.13
21.74
	สำนักงานปลัดฯ
สำนักงานปลัดฯ
สำนักงานปลัดฯ

	รวม
	6
	100
	230,000
	100
	

	6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
6.1 แนวทางจัดหา  ขุดเจาะบ่อบาดาล
6.2 แนวทางก่อสร้างปรับปรุง  บำรุงรักษาระบบประปา
6.3 แนวทางก่อสร้างฝาย  เพื่อกักเก็บน้ำ
6.4 แนวทางขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติ
	-

6
-
1
	-
85.71
-
14.29
	-
4,381,997
-
72,900
	-
98.36
-

1.64
	-
ส่วนโยธา
-
ส่วนโยธา

	รวม
	7
	100
	4,454,897
	100
	

	7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม
    7.1 แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน    
    7.2 แนวทางส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
    7.3 แนวทางอนุรักษ์และฟื้นฟูศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
         ปัญญาท้องถิ่น
	-
20
3

	-
86.96
13.04
	-
3,582,250
110,000
	-
97.02
2.98
	-

สำนักงานปลัดฯ
สำนักงานปลัดฯ

	รวม
	23
	100
	3,692,250
	100
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	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8.1 แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม
8.2 แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

	3
-


	100
-
	10,000
-


	100
-
	สำนักงานปลัดฯ

	รวม
	3
	100
	10,000
	100
	

	รวมทั้งสิ้น
	98
	100
	32,351,747
	100
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แผนการดำเนินงานประจำปี  2552
องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	
1


	ก่อสร้างถนน คสล.สาย     อู่ทอง – ตลาดจันทร์      ช่วงที่ 2  
	ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 185  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 555  ตร.ม. ไหล่ทางสองข้างถมด้วยดินถมและหินคลุกเฉลี่ย ข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบต.กะหรอ) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน       1 ป้าย/  280,000.-บาท
	ม.6
	ส่วนโยธา
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	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	
2
3
	ก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกบินหลา – สองตอน ช่วงที่ 1 
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายแตว –นิด-สมยศ ช่วงที่ 1
	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า   600 ตร.ม. ไหล่ทางสองข้างถมด้วยหินคลุกเฉลี่ย ข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบต. กะหรอ)  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน  1 ป้าย/300,000.-บาท
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 200  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า   600 ตร.ม. ไหล่ทางสองข้างถมด้วยดินถมและหินคลุกเฉลี่ย ข้างละ 0.20 เมตร ตามแบบแปลนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบต. กะหรอ)  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน  1 ป้าย/300,000.-บาท
	ม.1
ม.2
	ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
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	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	
4
5
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสถานีอนามัยบ้านลานวัว-โรงเรียนขุนทะเล ช่วงที่ 4
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาโพธิ์ – ลานวัว      ช่วงที่  3
	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า   600 ตร.ม. ไหล่ทางสองข้างถมด้วยหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบต. กะหรอ)พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน       1 ป้าย/300,000.-บาท
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า   600 ตร.ม. ไหล่ทางสองข้างถมด้วยหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบต. กะหรอ)และฝังท่อ คสล.ขนาด
	ม.3
ม.4
	ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
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	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	
6

	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกวัด      เขาน้อย – ไสคา
	        0.60 x 1.00 เมตร (คุณภาพชัน 3 มอก.) จำนวน 1 จุดๆละ 7 ท่อน ยาแนวทุกรอยต่อ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย /305,000.-บาท
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า   600 ตร.ม. ไหล่ทางสองข้างถมด้วยหินคลุก เฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต. กะหรอ)   พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ   จำนวน 1 ป้าย/300,000.-บาท

	ม.5
	ส่วนโยธา
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	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	
7
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวัดโพธิ์เตมีย์ – วัดโทตรี  ช่วงที่ 5
	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 75  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม. ไหล่ทางสองข้างถมด้วยดินถมและหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบต.กะหรอ)และฝังท่อ คสล.ขนาด  0.60 x 1.00 เมตร (คุณภาพชัน 3 มอก.) จำนวน 1 จุดๆละ 6 ท่อน ยาแนวทุกรอยต่อพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย/154,500.-บาท

	ม.7
	ส่วนโยธา
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	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	
8
9
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไสรักษ์ – ปลักพลา    ช่วงที่ 6
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไสรักษ์ – ปลักกวาง    ช่วงที่ 1
	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 42 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 168  ตร.ม. ไหล่ทางสองข้างถมด้วยหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.กะหรอ) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย/90,000.-บาท
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 450  ตร.ม. ไหล่ทางสองข้างถมด้วยหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร ตามแบบแปลนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.กะหรอ) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย/225,000.-บาท
	ม.8
ม.8
	ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
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	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	
10
11
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองตูล –        ไสเลียบ ช่วงที่ 1
โครงการก่อสร้างแนวรั้ว
ป้องกันทางโค้ง บริเวณถนนสายวัดโทตรี
	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว  150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. ไหล่ทางสองข้างถมด้วยหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบต.กะหรอ)พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน  1  ป้าย/300,000.-บาท
ก่อสร้างแนวรั้วป้องกันทางโค้งบริเวณถนนสายวัดโทตรี ระยะทาง 45 เมตร สูงเฉลี่ย 1.20 เมตร ตามแบบแปลนของ อบต.กะหรอ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย /68,500.-บาท

	ม.9
ม.7
	ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
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	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	
12
13
14
15
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองเกียบ – 
ขุนทะเล
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคงคา – นาลึก
โครงการก่อสร้างสะพาน
คสล.คลองโคร๊ะ 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายชุมโลง – สามแยกบินหลา
	ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000  เมตร /  4,480,000.-บาท
ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 1,000 เมตร /2,240,000.-บาท
ก่อสร้างสะพาน คสล.ขนาด 9x20 เมตร /4,000,000.-บาท
ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ขนาดความยาว 600  เมตร/1,500,000.-บาท
	ม.9
ม.7
ม.1
ม.1
	หน่วยงาน
อื่น ๆ 
หน่วยงาน
อื่น ๆ
หน่วยงาน
อื่น ๆ
หน่วยงาน
อื่น ๆ
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1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
  แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 2 ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าพื้นฐาน ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	
1

2

	 โครงการขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่ตำบลกะหรอ
โครงการบำรุงรักษา ซ่อมแซม และติดตั้งเพิ่มเติม ไฟฟ้าสาธารณะ
	ขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่ตำบล    
กะหรอ /300,000.- บาท
ดำเนินการบำรุงรักษา ซ่อมแซมไฟฟ้าที่ชำรุดเสียหายและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มเติมที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล /60,000.-บาท
	ตำบลกะหรอ
ตำบลกะหรอ
	ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
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1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
  แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 2 ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าพื้นฐาน ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	
3

	 โครงการเปลี่ยนชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าสำนักงานที่ชำรุดเสียหาย

	ดำเนินการเปลี่ยนชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะ ภายในตำบลกะหรอ และไฟฟ้าสำนักงานที่ชำรุดเสียหาย  / 60,000.-บาท
	อบต.
กะหรอ
และตำบลกะหรอ
	ส่วนโยธา
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2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ

     วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์



-   เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
                   แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1

2


	โครงการส่งเสริมและฝึกอบรมอาชีพต่างๆ
โครงการสนับสนุนกิจกรรมบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล

	จัดฝึกอบรมอาชีพต่างๆให้กับกลุ่มอาชีพ พร้อมจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ในการฝึกอบรม /  90,000.-บาท
สนับสนุนกิจกรรมบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
กะหรอ / 35,400.-บาท

	ตำบลกะหรอ
ตำบล
กะหรอ

	สำนักปลัดฯ
สำนักปลัดฯ
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	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	3
4
5

	โครงการส่งเสริมการกระจายพันธุ์ เพื่อปลูกผักสวนครัว และโครงการส่งเสริมการกระจายพันธุ์เพื่อปลูกข้าวพันธุ์ดี

โครงการศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลกะหรอ เพื่อการศึกษาเรื่องการเพาะเห็ดและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

โครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลกะหรอและผู้นำชุมชน
	สนับสนุนส่งเสริมการกระจายพันธุ์เพื่อปลูกผักสวนครัว และส่งเสริมการกระจายพันธุ์เพื่อปลูกข้าวพันธุ์ดี /  20,000.-บาท
สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลกะหรอ เพื่อการศึกษาเรื่องการเพาะเห็ดและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ / 30,000.-บาท

สนับสนุนในการศึกษาดูงานของคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลกะหรอและผู้นำชุมชน   
/70,000.-บาท
	ตำบลกะหรอ
ตำบล
กะหรอ
ตำบลกะหรอ


	สำนักปลัดฯ
สำนักปลัดฯ
สำนักปลัดฯ
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	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	6

	โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสัจจะวันละบาทสวัสดิการชุมชนตำบลกะหรอ

	สนับสนุนส่งเสริมกลุ่มสัจจะวันละบาทสวัสดิการชุมชนตำบลกะหรอ /  10,000.-บาท

	ตำบลกะหรอ

	สำนักปลัดฯ
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3.   ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านชุมชนและสังคม

    วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
· เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง  และลดปัญหายาเสพติด
                 แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 1  จัดหาสถานที่เพื่อก่อสร้างเป็นสนามกีฬา และสถานที่ออกกำลังกายและพัฒนาการกีฬาต่างๆ    
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1

2

3


	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบล
โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอ
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกรีฑา       
	ดำเนินการแข่งขันกีฬาภายในตำบลกะหรอ  /300,000.-บาท
อุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน ประชาชน ประจำปี 2552 ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอนบพิตำ /
40,000.-บาท
อุดหนุนโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกรีฑา ให้แก่โรงเรียนคงคาประชารักษ์ / 10,000.-บาท

	อบต.  กะหรอ
 อำเภอ
นบพิตำ
โรงเรียนคงคาประชารักษ์
	สำนักปลัดฯ
สำนักปลัดฯ
สำนักปลัดฯ
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	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	
4

5

6

	โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬาต่าง ๆ 
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านเซปักตะกร้อ 
โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬาต่าง  ๆ 

	ดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬาต่าง ๆ ให้กับศูนย์กีฬาแต่ละหมู่บ้าน  จำนวน  9  หมู่บ้าน  /90,000.-บาท
อุดหนุนโครงการส่งเสริมกีฬาทางด้านเซปัคตะกร้อ ให้กับโรงเรียนบ้านขุนทะเล/20,000.- บาท
ดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬาต่างๆ ให้ในการฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬาของ อบต./10,000.-บาท
	อบต.  กะหรอ
โรงเรียน
บ้านขุน
ทะเล
อบต.  กะหรอ
	สำนักปลัดฯ
สำนักปลัดฯ
สำนักปลัดฯ
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3.   ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านชุมชนและสังคม
     วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
-  เพื่อให้ประชาชนและชุมชนมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น     
       แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 2  ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและสังคม  
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1

2

3


	โครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โครงการจัดฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ประชุมประชาคม หรือกิจกรรมต่างๆ ของ อบต.กะหรอ
โครงการกิจกรรมต่าง ๆ ของ ศูนย์ อปพร.อบต.  กะหรอ
	ดำเนินการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของอบต. กะหรอ/20,000.-บาท
ดำเนินการจัดฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ประชุมประชาคม หรือกิจกรรมต่าง ๆ ของ อบต.    กะหรอ / 5,000.-บาท
ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์ อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ/  40,000.-บาท
	อบต.  กะหรอ
อบต.  กะหรอ
อบต.  กะหรอ
	สำนักปลัดฯ
สำนักปลัดฯ
สำนักปลัดฯ
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	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	4

5

6

7


	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ 
โครงการทัศนศึกษาพัฒนาศักยภาพ อสม. 
ส.อบต. ผู้นำชุมชน
โครงการทัศนศึกษา อสม. 
ส.อบต. ผู้นำชุมชน
โครงการจังหวัดอำเภอเคลื่อนที่ 
	ดำเนินการป้องกันและบรรเทา   สาธารณภัยต่าง ๆ ของตำบล      กะหรอ / 10,000.-บาท
อุดหนุนโครงการทัศนศึกษาพัฒนาศักยภาพ อสม. ส.อบต. ผู้นำชุมชนให้แก่สถานีอนามัยบ้าน   หัวทุ่ง/50,000.-บาท
อุดหนุนโครงการทัศนศึกษา 
อสม. ส.อบต., ผู้นำชุมชนให้แก่สถานีอนามัยบ้าน ลานวัว/40,000.-บาท
ดำเนินโครงการจังหวัดอำเภอเคลื่อนที่ร่วมกับที่ว่าการอำเภอนบพิตำ/ 30,000.-บาท
	อบต.
กะหรอ
สถานีอนามัยหัวทุ่ง
สถานีอนามัยบ้านลานวัว
ตำบล
กะหรอ
	สำนักปลัดฯ
สำนักปลัดฯ
สำนักปลัดฯ
สำนักปลัดฯ
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	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	8
9
10
11
12

	โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์คนพิการ
โครงการจัดซื้อเสื้อกั๊กจราจร ประจำศูนย์ อปพร.ของอบต.กะหรอ
โครงการจัดซื้อสัญญาณกระบองไฟกระพริบ 3 จังหวะ ประจำศูนย์   
อปพร.ของ อบต.กะหรอ
อุดหนุนโครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติ เทิดไท้มหาราชินี 76 พรรษา


	ให้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 167 คน      ในเขตตำบลกะหรอ /1,002,000.-บาท
ให้เบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 67 คนในเขตตำบลกะหรอ /402,000.-บาท
ดำเนินการจัดซื้อเสื้อกั๊กจราจร เพื่อใช้ประจำศูนย์ อปพร./10,800.-บาท
ดำเนินการจัดซื้อสัญญาณกระบองไฟกระพริบ 3 จังหวะ เพื่อใช้ประจำศูนย์ อปพร. ของอบต. 
กะหรอ/ 6,200.-บาท
อุดหนุนโครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้มหาราชินี 76 พรรษาให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอนบพิตำ /25,000.-บาท
	ตำบล
กะหรอ
ตำบล
กะหรอ
อบต.
กะหรอ
อบต.
กะหรอ
อำเภอนบพิตำ

	สำนักปลัดฯ
สำนักปลัดฯ
สำนักปลัดฯ
สำนักปลัดฯ
สำนักปลัดฯ
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4.    ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการจัดการ
      วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
-  เพื่อจัดซื้อวัสดุ  ครุภัณฑ์  และอุปกรณ์  เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการแก่ประชาชน
-  เพื่อเพิ่มพูนความรู้  ประสบการณ์  และพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบล
แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน                 
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1

2

3
4
	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ต่าง ๆ
โครงการซ่อมแซม บำรุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการจัดซื้อวัสดุต่างๆ

	จัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆ ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล/ 4,111,400-บาท
ดำเนินการซ่อมแซม บำรุงรักษาครุภัณฑ์ต่าง ๆ / 110,000.-บาท
ดำเนินการซ่อมแซม บำรุงรักษา ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล /200,000.-บาท
จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ/655,000.-บาท
	อบต.  กะหรอ
อบต.  กะหรอ
อบต . กะหรอ
อบต.
กะหรอ

	สำนักปลัดฯ
/คลัง/โยธา
สำนักปลัดฯ

/คลัง/โยธา
ส่วนโยธา
สำนักปลัดฯ

/คลัง/โยธา
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4.    ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการจัดการ
      วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
-  เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ                                                         
        แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 2 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ           
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1

2
3

	โครงการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล จปฐ.ประจำปี 2552 
โครงการปรับปรุงดูแล
รักษา ระบบเว็บไซด์องค์การบริหารส่วนตำบล
โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือการจ้างของอำเภอนบพิตำ
	สนับสนุนโครงการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล จปฐ.ประจำปี 2552ของตำบลกะหรอ ให้แก่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนบพิตำ
/28,800.-บาท

ดำเนินการปรับปรุงดูแลรักษา  เว็บไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ/60,000.-บาท
สนับสนุนโครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือการจ้าง ให้แก่ อบต.นบพิตำ/35,000.-บาท
	อบต.  กะหรอ
อบต.        กะหรอ
อำเภอ
นบพิตำ

	สำนักปลัดฯ
สำนักปลัดฯ
สำนักปลัดฯ
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4.    ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการจัดการ
      วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
-  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนาท้องถิ่น 
        แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
2
3


	โครงการอบรมสัมมนาพนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภาฯและผู้บริหาร
โครงการศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิก สภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง
ดำเนินการจัดการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาฯ องค์การบริหารส่วนตำบล

	ค่าใช้สอยโครงการอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภาฯและผู้บริหาร/ 450,000.-บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ของ อบต.กะหรอ/250,000.-บาท
ค่าใช้สอยโครงการจัดการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาฯ องค์การบริหารส่วนตำบล/75,000.-บาท

	อบต.กะหรอ
อบต.
กะหรอ
ตำบลกะหรอ

	สำนักปลัดฯ/คลัง/โยธา
สำนักปลัดฯ
สำนักปลัดฯ
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	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	4


	โครงการสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาตรี


	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาตรีให้กับผู้รับทุนการศึกษาของ อบต.
กะหรอ /60,000.-บาท


	อบต.กะหรอ

	สำนักปลัดฯ
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4.   ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการจัดการ
      วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
-  เพื่อเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน    
        แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 4 เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน   
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
2

	โครงการจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ 
โครงการติดตั้งโทรศัพท์ขององค์การบริหารส่วนตำบล
กะหรอ
	ค่าใช้สอยในการจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมของ อบต./50,000.-บาท
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโทรศัพท์ขององค์การบริหารส่วนตำบล
กะหรอ / 10,000.-บาท
	อบต.กะหรอ
อบต.กะหรอ


	สำนักปลัดฯ/คลัง/โยธา
สำนักปลัดฯ/คลัง/โยธา
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4.   ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการจัดการ
      วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
-  เพื่อเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน    
        แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน   
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1

2

	โครงการองค์การบริหารส่วนตำบล
กะหรอเคลื่อนที่ พบประชาชน
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี 2552
	ดำเนินการโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอเคลื่อนที่ พบประชาชน ปี 2552 /30,000.-บาท
ดำเนินการตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ/150,000.-บาท
	ตำบลกะหรอ
ตำบลกะหรอ
	สำนักปลัดฯ/คลัง/โยธา
สำนักปลัดฯ/คลัง/โยธา
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4.    ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการจัดการ
      วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
-  เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน               
        แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 6  การพัฒนารายได้ อบต.          
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1

	โครงการจูงใจผู้เสียภาษี ประจำปี 2552

	ดำเนินโครงการจูงใจผู้เสียภาษี
ประจำปี 2552 /50,000.-บาท

	ตำบลกะหรอ

	ส่วนการคลัง
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4.    ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการจัดการ
      วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
-  เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน               
        แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 7  ส่งเสริมประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน          
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1

	โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ สำหรับสำนักงาน อบต.กะหรอ

	จัดซื้อหนังสือพิมพ์ สำหรับสำนักงาน อบต. /10,000.-บาท

	อบต.กะหรอ

	สำนักปลัดฯ
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5.   ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
     วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
-  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ
-  เพื่อให้การบริการด้านสาธารณสุขเป็นไปอย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล
       แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 1 การให้บริการด้านสาธารณสุข
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1

2

3

	โครงการรณรงค์ ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
โครงการควบคุม และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการควบคุมและป้องกันโรคปาก - เท้าเปื่อยในโคและกระบือ

	ดำเนินโครงการรณรงค์ ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก / 20,000.บาท
ค่าใช้จ่ายตามโครงการควบคุม และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า   /60,000.-บาท
ค่าใช้จ่ายตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคปาก – เท้าเปื่อยในโคและกระบือ /10,000.-บาท

	อบต.  กะหรอ
อบต.

กะหรอ
ตำบล กะหรอ  

	สำนักปลัดฯ
สำนักปลัดฯ
สำนักปลัดฯ
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5.   ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
     วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
-  เพื่อให้การบริการด้านสาธารณสุขเป็นไปอย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล
       แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 2   การพัฒนาระบบบริหารการจัดการทางด้านสาธารณสุข
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1


	โครงการบริหารจัดการสาธารณสุขระดับหมู่บ้าน

	สนับสนุนการบริหารจัดการสาธารณสุขระดับหมู่บ้านละ 10,000.-บาท /90,000.-บาท

	ตำบล  กะหรอ

	สำนักปลัดฯ
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5.   ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
     วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
-  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ
       แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1

2

	โครงการทัศนศึกษาธรรมของชมรมผู้สูงอายุ 
โครงการกายใจแจ่มใส 
ผู้สูงวัยเบิกบาน
	อุดหนุนโครงการทัศนศึกษาธรรมของชมรมผู้สูงอายุ ให้แก่สถานีอนามัยบ้านลานวัว /25,000.-บาท
อุดหนุนโครงการกายใจแจ่มใส
ผู้สูงวัยเบิกบาน ให้แก่สถานีอนามัยบ้านหัวทุ่ง /25,000.-บาท

	สถานีอนามัยบ้าน   ลานวัว
สถานีอนามัยบ้าน     หัวทุ่ง

	สำนักปลัดฯ
สำนักปลัดฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-37-
6.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
     วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
-  เพื่อให้มีน้ำใช้ในการบริโภคอุปโภคอย่างเพียงพอ
       แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 2  ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบประปา
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1

2

3

	โครงการบำรุงรักษาซ่อมแซม หรือปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน
โครงการค่าสาธารณูปโภคในกิจการประปา

โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจการประปา

	ดำเนินการบำรุงรักษา ซ่อมแซม
หรือปรับปรุงระบบประปาของตำบลกะหรอ /400,000.- บาท
ค่าใช้สอยประเภทค่าไฟฟ้าในกิจการประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต./300,000.-

บาท
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  เกี่ยวกับกิจการประปา เช่น มาตรวัดน้ำ /20,000.-บาท
	อบต.

กะหรอ
อบต.  กะหรอ
อบต.  กะหรอ

	ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
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	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	4
5

	โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในงานก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 วัดคงคาวดี
	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  เกี่ยวกับงานก่อสร้าง เช่น ท่อระบายน้ำ ท่อประปาและอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับใช้ในงานระบบประปา /300,000.-บาท
ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยการเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ำดิบพร้อมอุปกรณ์ และติดตั้งระบบไฟฟ้า และระบบกรองน้ำบาดาล และ
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย/ 361,997.-บาท
	อบต.

กะหรอ
ม.4,ม.8

	ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
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	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	6

	โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 9 

	ก่อสร้างระบบประปาภูเขา บาดาลขนาดใหญ่ ชนิดหอถังสูงขนาด 30 ลบ.ม. ตามแบบสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ /3,000,000.-บาท

	ม.9

	อบจ.นศ.
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6.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
     วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
-  เพื่อให้มีน้ำใช้ในการบริโภคอุปโภคอย่างเพียงพอ
       แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 4  ขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1


	โครงการขุดลอกเหมืองสาธารณะและกำจัดวัชพืช หนองเกียบ

	ดำเนินการขุดลอกเหมืองสาธารณะและกำจัดวัชพืช หนองเกียบ /72,900.-บาท

	ม.7

	ส่วนโยธา
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7.    ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
      วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
-  เพื่อพัฒนาส่งเสริมการศึกษาในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ                                                
        แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ                            
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1

2

3

4


	โครงการส่งเสริมสนับสนุนที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำ
หมู่บ้าน 
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน

	จัดซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำ
หมู่บ้านให้ทุกหมู่บ้านในตำบล  กะหรอ /80,000.-บาท
สนับสนุนอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน  โรงเรียนวัดคงคา / 897,000.-บาท
สนับสนุนอาหารกลางวันให้เด็ก
นักเรียน โรงเรียนวัดเขาน้อย /

184,600.-บาท
สนับสนุนอาหารกลางวันให้เด็ก
นักเรียนโรงเรียนบ้านขุนทะเล /

257,400.-บาท
	ตำบล  กะหรอ
ร.ร.วัดคงคา
ร.ร.วัด
เขาน้อย
ร.ร.บ้าน
ขุนทะเล

	สำนักปลัดฯ
สำนักปลัดฯ
สำนักปลัดฯ
สำนักปลัดฯ
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	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	5
6
7
8

	โครงการสนับสนุนวัสดุการศึกษา 
โครงการสนับสนุนวัสดุการศึกษา 
โครงการสนับสนุนอาหาร(เสริม) นม
โครงการสนับสนุนอาหาร(เสริม) นม

	สนับสนุนวัสดุการศึกษาแก่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านอู่ทอง   /102,000.-บาท
สนับสนุนวัสดุการศึกษาแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์เตมีย์ /21,000.-บาท
สนับสนุนอาหารเสริม (นม) แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอู่ทอง  /332,000.-บาท
สนับสนุนอาหารเสริม (นม) แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์เตมีย์ /70,000 .-บาท
	ศพด.  บ้านอู่ทอง
ศพด.วัดโพธิ์เตมีย์
ศพด.บ้านอู่ทอง
ศพด.วัด
โพธิ์เตมีย์

	สำนักปลัดฯ
สำนักปลัดฯ
สำนักปลัดฯ
สำนักปลัดฯ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-43-

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	9
10
11
12

	โครงการสนับสนุนอาหาร (เสริม) นม
โครงการสนับสนุนอาหาร (เสริม) นม
โครงการสนับสนุนอาหาร(เสริม) นม
โครงการจัดจ้างประกอบอาหารกลางวัน

	สนับสนุนอาหารเสริม (นม) แก่
โรงเรียนวัดคงคา   /425,000.-บาท
สนับสนุนอาหารเสริม (นม) แก่
โรงเรียนวัดเขาน้อย  / 92,000.-บาท
สนับสนุนอาหารเสริม (นม) แก่
โรงเรียนบ้านขุนทะเล   / 136,000.-บาท
จัดจ้างประกอบอาหารกลางวัน แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอู่ทอง  /
618,800.-บาท

	ร.ร.  วัดคงคา 
ร.ร. วัดเขาน้อย
ร.ร. บ้านขุนทะเล
ศพด.บ้านอู่ทอง
	สำนักปลัดฯ
สำนักปลัดฯ
สำนักปลัดฯ
สำนักปลัดฯ
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	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	13
14
15
16

	โครงการจัดจ้างประกอบ อาหารกลางวัน
โครงการสนับสนุนค่าพาหนะนำส่งเด็กไปสถานพยาบาล
โครงการสนับสนุนค่าพาหนะนำส่งเด็กไปสถานพยาบาล
โครงการฝึกอบรมสัมมนาบุคคลากรทางการศึกษา

	จัดจ้างประกอบอาหารกลางวัน แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์เตมีย์/ 127,400.-บาท
สนับสนุนค่าพาหนะนำส่งเด็กไปสถานพยาบาล แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านอู่ทอง /    1,700.-บาท
สนับสนุนค่าพาหนะนำส่งเด็กไปสถานพยาบาล แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดโพธิ์เตมีย์ / 350.-บาท
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/40,000.-บาท

	ศพด.  วัดโพธิ์เตมีย์
ศพด.บ้านอู่ทอง  
ศพด.  วัดโพธิ์เตมีย์
- ศพด.บ้านอู่ทอง
- ศพด.  วัดโพธิ์เตมีย์

	สำนักปลัดฯ
สำนักปลัดฯ
สำนักปลัดฯ
สำนักปลัดฯ
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	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	17
18
19
20
	โครงการสนับสนุนการศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย สำหรับผู้ดูแลเด็กของ อบต.กะหรอ
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
โครงการจัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย
	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย สำหรับผู้ดูแลเด็ก ของ อบต.กะหรอ จำนวน 3 คน/
120,000.-บาท
อุดหนุนโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ให้แก่โรงเรียนคงคาประชารักษ์/42,000.-บาท
อุดหนุนโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน ให้แก่โรงเรียนวัดเขาน้อย/15,000.-บาท

ดำเนินการจัดกิจกรรมบัณฑิตน้อยแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของตำบล  กะหรอ/20,000.-บาท
	- ศพด.บ้านอู่ทอง
- ศพด.  วัดโพธิ์เตมีย์
ร.ร.คงคาประชารักษ์
ร.ร.วัดเขาน้อย
ตำบล กะหรอ
	สำนักปลัดฯ
สำนักปลัดฯ
สำนักปลัดฯ
สำนักปลัดฯ
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7.    ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
      วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
-  เพื่อพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี
        แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 3  อนุรักษ์และฟื้นฟูศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1

2

3


	โครงการแห่หมรับ      
โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์
โครงการส่งเสริมด้านการศาสนาแห่ผ้าขึ้นธาตุ
	อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีแห่หมรับในงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ ปี 2552 ให้แก่ ที่ทำการปกครองอำเภอนบพิตำ
/10,000.-บาท
ดำเนินโครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ของตำบลกะหรอ
/90,000.-บาท

อุดหนุนโครงการส่งเสริมด้านการศาสนาแห่ผ้าขึ้นธาตุ  ให้แก่  
อ.นบพิตำ ปี 2552 / 10,000.-บาท
	จังหวัดนครศรีฯ
อบต.   กะหรอ
อำเภอ
นบพิตำ
	สำนักปลัดฯ
สำนักปลัดฯ
สำนักปลัดฯ
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8.    ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
      วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
-  เพื่อพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลและบริเวณใกล้เคียง  ให้อยู่ในสภาพดีและยาวนาน
         แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
2

3
	โครงการปลูกหญ้าแฝก      
โครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ 
โครงการปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติ
	ดำเนินการจัดโครงการปลูกหญ้าแฝก ภายในพื้นที่ตำบลกะหรอ / 5,000.-บาท   
ดำเนินการจัดโครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันสำคัญต่างๆ ในพื้นที่ตำบลกะหรอ /2,000.-บาท
ดำเนินการจัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ในพื้นที่ตำบล
กะหรอ/3,000.-บาท

	ตำบล  กะหรอ
ตำบล
กะหรอ
ตำบล
กะหรอ
	สำนักปลัดฯ
สำนักปลัดฯ
สำนักปลัดฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


