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คำนำ


การจัดทำแผนการดำเนินงาน  กำหนดขึ้นเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น  แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณนั้น  ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในแต่ละปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานงานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานอื่นและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงานส่งผลให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น


แผนการดำเนินงานมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ (Action  Plan) สำหรับใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อควบคุมการดำเนินงาน  เนื่องจากได้แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม และระยะเวลาการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน  รวมทั้งแสดงถึงการดำเนินงานจริงให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือในการดำเนินการติดตามประเมินผล  ซึ่งต้องจัดทำเป็นประจำทุกปี  โดยต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปีและงบประมาณรายจ่ายประจำปี


องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ  จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานขึ้น  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินงานของส่วนต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย  ระยะเวลา งบประมาณและโครงการที่ได้กำหนดไว้  รวมทั้งการใช้ทรัพยากรทางการบริหารให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้ประโยชน์สูงสุด  และสามารถสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืนต่อไป
   (นายมนัสพงค์  สุทธิเดช)

    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

สารบัญ

เรื่อง
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ส่วนที่ 1

บทนำ
----------------------------



ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน  ซึ่งหมายถึงแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่แสดงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น  
แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ทั้งหมดที่จะดำเนินการ
ในปีงบประมาณ   ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางในการดำเนินงานชัดเจนมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/ โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปี  เป็นไปอย่างสะดวกและได้ผลมากยิ่งขึ้น


แผนการดำเนินงานจะต้องจัดทำให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้น ๆ หรือภายใน  30 วัน นับแต่วันที่ตั้งงบประมาณดำเนินการหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  ในกรณีองค์การบริหารส่วนตำบล การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหาร
วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
· เพื่อเป็นเอกสารแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่จะดำเนินการ
ประจำปีงบประมาณ
· เพื่อเป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ  ให้มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น
· เพื่อนำแผนการดำเนินงานมาใช้จำแนกรายละเอียดต่าง ๆ  ของแผนงานโครงการ  จะทำ
ให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปี  มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น
ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน


ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (หมวด 5 ข้อ 26)  ได้กำหนดขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานไว้ ดังนี้
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำ
ร่างแผนการดำเนินงาน  โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการจากแผนงาน/โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ 
3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  นำร่างแผนการดำเนินงาน
เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
4. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อให้ความเห็นชอบ
5. เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้ว  ให้ประกาศเป็นแผน
การดำเนินงาน  โดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน 15 วัน  นับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย  30 วัน


จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้

คณะกรรมการสนับสนุน


รวบรวมโครงการ/กิจกรรม
           องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น





                  หน่วยงานอื่น

คณะกรรมการสนับสนุน


 จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
คณะกรรมการสนับสนุน


  เสนอร่างแผนการดำเนินงาน
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน







เสนอร่างฯต่อผู้บริหารท้องถิ่น


ผู้บริหารท้องถิ่น


            ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ








ประกาศใช้
ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน
· ได้มีแผนดำเนินงาน  (Action  Plan)  เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา  จัดทำ
หลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว  โดยแสดงถึงเป้าหมาย  รายละเอียดกิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาที่ชัดเจน  แสดงถึงการดำเนินงานจริงแบะเป็นรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
· เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อควบคุมการดำเนิน 
งานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
· เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล
**************************
ส่วนที่   2
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงานประจำปี  2554
องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ
	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ
1.2 แนวทางก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าพื้นฐาน ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

	13
1
	92.86
7.14

	4,067,000
  100,000
	97.60
 2.40
	ส่วนโยธา
ส่วนโยธา

	รวม
	14
	100
	4,167,000
	100
	

	2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แนวทางส่งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้

	2
	100
	105,000
	100
	สำนักงานปลัดฯ

	รวม
	2
	100
	105,000
	100
	


	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านชุมชนและสังคม
    3.1 แนวทางจัดหาสถานที่เพื่อก่อสร้างเป็นสนามกีฬาและสถานที่ออก
          กำลังกาย แลพัฒนาการกีฬาต่าง ๆ
3.2 แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและสังคม 
	4
 8
	 33.33
66.67
	540,000
1,642,000

	24.75
75.25
	สำนักงานปลัดฯ
สำนักงานปลัดฯ


	รวม
	12
	100
	2,182,000
	100
	

	4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการ
    4.1 แนวทางปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน     
    4.2 แนวทางพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ                   
    4.3 แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาท้องถิ่น 
    4.4 แนวทางเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
    4.5 แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
    4.6 แนวทางพัฒนารายได้ อบต.            
    4.7 แนวทางส่งเสริมประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
	4
4
7
1
2
2
2
	18.18
18.18
31.82
4.55
9.09
9.09
9.09
	1,238,000
151,800
1,386,900
10,000
130,000
50,000
35,000
	41.24
5.06
46.20
0.33
4.33 
1.67
1.17
	สนง.ปลัดฯ/คลัง/โยธา
สำนักงานปลัดฯ
สนง.ปลัดฯ/คลัง/โยธา
สนง.ปลัดฯ
สนง.ปลัด/คลัง/โยธา
ส่วนการคลัง
สนง.ปลัดฯ/คลัง/โยธา


	รวม
	22
	100
	3,001,700
	100
	


	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
    5.1  แนวทางการให้บริการด้านสาธารณสุข
    5.2  แนวทางพัฒนาระบบบริหารการจัดการทางด้านสาธารณสุข
    5.3  แนวทางส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ
	3
1
-
	75   
25   
-    
	96,000
90,000
-
	51.61
 48.39
-
	สำนักงานปลัดฯ
สำนักงานปลัดฯ
สำนักงานปลัดฯ

	รวม
	4
	100
	186,000
	100
	

	6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
6.1 แนวทางจัดหา  ขุดเจาะบ่อบาดาล
6.2 แนวทางก่อสร้างปรับปรุง  บำรุงรักษาระบบประปา
6.3 แนวทางก่อสร้างฝาย  เพื่อกักเก็บน้ำ
6.4 แนวทางขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติ
	-

4
-
-
	-
100
-
-
	-
1,380,000
-
-
	-
100
-

-
	-
ส่วนโยธา
-
-

	รวม
	4
	100
	1,380,000
	100
	

	7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม
    7.1 แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน    
    7.2 แนวทางส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
    7.3 แนวทางอนุรักษ์และฟื้นฟูศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
         ปัญญาท้องถิ่น
	-
15
6

	-
71.43
28.57
	-
3,533,120
465,000
	-
88.37 
11.63
	-

สำนักงานปลัดฯ
สำนักงานปลัดฯ

	รวม
	21
	100
	3,998,120
	100
	


	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8.1 แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม
8.2 แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

	3
-


	100
-
	5,000
-


	100
-
	สำนักงานปลัดฯ

	รวม
	3
	100
	5,000
	100
	

	รวมทั้งสิ้น
	82
	
	15,024,820
	
	


แผนการดำเนินงานประจำปี  2554
องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2553
	พ.ศ. 2554

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	
1


	ก่อสร้างถนน คสล.สาย     บ้านนายแตว – นายนิด      ช่วงที่ 2  
	ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 200  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 600  ตร.ม. ไหล่ทางสองข้างถมด้วยดินถมและหินคลุกเฉลี่ย ข้างละ 0.20 เมตร  ตามแบบแปลนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.กะหรอ) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน       1 ป้าย/  285,000.-บาท
	ม.2
	ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2553
	พ.ศ. 2554

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	
2
3
	ก่อสร้างถนน คสล.สาย
ในโคร๊ะ – นาป่า 
ก่อสร้างถนน คสล.สาย
ตลาดจันทร์ – ขุนทะเล     
	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า   600 ตร.ม. ไหล่ทางสองข้างถมด้วยหินคลุกและดินถมเฉลี่ย ข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต. กะหรอ)  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน  1 ป้าย/285,000.-บาท
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า  1,200 ตร.ม. ไหล่ทางสองข้างถมด้วยดินถมและหินคลุกเฉลี่ย ข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต. กะหรอ)  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน  1 ป้าย/562,300.-บาท
	ม.1
ม.3,ม.9
	ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2553
	พ.ศ. 2554

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	
4
5

	ก่อสร้างถนน คสล.สายปลักบัว  – ท่าหว้า 
ก่อสร้างห้องเก็บพัสดุและโรงจอดรถ รถตักหน้าขุดหลัง


	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า   600 ตร.ม. ไหล่ทางสองข้างถมด้วยหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบต. กะหรอ)พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน       1 ป้าย/285,000.-บาท
ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 17.50 เมตร จำนวน 5 ห้องติดกัน ตามแบบแปลนของ อบต.กะหรอ /400,000.-บาท

	ม.4
อบต.กะหรอ
	ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2553
	พ.ศ. 2554

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	
6
7

	ก่อสร้างถนน  คสล.อู่ทอง – บ้านสะดวด                
ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ของ อบต.กะหรอ

	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. ไหล่สองข้างถมด้วยดินถมหรือหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. ตามแบบแปลนขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.กะหรอ)พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย/285,000.-บาท
ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง 8.00 ม. ยาว 14.50 ม. ตามแบบแปลนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (อบต.กะหรอ) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย /315,700.-บาท
	ม.6
ม.7

	ส่วนโยธา
ส่วนโยธา

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2553
	พ.ศ. 2554

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	
8
9

	ก่อสร้างถนน  คสล.สายบ้านนายมาโนชญ์ 
บุกเบิกถนน ซอยปลักหีบ 

	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 200 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. ไหล่สองข้างถมด้วยดินถมหรือหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.20 ม. ตามแบบแปลนขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.กะหรอ)พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย/285,000.-บาท
บุกเบิกระยะทาง 1,100 ม. กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ใช้ทรายหน้าตะแกรง จำนวน 80 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราวจำนวน 1 ป้าย /78,700.-บาท
(จะมีการดำเนินการต่อเมื่อมีหนังสืออุทิศที่ดินเรียบร้อยแล้ว) 
	ม.8

ม.1

	ส่วนโยธา
ส่วนโยธา

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2553
	พ.ศ. 2554

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	
10
11

	บุกเบิกถนน สายบ้านป้าทุ่น 
บุกเบิกถนนสายบ้านลุงเห้ง
	ทำการซ่อมแซมระยะทาง 530 ม. 
บุกเบิกระยะทาง 200 ม. กว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ใช้ทรายหน้าตะแกรง จำนวน 160 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราวจำนวน 1 ป้าย /62,400.-บาท
(จะมีการดำเนินการต่อเมื่อมีหนังสืออุทิศที่ดินเรียบร้อยแล้ว) 
ทำการซ่อมแซมระยะทาง 400 ม. 
บุกเบิกระยะทาง 200 ม. กว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ใช้ทรายหน้าตะแกรง จำนวน 90 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราวจำนวน 1 ป้าย /41,200.-บาท
(จะมีการดำเนินการต่อเมื่อมีหนังสืออุทิศที่ดินเรียบร้อยแล้ว)
	ม.3

ม.9

	ส่วนโยธา
ส่วนโยธา

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2553
	พ.ศ. 2554

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	
12
13

	บุกเบิกถนน สายหัวเปลว 
ก่อสร้างถนน คสล.สาย
อู่ทอง – สะดวด 
	บุกเบิกระยะทาง 510 ม. กว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ใช้ทรายหน้าตะแกรง จำนวน 143 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราวจำนวน 1 ป้าย /57,700.-บาท
(จะมีการดำเนินการต่อเมื่อมีหนังสืออุทิศที่ดินเรียบร้อยแล้ว) 
ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 500 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม. ไหล่ทางถมด้วยหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. ตามแบบแปลน อบจ.นครศรีฯ /1,124,000.-บาท
	ม.2

ม.6

	ส่วนโยธา
อบจ.
นครศรีฯ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
  แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 2 ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าพื้นฐาน ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2553
	พ.ศ. 2554

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	
1


	โครงการบำรุงรักษา ซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ
	ดำเนินการบำรุงรักษา ซ่อมแซมไฟฟ้าที่ชำรุดเสียหายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล /100,000.-บาท
	ตำบลกะหรอ
	ส่วนโยธา

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ

     วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์



-   เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
                   แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2553
	พ.ศ. 2554

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1

2


	โครงการสนับสนุนกิจกรรมบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะกรรมการบริหารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลกะหรอและผู้นำชุมชน
	สนับสนุนกิจกรรมบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
กะหรอ / 5,000.-บาท
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะกรรมการบริหารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลกะหรอและผู้นำชุมชน/100,000.-บาท

	ตำบล
กะหรอ
ตำบลกะหรอ

	สำนักปลัดฯ
สำนักปลัดฯ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3.   ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านชุมชนและสังคม

    วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
· เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง  และลดปัญหายาเสพติด
                 แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 1  จัดหาสถานที่เพื่อก่อสร้างเป็นสนามกีฬา และสถานที่ออกกำลังกายและพัฒนาการกีฬาต่างๆ    
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2553
	พ.ศ. 2554

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1

2


	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบลและจัดส่งนักกีฬาหรือกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ 
โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอ

	ดำเนินการแข่งขันกีฬาภายในตำบลกะหรอและจัดส่งนักกีฬาหรือกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ  /400,000.-บาท
อุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน ประชาชน ประจำปี 2554 ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอนบพิตำ /
40,000.-บาท

	อบต.  กะหรอ
 อำเภอ
นบพิตำ

	สำนักปลัดฯ
สำนักปลัดฯ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2553
	พ.ศ. 2554

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	
3
4

	โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬาต่าง ๆ 
โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬาต่าง  ๆ 

	ดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬาต่าง ๆ ให้กับศูนย์กีฬาแต่ละหมู่บ้าน  จำนวน  9  หมู่บ้าน  /90,000.-บาท
ดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬาต่างๆ ให้ในการฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬาของ อบต./10,000.-บาท
	อบต.  กะหรอ
อบต.  กะหรอ
	สำนักปลัดฯ
สำนักปลัดฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3.   ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านชุมชนและสังคม
     วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
-  เพื่อให้ประชาชนและชุมชนมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น     
       แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 2  ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและสังคม  
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2553
	พ.ศ. 2554

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1

2

3


	โครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โครงการกิจกรรมต่าง ๆ ของ ศูนย์ อปพร.อบต.  กะหรอ
โครงการครอบครัวอบอุ่น
	ดำเนินการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของอบต. กะหรอ/50,000.-บาท
ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์ อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ/  10,000.-บาท
ดำเนินกิจกรรมโครงการครอบครัวอบอุ่น/30,000.-บาท
	อบต.  กะหรอ
อบต.  กะหรอ
อบต.
กะหรอ
	สำนักปลัดฯ
สำนักปลัดฯ
สำนักปลัดฯ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2553
	พ.ศ. 2554

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	4
5
6
7

8

	โครงการบริการประชาชน ลดอุบัติเหตุจราจรตามเทศกาลต่าง ๆ 

โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์คนพิการ
โครงการช่วยเหลือ
สงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
	ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุจราจรตามเทศกาลต่าง ๆ /30,000.-บาท 
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน  159  คน      ในเขตตำบลกะหรอ /954,000.-บาท
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 77 คนในเขตตำบล
กะหรอ/462,000.-บาท 
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน  1  คนในเขตตำบล
กะหรอ/6,000.-บาท 
เข้าร่วมกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น/100,000.-บาท
	ตำบล
กะหรอ
ตำบล
กะหรอ
ตำบล
กะหรอ
ตำบล
กะหรอ
ตำบล
กะหรอ
	สำนักปลัดฯ
สำนักปลัดฯ
สำนักปลัดฯ
สำนักปลัดฯ
สำนักปลัดฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4.    ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการจัดการ
      วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
-  เพื่อจัดซื้อวัสดุ  ครุภัณฑ์  และอุปกรณ์  เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการแก่ประชาชน
-  เพื่อเพิ่มพูนความรู้  ประสบการณ์  และพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบล
แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน                 
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2553
	พ.ศ. 2554

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1

2

3
4


	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ต่าง ๆ
โครงการจัดซื้อวัสดุต่างๆ
โครงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงห้องประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ
	จัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆ ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล/ 153,500-บาท
ดำเนินการซ่อมแซม บำรุงรักษาครุภัณฑ์ต่าง ๆ / 170,000.-บาท
จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ/698,000.-บาท
ติดตั้งระบบเครื่องเสียงห้องประชุมสภา อบต.กะหรอ/
216,500.-บาท
	อบต.  กะหรอ
อบต.  กะหรอ
อบต.
กะหรอ
อบต.
กะหรอ
	สำนักปลัดฯ
/คลัง/โยธา
สำนักปลัดฯ

/คลัง/โยธา
สำนักปลัดฯ

/คลัง/โยธา
สำนักปลัดฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4.    ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการจัดการ
      วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
-  เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ                                                         
        แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 2 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ           
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2553
	พ.ศ. 2554

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1

2
3

	โครงการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล จปฐ.ประจำปี 2554
โครงการปรับปรุงดูแล
รักษา ระบบเว็บไซด์องค์การบริหารส่วนตำบล
โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือการจ้างของอำเภอนบพิตำ
	จัดเก็บและบันทึกข้อมูล จปฐ.ประจำปี 2554 ของตำบลกะหรอ /36,800.-บาท

ดำเนินการปรับปรุงดูแลรักษา  เว็บไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ/20,000.-บาท
สนับสนุนโครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือการจ้าง ให้แก่ อบต.นบพิตำ/35,000.-บาท
	อบต.  กะหรอ
อบต.        กะหรอ
อำเภอ
นบพิตำ

	สำนักปลัดฯ
สำนักปลัดฯ
สำนักปลัดฯ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2553
	พ.ศ. 2554

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	4

	โครงการประชาสัมพันธ์
งานกิจกรรมในด้านต่างๆของ อบต.กะหรอ  

	ดำเนินการประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมในด้านต่าง ๆ ของ อบต.กะหรอ/60,000.-บาท

	อบต.  กะหรอ

	สำนักปลัดฯ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4.    ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการจัดการ
      วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
-  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนาท้องถิ่น 
        แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2553
	พ.ศ. 2554

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
2
3


	โครงการอบรมสัมมนาพนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภาฯและผู้บริหาร
โครงการศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิก สภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง
ดำเนินการจัดการเลือกตั้งซ่อมผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ องค์การบริหารส่วนตำบล

	ค่าใช้สอยโครงการอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภาฯและผู้บริหาร/ 670,000.-บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ของ อบต.กะหรอ/300,000.-บาท
ค่าใช้สอยโครงการจัดการเลือกตั้งซ่อมผู้บริหารท้องถิ่น   สมาชิกสภาฯ องค์การบริหารส่วนตำบล/10,000.-บาท

	อบต.กะหรอ
อบต.
กะหรอ
ตำบลกะหรอ

	สำนักปลัดฯ/คลัง/โยธา
สำนักปลัดฯ
สำนักปลัดฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2553
	พ.ศ. 2554

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	4

5
6
7
	โครงการสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาตรี

ค่าใช้จ่ายสำหรับเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับ อบต.
กะหรอ
ค่าใช้จ่ายสำหรับบริการทางด้านโทรคมนาคม
ค่าใช้จ่ายสำหรับไปรษณีย์ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ ฯลฯ
	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาตรีให้กับผู้รับทุนการศึกษาของ อบต.
กะหรอ /126,000.-บาท

ค่าใช้จ่ายสำหรับเป็นค่าไฟฟ้า ของ
สำนักงาน อบต.กะหรอ/130,000.-บาท
ค่าใช้จ่ายสำหรับเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม/132,400.-บาท
ค่าใช้จ่ายสำหรับเป็นค่าไปรษณีย์ 
ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ ฯลฯ/18,500.-บาท
	อบต.กะหรอ
อบต.
กะหรอ
อบต.
กะหรอ
อบต.
กะหรอ
	สำนักปลัดฯ
สำนักปลัดฯ
สำนักปลัดฯ,
คลัง,โยธา
สำนักปลัดฯ,
คลัง,โยธา

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4.   ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการจัดการ
      วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
-  เพื่อเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน    
        แนวทางการพัฒนา แนวทางที่  4 เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน   
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2553
	พ.ศ. 2554

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1

	โครงการปรับปรุงระบบ LAN พร้อมติดตั้ง wireless Hub
	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบ LAN พร้อมติดตั้ง wireless Hub / 10,000.-บาท
	อบต.กะหรอ

	สำนักปลัดฯ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4.   ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการจัดการ
      วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
-  เพื่อเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน    
        แนวทางการพัฒนา แนวทางที่  5  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน   
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2553
	พ.ศ. 2554

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1

2

	โครงการองค์การบริหารส่วนตำบล
กะหรอเคลื่อนที่ พบประชาชน
โครงการจัดทำแผนที่ภาษี/ทะเบียนทรัพย์สินและจัดเก็บรายได้ 
	ดำเนินการโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอเคลื่อนที่ พบประชาชน ปี 2554 /30,000.-บาท
ดำเนินการตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษี/ทะเบียนทรัพย์สินและจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ/100,000.-บาท
	ตำบลกะหรอ
ตำบลกะหรอ
	สำนักปลัดฯ/คลัง/โยธา
สำนักปลัดฯ/คลัง/โยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4.    ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการจัดการ
      วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
-  เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน               
        แนวทางการพัฒนา แนวทางที่  6  การพัฒนารายได้ อบต.          
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2553
	พ.ศ. 2554

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
2

	โครงการมาตรการจูงใจสำหรับผู้ชำระภาษี 
โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2554
	ดำเนินโครงการมาตรการจูงใจสำหรับผู้ชำระภาษี /30,000.-บาท
ดำเนินการประชาสัมพันธ์การจัด
เก็บภาษี ประจำปี 2554/20,000.-บาท
	ตำบลกะหรอ
ตำบลกะหรอ
	ส่วนการคลัง
ส่วนการคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4.    ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการจัดการ
      วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
-  เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน               
        แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 7  ส่งเสริมประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน          
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2553
	พ.ศ. 2554

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
2

	โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ สำหรับสำนักงาน อบต.กะหรอ
โครงการจ้างที่ปรึกษา 
หน่วยงานหรือสถาบันภายนอก
	จัดซื้อหนังสือพิมพ์ สำหรับสำนักงาน อบต. /10,000.-บาท
ดำเนินการจ้างหน่วยงานหรือสถาบันภายนอก เพื่อสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการของ อบต.กะหรอ/25,000.-บาท
	อบต.กะหรอ
อบต.
กะหรอ
	สำนักปลัดฯ
สำนักปลัดฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


5.   ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
     วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
-  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ
-  เพื่อให้การบริการด้านสาธารณสุขเป็นไปอย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล
       แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 1 การให้บริการด้านสาธารณสุข
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2553
	พ.ศ. 2554

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1

2

3

	โครงการรณรงค์ ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
โครงการควบคุม และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อต่าง ๆ 

	ดำเนินโครงการรณรงค์ ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก / 36,000.บาท
ค่าใช้จ่ายตามโครงการควบคุม และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า   /55,000.-บาท
ดำเนินโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลกะหรอ / 5,000.บาท

	อบต.  กะหรอ
อบต.

กะหรอ
ตำบล กะหรอ  

	สำนักปลัดฯ
สำนักปลัดฯ
สำนักปลัดฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


5.   ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
     วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
-  เพื่อให้การบริการด้านสาธารณสุขเป็นไปอย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล
       แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 2   การพัฒนาระบบบริหารการจัดการทางด้านสาธารณสุข
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2553
	พ.ศ. 2554

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1


	โครงการบริหารจัดการสาธารณสุขระดับหมู่บ้าน

	สนับสนุนการบริหารจัดการสาธารณสุขระดับหมู่บ้านละ 10,000.-บาท /90,000.-บาท

	ตำบล  กะหรอ

	สำนักปลัดฯ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


6.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
     วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
-  เพื่อให้มีน้ำใช้ในการบริโภคอุปโภคอย่างเพียงพอ
       แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 2  ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบประปา
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2553
	พ.ศ. 2554

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1

2

3

	โครงการบำรุงรักษาซ่อมแซม หรือปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน
โครงการค่าสาธารณูปโภคในกิจการประปา

โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจการประปา

	ดำเนินการบำรุงรักษา ซ่อมแซม
หรือปรับปรุงระบบประปาของตำบลกะหรอ /350,000.- บาท
ค่าใช้สอยประเภทค่าไฟฟ้าในกิจการประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต./600,000.-

บาท
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  เกี่ยวกับกิจการประปา เช่น มาตรวัดน้ำ /130,000.-บาท
	อบต.

กะหรอ
อบต.  กะหรอ
อบต.  กะหรอ

	ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2553
	พ.ศ. 2554

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	4

	โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในงานก่อสร้าง

	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  เกี่ยวกับงานก่อสร้าง เช่น ท่อระบายน้ำ ท่อประปาและอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับใช้ในงานระบบประปา /300,000.-บาท

	อบต.

กะหรอ

	ส่วนโยธา

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


7.    ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
      วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
-  เพื่อพัฒนาส่งเสริมการศึกษาในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ                                                
        แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ                            
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2553
	พ.ศ. 2554

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1

2

3

4


	โครงการส่งเสริมสนับสนุนที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำ
หมู่บ้าน 
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน

	จัดซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำ
หมู่บ้านให้ทุกหมู่บ้านในตำบล  กะหรอ /65,000.-บาท
สนับสนุนอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน  โรงเรียนวัดคงคา / 871,000.-บาท
สนับสนุนอาหารกลางวันให้เด็ก
นักเรียน โรงเรียนวัดเขาน้อย /

179,400.-บาท
สนับสนุนอาหารกลางวันให้เด็ก
นักเรียนโรงเรียนบ้านขุนทะเล /

213,200.-บาท
	ตำบล  กะหรอ
ร.ร.วัดคงคา
ร.ร.วัด
เขาน้อย
ร.ร.บ้าน
ขุนทะเล

	สำนักปลัดฯ
สำนักปลัดฯ
สำนักปลัดฯ
สำนักปลัดฯ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2553
	พ.ศ. 2554

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	5
6
7
8
9
	โครงการสนับสนุนอาหาร(เสริม) นม
โครงการสนับสนุนอาหาร(เสริม) นม
โครงการสนับสนุนอาหาร (เสริม) นม
โครงการสนับสนุนอาหาร (เสริม) นม
โครงการสนับสนุนอาหาร(เสริม) นม

	สนับสนุนอาหารเสริม (นม) แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอู่ทอง  /352,800.-บาท
สนับสนุนอาหารเสริม (นม) แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์เตมีย์ /68,600 .-บาท
สนับสนุนอาหารเสริม (นม) แก่
โรงเรียนวัดคงคา   /609,700.-บาท
สนับสนุนอาหารเสริม (นม) แก่
โรงเรียนวัดเขาน้อย  / 125,580.-บาท
สนับสนุนอาหารเสริม (นม) แก่
โรงเรียนบ้านขุนทะเล   / 149,240.-บาท

	ศพด.บ้านอู่ทอง
ศพด.วัด
โพธิ์เตมีย์
ร.ร.  วัดคงคา 
ร.ร. วัดเขาน้อย
ร.ร. บ้านขุนทะเล

	สำนักปลัดฯ
สำนักปลัดฯ
สำนักปลัดฯ
สำนักปลัดฯ
สำนักปลัดฯ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2552
	พ.ศ. 2553

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	10
11
12
13

	โครงการจัดจ้างประกอบอาหารกลางวัน
โครงการจัดจ้างประกอบ อาหารกลางวัน
โครงการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก
โครงการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก

	จัดจ้างประกอบอาหารกลางวัน แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอู่ทอง  /
655,200.-บาท
จัดจ้างประกอบอาหารกลางวัน แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์เตมีย์/ 127,400.-บาท
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอู่ทอง/30,000.-บาท
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์เตมีย์/6,000.-บาท

	ศพด.บ้านอู่ทอง
ศพด.  วัดโพธิ์เตมีย์
- ศพด.บ้านอู่ทอง
- ศพด.  วัดโพธิ์เตมีย์

	สำนักปลัดฯ
สำนักปลัดฯ
สำนักปลัดฯ
สำนักปลัดฯ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2553
	พ.ศ. 2554

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	14
15

	โครงการจัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

	ดำเนินการจัดกิจกรรมบัณฑิตน้อยแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของตำบล  กะหรอ/40,000.-บาท
ดำเนินกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของตำบล
/30,000.-บาท

	ตำบล กะหรอ
ตำบล
กะหรอ

	สำนักปลัดฯ
สำนักปลัดฯ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


7.    ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
      วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
-  เพื่อพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี
        แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 3  อนุรักษ์และฟื้นฟูศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2553
	พ.ศ. 2554

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1

2

3


	โครงการแห่หมรับ      
โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์
โครงการส่งเสริมด้านการศาสนาแห่ผ้าขึ้นธาตุ
	อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีแห่หมรับในงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ ปี 2554 ให้แก่ ที่ทำการปกครองอำเภอนบพิตำ
/10,000.-บาท
ดำเนินโครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ของตำบลกะหรอ
/90,000.-บาท

อุดหนุนโครงการส่งเสริมด้านการศาสนาแห่ผ้าขึ้นธาตุ  ให้แก่ที่ทำการปกครอง อ.นบพิตำ ปี 2554 / 10,000.-บาท
	อำเภอนบพิตำ
อบต.   กะหรอ
อำเภอ
นบพิตำ
	สำนักปลัดฯ
สำนักปลัดฯ
สำนักปลัดฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2553
	พ.ศ. 2554

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	4
5
6

	โครงการประเพณีตักบาตร      
เทโว
โครงการประเพณีลอยกระทง
กิจกรรมงานรัฐพิธี พิธีทางศาสนา งานประเพณี เทศกาลต่าง ๆ 
	ดำเนินโครงการประเพณีตักบาตรเทโวของตำบลกะหรอ
/130,000.-บาท
ดำเนินโครงการประเพณีตักบาตร
เทโวของตำบลกะหรอ 
/100,000.-บาท

ดำเนินโครงการประเพณีลอยกระทง/50,000.-บาท
ดำเนินการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี พิธีทางศาสนา งานประเพณี เทศกาลต่าง  ๆ/75,000.-บาท
	ม. 5
ม. 5 
ตำบล
กะหรอ
ตำบล
กะหรอ
	สำนักปลัดฯ

อบจ.
นครศรีฯ
สำนักปลัดฯ

สำนักปลัดฯ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


8.    ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
      วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
-  เพื่อพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลและบริเวณใกล้เคียง  ให้อยู่ในสภาพดีและยาวนาน
         แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2553
	พ.ศ. 2554

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
2

3
	โครงการปลูกหญ้าแฝก      
โครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ 
โครงการปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติ
	ดำเนินการจัดโครงการปลูกหญ้าแฝก ภายในพื้นที่ตำบลกะหรอ / 3,000.-บาท   
ดำเนินการจัดโครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันสำคัญต่างๆ ในพื้นที่ตำบลกะหรอ /1,000.-บาท
ดำเนินการจัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ในพื้นที่ตำบล
กะหรอ/1,000.-บาท

	ตำบล  กะหรอ
ตำบล
กะหรอ
ตำบล
กะหรอ
	สำนักปลัดฯ
สำนักปลัดฯ
สำนักปลัดฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


